附件

南安市晋江洛阳江上游水资源保护补助资金安排表

| 乡镇 名称 | 整治项目内容 | 补助金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 向阳乡 | 1、计划投资250万元在罗溪流域上游村庄向阳村，实施向阳村生活污水处理设施选址扩容工程，扩容至日处理量300吨，项目建成后，将进一步提升生活污水收集率，减少生活污水排放对流域水质影响，有效改善人居环境。项目计划2023年6月底完成。 | 200 |
| 乐峰镇 | 1、计划投资180万元，建设乐峰镇炉中村桥头污水处理站管道网约2公里，桥尾污水站提升改造，将镇区和乐峰街生活污水纳入炉中生活污水处理设施，确保污水不外排。项目计划2023年6月底完成。 | 200 |
|  | 2、计划投资50万元，开展乐峰镇潭边村黑码头污水站提升改造，提升泵站以及检查井等配套设施及污水管网建设工程完善潭边村污水收集，做好管网建设，将潭边小学及村部周边污水纳管汇入污水处理站，确保污水不外排。项目计划2022年12月底完成。 |  |
| 罗东镇 | 1、计划投资120万元，开展罗东镇维新村石马宫551雨污合流排口整治：新建截污管网；新建截流井、提升泵站等配套设施及污水管网建设工程。项目计划2022年12月底完成。 | 500 |
|  | 2、计划投资160万元，开展罗东镇罗溪桥上游10米处涵洞雨污合流排口、维新村头雨污合流排口整治：新建截污管网、截流井等配套设施，拦水围堰施工及污水管网建设工程。项目计划2023年6月底完成。 |  |
|  | 3、计划投资320万元，开展罗东镇罗东村、新明村交界处548排口整治：新建截污管网、截流井等配套设施及污水管网建设工程。项目2023年12月底完成。 |  |
|  | 4、计划投资80万元，开展罗东镇罗溪桥下游20米处554排口整治：新建截污管网、截流井、提升泵站等配套设施，设置截流堰，拦水施工及污水管网建设工程。项目计划2022年12月底完成。 |  |
| 梅山镇 | 1、计划投资160万元，建设灯埔村集贤路及村部周边污水收集管网，新建污水主管道400米及污水支管网，确保周边污水纳管汇入灯埔村二级污水处理站。建设灯埔村坑仔至罗溪雨污合流口整治工程，清淤及整治两侧堤岸400米，以及截流井、拦水围堰等配套设施，2023年3月前完成。 | 300 |
|  | 2、计划投资150万元，建设镇区及蓉溪、蓉中污水管网及配套设施。①聘请第三方对芙蓉桥蓉中污水提升泵站日常运行维护，更换拦污栅及老旧机台，确保污水提升泵站正常运行，污水不外溢。②建设梅山竞丰村内部分污水支管及配套设施（工程学院段排污口连接管50米，溢流堰3米*1.3米*0.5米一座；竞丰刺围角落排污管350米）。③建设蓉溪村污水排放口截污管网（截污溢流堰5米*1.3米*0.5米一座，DN500污水管150米，进水井两座及修复原有挡土墙及排洪沟）。④建设杨塘垅片区各小区及周边楼房污水支管约200米接入主管。2023年3月前完成。 |  |
| 合 计 |  | 1200 |