南交审〔2023〕46号

南安市交通运输局关于

南安市九都镇和安二桥水毁修复工程

施工图设计文件的批复

九都镇人民政府：

根据《南安市“杜苏芮”台风水毁桥梁和部分县道应急修复工程施工图设计文件审查会议纪要》（〔2023〕12号）要求，中环城乡规划设计有限公司优化完善了和安二桥修复工程施工图设计文件，并重新调整了预算。经审查，设计部门提交的本项目施工图设计文件内容和深度翔实，基本符合交通运输部部颁有关规定要求。现将本项目施工图设计文件批复如下：

一、桥梁水毁情况

和安二桥位于南安市九都镇和安村，是县道X325线（桃罗线）上的一座群养农村公路桥梁，桥长10米（跨径组合为1×5米），桥宽6米。既有桥梁因台风“杜苏芮”带来强降雨造成拱圈开裂，桥面开裂、塌陷，防护栏损坏，存在较大的安全隐患。经镇、村决定，加固拱圈并修复桥面，增设防护栏。

二、主要修复实施内容

采用环氧砂浆修复拱圈裂缝；设置20cm厚下套拱，重新铺筑桥面，增设砼护栏。

三、工程预算

经审查，和安二桥核定预算造价为486664元，具体预算分项详见附件《预算审核表》,资金来源除上级补助外，其余由你镇自筹解决。请你镇据此复抓紧项目开工前各项准备工作，择优确定施工队伍，力争尽快组织实施，加强项目施工安全质量管理，落实“企业自检、社会监理、法人管理、政府监督”质量管理体系，确保项目质量、安全和进度。

附件：预算审核表

南安市交通运输局

2023年9月18日

（此件主动公开）

附件：

预算审核表

| 序号 | 项目或费用名称 | 审核金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 | 建筑安装工程费 | 424153 |  |
| 1 | 临时工程 | 2926 |  |
| 2 | 路基工程 | 188748 |  |
| 3 | 路面工程 | 20532 |  |
| 4 | 桥梁涵洞工程 | 186851 |  |
| 5 | 专项费用 | 25095 |  |
| 第二部分 | 土地征用及拆迁补偿费 | 0 |  |
| 第三部分 | 工程建设其他费用 | 48336 |  |
| 1 | 建设项目管理费 | 26036 |  |
| 2 | 建设项目前期工作费 | 17844 |  |
| 3 | 生产准备费 | 2030 |  |
| 4 | 工程保险费 | 1697 |  |
| 5 | 其他相关费用 | 729 |  |
| 第四部分 | 预备费 | 14175 |  |
| 第一～四部分费用合计 |  | 486664 |  |
| 建设期贷款利息 |  | 0 |  |
| 桥梁基本造价 |  | 486664 |  |

南安市交通运输局办公室　        　 　   　 2023年9月 日印发