南交审〔2023〕48号

南安市交通运输局关于南安市洪梅镇半岭桥、竹溪小桥和龙玉桥等3座桥梁水毁修复工程

施工图设计文件的批复

洪梅镇人民政府：

根据《南安市“杜苏芮”台风水毁桥梁和部分县道应急修复工程施工图设计文件审查会议纪要》（〔2023〕12号）要求，中环城乡规划公司优化完善了洪梅镇半岭桥、竹溪小桥和龙玉桥等3座桥梁的施工图设计文件，并重新调整了预算。经审查，设计部门提交的施工图设计文件内容和深度翔实，基本符合交通运输部部颁有关规定要求。现将施工图设计文件批复如下：

一、桥梁水毁情况

（一）半岭桥

半岭桥位于南安市洪梅镇三梅村，是乡道Y089线上的一座群养农村公路桥梁，桥长43.64米（跨径组合为3×13米），桥宽11米。既有桥梁因台风“杜苏芮”带来强降雨造成半岭桥挡墙部分损毁，存在较大的安全隐患。

（二）竹溪小桥

竹溪小桥位于南安市洪梅镇三梅村，是村道CA14线上的一座群养农村公路桥梁，桥长20米（跨径组合为1×16米），桥宽4.4米。既有桥梁因台风“杜苏芮”带来强降雨导致桥梁防护栏损毁，存在较大的安全隐患。

（三）龙玉桥

龙玉桥位于南安市洪梅镇梅溪村，是村道CX91线上的一座群养农村公路桥梁，桥长30.64米（跨径组合为2×13米），桥宽9.5米。既有桥梁因台风“杜苏芮”带来强降雨造成桥梁锥坡和挡墙损毁，存在较大的安全隐患。

- 主要修复实施内容

（一）半岭桥

修复损坏的桥梁挡墙。

（二）竹溪小桥

拆除损坏的防护栏，原位新建钢筋混凝土防护栏。

（三）龙玉桥

修复损坏的桥梁锥坡和挡墙。

三、工程预算

经审查，半岭桥预算造价98311元，具体预算分项详见附件1《半岭桥预算审核表》；竹溪小桥预算造价69064元，具体预算分项详见附件2《竹溪小桥预算审核表》；龙玉桥预算造价66664元，具体预算分项详见附件3《龙玉桥预算审核表》。资金来源除上级补助外，其余由你镇自筹解决。请你镇据此复抓紧项目开工前各项准备工作，择优确定施工队伍，力争尽快组织实施，加强项目施工安全质量管理，落实“企业自检、社会监理、法人管理、政府监督”质量管理体系，确保项目质量、安全和进度。

附件：1.半岭桥预算审核表

2.竹溪小桥预算审核表

3.龙玉桥预算审核表

南安市交通运输局

2023年9月18日

（此件主动公开）

附件1

半岭桥预算审核表

| 序号 | 项目或费用名称 | 审核金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 | 建筑安装工程费 | 80064 |  |
| 1 | 临时工程 | 3165 |  |
| 2 | 桥梁涵洞工程 | 72219 |  |
| 3 | 专项费用 | 4679 |  |
| 第二部分 | 土地征用及拆迁补偿费 | 0 |  |
| 第三部分 | 工程建设其他费用 | 15384 |  |
| 1 | 建设项目管理费 | 9518 |  |
| 2 | 建设项目前期工作费 | 3368 |  |
| 3 | 生产准备费 | 2030 |  |
| 4 | 工程保险费 | 320 |  |
| 5 | 其他相关费用 | 147 |  |
| 第四部分 | 预备费 | 2863 |  |
| 1 | 基本预备费 | 2863 |  |
| 2 | 价差预备费 | 0 |  |
| 第一～四部分费用合计 |  | 98311 |  |
| 建设期贷款利息 |  | 0 |  |
| 桥梁基本造价 |  | 98311 |  |

附件2

竹溪小桥预算审核表

| 序号 | 项目或费用名称 | 审核金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 | 建筑安装工程费 | 53949 |  |
| 1 | 临时工程 | 3165 |  |
| 2 | 桥梁涵洞工程 | 47446 |  |
| 3 | 专项费用 | 3338 |  |
| 第二部分 | 土地征用及拆迁补偿费 | 0 |  |
| 第三部分 | 工程建设其他费用 | 13104 |  |
| 1 | 建设项目管理费 | 8484 |  |
| 2 | 建设项目前期工作费 | 2270 |  |
| 3 | 生产准备费 | 2030 |  |
| 4 | 工程保险费 | 216 |  |
| 5 | 其他相关费用 | 103 |  |
| 第四部分 | 预备费 | 2012 |  |
| 1 | 基本预备费 | 2012 |  |
| 2 | 价差预备费 | 0 |  |
| 第一～四部分费用合计 |  | 69064 |  |
| 建设期贷款利息 |  | 0 |  |
| 桥梁基本造价 |  | 69064 |  |

附件3

龙玉桥桥预算审核表

| 序号 | 项目或费用名称 | 审核金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 | 建筑安装工程费 | 51987 |  |
| 1 | 临时工程 | 3165 |  |
| 2 | 桥梁涵洞工程 | 45770 |  |
| 3 | 专项费用 | 3051 |  |
| 第二部分 | 土地征用及拆迁补偿费 | 0 |  |
| 第三部分 | 工程建设其他费用 | 12735 |  |
| 1 | 建设项目管理费 | 8211 |  |
| 2 | 建设项目前期工作费 | 2187 |  |
| 3 | 生产准备费 | 2030 |  |
| 4 | 工程保险费 | 208 |  |
| 5 | 其他相关费用 | 100 |  |
| 第四部分 | 预备费 | 1942 |  |
| 1 | 基本预备费 | 1942 |  |
| 2 | 价差预备费 | 0 |  |
| 第一～四部分费用合计 |  | 66664 |  |
| 建设期贷款利息 |  | 0 |  |
| 桥梁基本造价 |  | 66664 |  |

南安市交通运输局办公室                      2023年9月18日印发