南交〔2023〕43号

南安市交通运输局关于拨付2023年

农村公路建设项目“以奖代补”省级和

泉州市级补助资金的通知

仑苍、蓬华、九都、水头镇人民政府：

鉴于仑苍镇后垵路段项目已全部建设完成，蓬华、水头、九都镇建设项目累计完成合同价分别为55%、32%、13%，为了加快推进农村公路建设项目进度，经研究决定，仑苍镇后垵路段项目省级和泉州市级补助资金按100%进行拨付，蓬华、水头、九都镇根据进度情况，按照省级和泉州市级年度配套补助资金55%、32%、13%进行拨付。现从《泉州市财政局 泉州市交通运输局关于下达2023年车辆购置税用于省道和农村公路建设项目资金的通知》（泉财指标〔2023〕283号）中2023年农村公路建设 “以奖代补”切块资金750万元拨出371.85万元及《泉州市财政局 泉州市交通运输局关于下达2023年度第一批交通项目市级补助资金的通知》（泉财指标〔2023〕409号）中农村公路建设160.9万元拨出149.05万元,合计520.9万元安排用于2023年省级农村公路建设项目 “以奖代补”补助（具体详见附件）。请仑苍、蓬华、九都、水头镇严格财务管理，做到专款专用，不得截留或挪作他用。

附件：南安市2023年农村公路建设项目“以奖代补”省级和泉州市级补助资金安排表

南安市交通运输局

2023年9月18日

（此件主动公开）

附件

南安市2023年农村公路建设项目“以奖代补”省级和泉州市级补助资金安排表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇 | 项目所在建制村名称 | 项目名称 | 行政等级 | 计划改造前路段信息 | | | | | | | |  | 计划实施后路段情况 | | | | | 批复文号 | 批复 投资（万元） | 本次拨 付省级补助资金（万元） | 本次拨付泉州市级补助资金（万元） | 合计拨 付资金 （万元） |
| 路线 编码 | 起点 桩号 | 止点 桩号 | 建设 规模 (公里) | 技术等级 | 路面 类型 | 路基宽(米) | 路面宽(米) | 建设类别 | 技术等级 | 路面类型 | 路基宽(米) | 路面宽(米) | 路面厚度（cm) |
| 1 | 仑苍镇 | 后垵村 | 仑苍镇后垵路段 | 县道 | X341 | 31.220 | 33.397 | 2.177 | 四级 | 水泥 混凝土 | 4.5 | 3.5 | 晋级建设 | 三级 | 水泥混凝土 | 8 | 6.5 | 22 | 南交审 〔2019〕11号 | 1003.25 | 261 | 108.85 | 369.85 |
| 2 | 蓬华镇 | 黎阳村 | 黎阳村下贡至珑头贡 | 乡道 | Y067 | 13.251 | 13.945 | 0.694 | 四级 | 水泥 混凝土 | 4.5 | 4 | 晋级建设 | 四级 | 水泥混凝土 | 6.5 | 6 | 20 | 南交审 〔2022〕27号 | 218.99 | 23.1 | 7.63 | 30.73 |
| 3 | 九都镇 | 秋阳村 | 县道325线秋阳至五台路段 | 县道 | X325 | 12.940 | 15.39 | 2.450 | 四级 | 水泥 混凝土 | 7.5 | 6 | 晋级建设 | 三级 | 沥青砼路面 | 7.5 | 6.5 | 10 | 南交审 〔2022〕43号 | 729.41 | 37.83 | 15.93 | 53.76 |
| 4 | 水头镇 | 曾岭村 | 星辉至曾岭 | 乡道 | Y113 | 5.782 | 8.382 | 2.600 | 四级 | 水泥 混凝土 | 5 | 4 | 晋级建设 | 四级 | 水泥混凝土 | 7.5 | 6.5 | 20 | 南交审 〔2022〕2号 | 874.41 | 49.92 | 16.64 | 66.56 |
| 合 计 | | | |  |  |  |  | 7.921 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2826.06 | 371.85 | 149.05 | 520.9 |

南安市交通运输局办公室 2023年9月18日印发