南交函〔2024〕154号

办理标志：C

关于南安市政协十四届三次会议

第172号提案的答复

王伟杰委员：

您提出的《关于加快建设联十一线霞美段的建议》的提案收悉。现将办理情况答复如下：

一、意见建议采纳落实情况

（一）关于建议一“由分管市领导成立工作专班协调部门推进工作”，答复如下:国道324改线南安洪濑至水头段工程(联十一线南安段)已于2021年12月9日成立“国道324改线南安洪濑至水头段项目建设指挥部”，总指挥由市长担任、副指挥由分管副市长担任。指挥部下设工作专班，抽调我局及相关部门工作人员，负责该项目建设日常事务，由市领导定期召开工作会议，协调推进项目前期和工程进度。

1. 关于建议二“成熟一段、报批一段、开工一段”，答复如下:鉴于本项目总里程长，且受多种不可控因素影响，为加快项目推进，已划分四个标段组织实施。其中水头段于2022年9月23日完成施工招标，福鼎山隧道作为控制性工程已开工建设，路基部分正在进行土地报批工作。官桥段属于本项目第二标段，于2023年5月4日完成施工招标。霞美段因涉及基本农田，需上报国务院审批，目前正在加快推进前期工作。

二、其他

办理过程：该提案由我局主办，能源工贸集团协办，我局分管领导于3月与委员第一次见面沟通，了解提案详细需求，并由我

局抽调该项目工作专班人员答复。

分管领导：黄长春

经办人员：王巍

联系电话：86366802

南安市交通运输局

2024年5月15日

（此件主动公开)

 抄送：市政协提案办、市政府督查室，市能源工贸集团。

 （共印10份）