南安市高标准农田建设专项规划

（2021-2030年）

南安市农业农村局

二〇二二年八月

目 录

前 言	- 3 -

一、规划区基本情况	- 4 -

（一）规划范围	- 4 -

（二）自然地理概况	- 5 -

（三）耕地利用现状	- 8 -

二、规划背景	- 11 -

（一）高标准农田建设情况	- 11 -

三、指导思想、原则与目标	- 15 -

（一）指导思想	- 15 -

（二）基本原则	- 15 -

（三）建设目标	- 16 -

四、建设标准和建设内容	- 17 -

（一）建设标准	- 17 -

（二）建设内容	- 19 -

（三）设计标准	- 22 -

五、区域布局与建设任务	- 28 -

（一）项目选取原则	- 28 -

（二）科学设计建设内容	- 29 -

（三）健全资金投入机制	- 30 -

（四）加强项目规范管理	- 30 -

（五）建设任务安排	- 31 -

六、建设监管	- 43 -

（一）质量监管	- 43 -

（二）上图入库	- 44 -

（三）竣工验收	- 45 -

七、建后管护	- 47 -

（一）管护标准	- 47 -

（二）管护主体	- 48 -

（三）管护任务	- 48 -

（四） 管护考核	- 50 -

（五） 管护经费筹措	- 50 -

八、资金筹措	- 51 -

（一）投资估算	- 51 -

（二）资金筹措	- 51 -

九、效益分析	- 53 -

（一）经济效益	- 53 -

（二）社会效益	- 53 -

（三）生态效益	- 54 -

十、保障措施	- 55 -

（一）强化责任机制	- 55 -

（二）保障资金投入	- 55 -

（三）严格耕地保护利用	- 55 -

（四）强化规划引领	- 56 -

（五）强化技术支撑	- 57 -

（六）严格监督考核	- 57 -

十一、南安市高标准农田建设专项规划（2021-2030年）专家评审意见	- 59 -

# 前 言

为深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，统筹安排和科学指导全市高标准农田建设，确保耕地数量，提高耕地质量，保障国家粮食安全，根据《国务院办公厅关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》（国办发〔2019〕50号）《福建省高标准农田建设专项规划（2021―2030 年）》（闽农综〔2021〕84号），《泉州市农业农村局关于印发泉州市高标准农田建设专项规划（2021-2030年）的通知》（泉农综[2022]66号文号，以及南安市政府“十四五”规划编制要求，组织开展《南安市高标准农田建设专项规划（2021-2030年）》（以下简称《规划》）编制工作。2021-2025年南安市需完成7.6万亩新建高标准农田项目、1.5万亩改造提升高标准农田项目、0.8万亩新增高效节水灌溉项目；2026-2030年需完成1.9万亩新建高标准农田项目、1.6万亩改造提升高标准农田项目、0.5万亩新增高效节水灌溉项目。这对于全面贯彻落实乡村振兴战略，更好地谋划新时代高标准农田建设，保障粮食产能，积极推进南安市农业现代化有着重大而深远的意义。

本《规划》总结 “十三五”以来南安市开展高标准农田建设成果，分析现阶段高标准农田建设的有利条件、面临问题，提出今后10年全市高标准农田建设的指导思想、总体目标、基本原则、建设标准、建设内容、建设任务，制定加强工程建设监管和建后管护，以及保障规划顺利实施的措施。《规划》是南安市今后10年开展高标准农田建设工作的基本依据。

本规划期为2021年至2030年。

# 一、规划区基本情况

## （一）规划范围

根据福建省农业农村厅《关于提前批复2023年高标准农田建设项目通知》文件精神，各地要以提升粮食产能为首要目标,围绕通则要求建设内容，按照“缺什么、补什么”，突出“农田四化”建设，合理安排改造提升建设重点区域，优先安排粮食主产县、优先安排规模连片粮食生产功能区、粮食主产区，重点对其中建设标准偏低、设施不配套、年久失修、损毁严重的项目区进行改造提升，打造高标准农田升级版，建成一批高标准“四化”农田。改造提升项目选址不受已立项实施、已上图入库条件限制，但要避开非耕地，单个项目立项规模原则上不低于2000亩(可含新建)，鼓励采取整流域、整灌区、整乡、整村等全域推进方式，以改造提升带新建将周边未实施建设的耕地全部纳入项目建设范围。耕地资源较少的县级、开发区可缓后安排改造提升项目。2023 年新建项目的选项条件按现行政策的相关规定执行，单个项目立项规模原则上不低于1000亩，在选址规划设计时，要有效避开非耕地和与已上图入库项目区重叠,特别是要避免2019年及以后年度立项实施项目间重叠。

南安市共有省新、仑苍、东田、英都、翔云、金淘、诗山、蓬华、码头、九都、乐峰、罗东、梅山、洪濑、洪梅、康美、丰州、霞美、官桥、水头、眉山、向阳、石井、溪美街道、柳城街道、美林街道26个乡镇，三调耕地净面积34.23万亩，2009-2020已实施项目占三调耕地总面积为17.75万亩（此为毛面积，毛面积=净面积+田坎，扣除各项目重叠部分耕地面积）,剩余三调耕地毛面积为21.90万亩。根据《泉州市农业农村局关于印发泉州市高标准农田建设专项规划（2021-2030年）的通知》（泉农综[2022]66号文号精神），选取了7.6万亩耕地进行2021-2025年的高标准农田建设规划，1.5万亩耕地进行2021-2025年的高标准农田改造提升规划；选取1.9万亩耕地进行2026-2030年的高标准农田建设规划，1.6万亩耕地进行2026-2030年的高标准农田改造提升规划。

## （二）自然地理概况

1、地理位置

南安市位于福建东南沿海，晋江中游，地理坐标为北纬24°34′30″-25°19′25″，东经118°08′30″-118°36′20″。东接鲤城区、丰泽区、洛江区，东南与晋江市毗邻，南部与厦门翔安区的大、小嶝岛及金门县隔海相望，西南与同安区交界，西通安溪县，北连永春县，东北与仙游县接壤。辖区最南为石井镇的大佰岛，最北为向阳乡的洋坪自然村，最东端是洪濑镇的大洋村，最西端是翔云乡的椒岭村，南北最大距离82千米，东西最大距离45千米，总面积2036平方公里。

2、区域面积及人口

南安市全境人口148.9万，面积2036平方公里，辖3个街道、21个镇、2个乡、1个经济开发区，共32个社区、384个行政村。

3、水文

南安溪涧纵横，流向复杂，水系呈羽状。河流主要属晋江水系及沿海水系。水系的发育受到新华夏系两组活动断裂的控制，主要河流晋江及其干流东、西溪切过构造线，河流流向作北西往南东流经北部和中部，其支流呈北东或南西自四周流入东、西溪。东、西溪在丰州溪州村汇合成金溪，为晋江下游，向东南流经金鸡拦河桥闸于丰州出境，经鲤城区注入泉州湾。该市河道总长400千米，形成水源丰富的水系。水资源总量丰水年25.03亿立方米，枯水年9.7亿立方米，地表水年平均15.47亿立方米。多年平均径流深在600～1200毫米，径流总趋势和降雨相适应，自西、西北向东南递减，沿海石井、水头为600～800毫米，西北山区的东田900～1200毫米，蓬华、诗山为900～1000毫米，径流主要集中在4月、5月、6月，丰水年这三个月的径流量占年径流量的50%左右，4～9月进入汛期，此时径流量占年径流量的77%。

- 气象

南安市地处纬度较低，东南濒临海洋，整个地势由西北向东南倾斜，这种纬度位置，海洋位置和地形特点，使南安市气候具有：夏长无酷暑，冬短温暖而少雨，秋温高于春温；雨水充沛，春夏多，秋冬少。“四序花开常见雨，一冬无雪闻雷声。”属南亚热带季风性湿润气候。

5、乡镇特点

- 仑苍镇被誉为"乡镇企业一枝花"和"水暖之乡"。风景名胜有蔡西寮洋灵应堂、妙峰山石佛岩等。石井镇是民族英雄郑成功的故乡，位于南安市最南端的唯一出海口，是南安市第一个创税超亿元的乡镇，是福建著名的航运之乡和石材生产基地。诗山镇历史悠久，人杰地灵，交通便利，省道307线、206线贯穿全境，历来是闽南著名侨乡和南安五大古集镇之一且旅游业发展势头良好。九都镇企业量多且规模大，支柱产业是鞋业。官桥镇历史悠久，古迹众多，有着国家级重点文物保护单位，被誉为闽南建筑大观园。金淘镇林木蓄积量大，关心支持教育投入，建设多所学校。丰州镇是闽南政治、经济、文化中心，积极建设文化旅游项目。梅山镇境内有大小杨梅山脉，主要发展高科技企业。水头镇是中国最大的石材生产基地，将旅游业与第一产业结合在一起。东田镇是传统的农业大镇，拥有油茶、蔬菜等特色农业基地，有着南安市市级文物保护单位。洪濑镇科教文卫事业蓬勃发展，风味小吃闻名遐迩。英都镇基础设施完善，交通网络四通八达，历史悠久，文化积淀丰厚。境内名胜古迹等人文景观内涵丰富，各具特色，是南安著名侨乡之一。溪美街道为南安县城，名优特农副产品:蔬菜、杨梅、花卉等。省新镇是"中国日用品生产基地"，是文明乡镇。康美镇东南部多丘陵，西部多山，境内有省道307线及其复线、南洪公路和福芸公路等主要交通要线。乐峰镇种植果树，如芦柑、枇杷、杨梅、橄榄等名优水果。罗东镇境内矿产资源丰富，种类繁多。主要有花岗石和高岭土，蓄量较大，还有铁矿、镐矿、泥煤等矿藏，粮食作物以水稻、甘薯为主。眉山乡有以海外侨胞闻名全南安，号称南安第一侨乡的观山村;也是中国最美休闲乡村。林街道以铝业制造、鞋服轻纺、消防水暖为主要工业产业。蓬华镇农作物主要有水稻、甘薯;林果有松木、杉木、毛竹、脐橙、柑桔、油柿、油茶、天柱山茶等，其中"蓬华脐橙"获评南安市首个国家农产品地理标志。翔云镇主要种植物有甘薯、玉米、马铃薯、花生、大豆。向阳乡拥有丰富的水电、矿产、林果、旅游等资源，有着有机茶叶等绿色农业成规模开发得天独厚的自然条件。

## （三）耕地利用现状

- 本次规划采用南安市三调数据库作为基础数据，并结合南安市坡度库、“十三五”以来高标准农田建设评估成果等有关数据，基本摸清了南安市高标准农田建设后备资源储备情况。

- 三调耕地面积为净面积34.23万亩，2009-2020已实施项目占三调耕地总面积为17.75万亩（此为毛面积，毛面积=净面积+田坎，扣除各项目重叠部分耕地面积）,剩余三调耕地毛面积为21.90万亩。具体见表1-1。

表1-1     南安市耕地利用现状

注：单位：亩，毛面积=净面积+田坎

| 乡镇 | 行政区域代码 | 耕地总面积（净面积） | 已实施项目的耕地面积（毛面积） | 剩余耕地面积（毛面积） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东田镇 | 350583102 | 20628.92 | 11634.02 | 13005.26 |  |
| 丰州镇 | 350583116 | 9008.65 | 4225.48 | 5767.44 |  |
| 官桥镇 | 350583118 | 26947.36 | 10916.13 | 18669.46 |  |
| 洪濑镇 | 350583113 | 18450.51 | 13294.93 | 6790.70 |  |
| 洪梅镇 | 350583114 | 11316.70 | 6908.96 | 5509.05 |  |
| 金淘镇 | 350583105 | 19278.82 | 12707.86 | 9656.81 |  |
| 九都镇 | 350583109 | 3366.51 | 1675.30 | 2635.16 |  |
| 康美镇 | 350583115 | 16596.35 | 8612.95 | 9743.98 |  |
| 乐峰镇 | 350583110 | 7666.23 | 4901.38 | 3986.57 |  |
| 柳城街道 | 350583002 | 11124.61 | 6696.23 | 5647.61 |  |
| 仑苍镇 | 350583101 | 6296.21 | 2255.74 | 5420.41 |  |
| 罗东镇 | 350583111 | 10831.76 | 7077.05 | 5331.80 |  |
| 码头镇 | 350583108 | 13991.52 | 8589.67 | 7470.18 |  |
| 眉山乡 | 350583200 | 11716.46 | 9047.22 | 6661.68 |  |
| 梅山镇 | 350583112 | 13947.51 | 7873.64 | 7182.38 |  |
| 美林街道 | 350583003 | 10056.30 | 2342.23 | 9452.57 |  |
| 蓬华镇 | 350583107 | 6212.35 | 2424.20 | 5893.74 |  |
| 山美水库 | 350583203 | 333.95 | 0.59 | 643.62 |  |
| 省新镇 | 350583100 | 10754.35 | 3730.67 | 9014.02 |  |
| 诗山镇 | 350583106 | 15737.20 | 14526.55 | 3923.35 |  |
| 石井镇 | 350583120 | 14574.96 | 0.00 | 16185.50 |  |
| 水头镇 | 350583119 | 22563.95 | 11559.58 | 12779.59 |  |
| 五台山林场 | 350583202 | 88.64 | 25.93 | 92.15 |  |
| 溪美街道 | 350583001 | 9734.00 | 4538.37 | 6382.67 |  |
| 霞美镇 | 350583117 | 8910.07 | 471.32 | 9379.18 |  |
| 翔云镇 | 350583104 | 16475.77 | 4374.35 | 17358.84 |  |
| 向阳乡 | 350583201 | 7118.09 | 6336.14 | 3194.79 |  |
| 雪峰华侨经济开发区(康美) | 350583204 | 0.00 | 0.00 | 28.49 |  |
| 英都镇 | 350583103 | 18544.88 | 10698.61 | 11221.56 |  |
| 合计 |  | 342272.62 | 177445.09 | 219028.57 |  |

# 二、规划背景

## （一）高标准农田建设情况

1、建设成效

南安市2009年—2020年以来农田建设取得的成绩如下表：

| 建设年份 | 项目类型 | 实施项目数(个) | 建设规模(万亩) | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 土地整理 | 6 | 0.53 | 土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程，农田防护与生态环境保持工程。 |
| 2010 | 土地整理 | 5 | 0.52 |  |
| 2011-2018 | 国家农业综合开发（财政） | 10 | 1.26 |  |
|  | 水利 | 9 | 6.70 |  |
|  | 土地整理 | 54 | 3.83 |  |
|  | 其他部门 | 30 | 1.84 |  |
| 2019 | 农业农村局 | 12 | 4.10 |  |
| 2020 | 农业农村局 | 24 | 6.28 |  |
| 合计 |  | 150 | 25.06 |  |

说明：数据来源于南安市“十三五”以来高标准农田建设项目评估工作成果(未扣除项目重叠面积）。

（1）改善了农业生产条件

近年来，多地农村的农田道路、水利设施因资金严重缺乏而没有及时建设和维修，导致很多地区的水利设施年久失修，不能满足农业正常生产的需要。土丘、山坡、坟墓、荒地、水塘星罗棋布，土地产出率低。通过开展高标准农田建设，既不增加村集体负担，又有效解决了长期以来农田道路、水利设施建设资金投入严重不足的问题。建设后土地相对平坦，机耕路、排灌渠密度明显增强，道路通达度和质量快速提高，防洪防涝抗旱能力进一步提升，极大地改善了农业的生产条件和农民的生活环境，为促进农业增效、农民增收和新农村建设做出了重要贡献，而且为建设现代农业园区、发展现代农业经济奠定了坚实的基础。

（2）拓宽了建设用地空间

南安市“十三五”期间先后通过高标准农田建设补充了新增耕地，有效地补充了建设占用耕地的数量，连续实现了多年来耕地占补平衡目标，为城市化、工业化进程拓宽了用地空间。有效弥补了建设用地计划指标的不足，保证了交通、水利、能源等一大批重大基础设施建设及工业化、城市化建设对用地的需求。

（3）增加了地方、集体和农民收入

南安市农村集体将土地整理后新增的耕地留为集体使用或出租，增加了村集体经济收入。由于通过土地整理的耕地，交通便利、水利设施好、水源有保证，土地利用率和产出率大大提高，成了大家争相租种的“香饽饽”，租金普遍提高每亩100-200元。走访项目区居民，都认识到高标准农田建设是一件好事，群众在这项工程中得到了实实在在的实惠。

（4）生态效益明显

通过高标准农田建设，中低产田的旱、冷、烂、锈等障碍因素得到有效解决，灌溉保证率达90%，提高农田抗洪抗旱能力，减少水土流失。在促进农业生产发展的同时，培肥地力，改良土壤，节约资源，净化空气，减少污染，改善农田小气候，实现农业生产的良性循环，为农业可持续发展奠定良好基础，促进农村资源节约型和环境友和型社会的形成。

2、存在的问题

（1）可建设耕地资源立地条件较差。

南安市未实施项目耕地分布零散，面积碎小，集中连片较少。目前全市存在较大比例的中低等耕地，这些中低等耕地基础设施薄弱，地力水平低，抗灾能力差，作物产量低而不稳。

- 高标准农田建设投入标准偏低。

随着物价水平上涨、 农村劳动力工资不断提高、砂石料等地材及机械化耕作价格上涨，高标准农田建设成本也随之上升，已建成的高标准农田基础设施亦有待进一步完善，相应的农田耕作平台建设急需推进。据农田建设实际情况测算，亩均投资需要 4000-6000元，才能达到《高标准农田建设通则》八个方面要求。

- 高标准农田建设新增耕地难度越来越大。

南安市立地条件较好、补充耕地潜力较大的基本农田绝大部分已实施过土地整理、高标准农田建设等项目，目前南安市通过实施高标准农田建设方式补充耕地的资源空间十分有限，出地率低于1%。

（4）已建农田改造提升需求迫切。

南安市部分已建设高标准农田存在建设标准低、工程老化、设施不配套、地力下降、抗灾减 灾能力不强等问题。同时，受到自然灾害破坏、建后管护等因素影响，已建成高标准农田设施存在不同程度损毁问题，严重影响农田使用成效，迫切需要进一步改造提升。

（5）建后管护机制亟待进一步健全。

南安市部分高标准农田项目建成后，存在田间工程设施产权不明、管护权责不清、管护资金缺乏等问题，影响高标准农田工程功能的持续发挥。同时，缺少后续长期监测评价和跟踪督导，一些项目日常管护不到位，设施设备损毁后得不到及时有效修复，常年带病运行，工程使用年限明显缩短。

- 编制专项规划目的及意义

南安市高标准农田建设专项规划（2021-2030年）总结 “十三五”以来南安市开展高标准农田建设成果，分析现阶段高标准农田建设的有利条件、面临问题，提出2021-2030 年全市高标准农田建设的指导思想、总体目标、基本原则、建设标准、建设内容、建设任务，制定加强工程建设监管和建后管护，以及保障规划顺利实施的措施。南安市高标准农田建设专项规划（2021-2030年）是南安市2021-2030年开展高标准农田建设工作的基本依据。

# 三、指导思想、原则与目标

## （一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中和五中全会精神，紧紧围绕实施乡村振兴战略，按照农业高质量发展要求，推动“藏粮于地、藏粮于技”战略，以提升粮食产能和保障国家粮食安全为首要目标，聚焦重点区域，统筹整合资金，加大政策资金投入力度，统一规划布局、建设标准、组织实施、验收考核和上图入库，强化项目管理，突出抓好耕地保护和地力提升，创新投融资机制，统筹协调各方力量，合力推进高标准农田建设，加快补齐农业基础设施短板，提高水土资源利用效率，切实增强农田防灾抗灾减灾能力，提升南安市粮食生产能力，促进农业增效、农民增收、农村发展，夯实乡村振兴基础。

## （二）基本原则

1、夯实基础，确保产能

突出粮食产区和农产品优势区，着力完善农田基础设施，提升耕地质量，持续改善农业生产条件，稳步提高粮食生产能力。

- 因地制宜，综合治理

严守耕地保护红线，依据耕地资源禀赋和国土空间、水资源利用等规划，综合考虑农田基础条件、增产潜力、障碍因素、经济水平等情况，合理确定建设布局、建设内容，推进田水路电综合配套，量质并举。

3、集中连片，整体推进

根据农田分布和自然条件状况，加强与相关规划衔接，选择重点建设地区，因地制宜确定农田连片规模，统一规划设计，采取集中投入、连片治理、整体推进的建设方式，确保建一片成一片。

- 4、高标准建设，高水平利用

- 提高设计和建设标准，切实改变建设标准偏低、不能适应现代农业发展需要的局面。建成后通过产业化等措施，大力发展农产品和农业服务业，实现一二三产融合发展，高水平利用，提高高标准农田的生产效率和效益。

5、建管结合，确保效益

- 按照标准化要求加强项目建设管理，建成后及时确权登记，健全管护机制，明确管护主体，落实管护责任和管护经费；加强对项目工程管护工作的督查指导和监测评价，强化信息管理，确保工程规范，良性运行，长久发挥效益。

## （三）建设目标

以提升粮食产能为首要目标，突出抓好耕地保护和地力提升、加快高标准农田建设步伐，集中力量打造旱涝保收、稳产高产、绿色生态农田，为提升粮食生产能力奠定坚实基础。2021-2030年全市新建高标准农田9.5万亩，改造提升高标准农田3.1万亩。

# 四、建设标准和建设内容

## （一）建设标准

1、耕地标准

农田有效土层达到50 cm以上，水浇地和旱地耕作层厚度在25 cm以上，水田耕作层厚度在20 cm左右。土体中无明显粘盘层、砂砾层等障碍因素。地面坡度为5°～ 25°的耕地可改造成水平梯田，山地丘陵区梯田化率不低于90%。

2、排水标准

（1）排渍标准

旱作区在渍害敏感期间可采用 3 天～4 天内将地下水埋深降至田面以下 0.4 m～0.6 m；稻作区在晒田期 3 天～5 天内降至田面以下 0.4 m～0.6 m。对于无盐碱化威胁的地区，地下水位控制在0.8 m以下，盐化平原区地下水位控制在1.2 m以下。对于地下水矿化度较高的地区，除满足防渍要求外，还应将地下水位控制在地下水临界深度以下。

（2）排涝标准

农田排涝标准，旱地、水浇地暴雨重现期宜采用5年～10年一遇，可采用1天～3 天暴雨量1天～3 天排除，设施农业种植区宜采用1 天暴雨量1 天排除。水田暴雨重现期宜采用10年一遇，可采用1天～3 天暴雨量3天～5 天排至耐淹水深。

- 灌溉标准

灌溉设计保证率宜根据水文气象、水土资源、作物组成、灌溉规模、灌溉方式及经济效益等因素采用经验频率法计算，灌溉水利用系数应符合GB/T50363的要求。

表6 灌溉设计保证率

| 灌溉方法 | 地区 | 作物种类 | 灌溉设计保证率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 地面灌溉 | 干旱地区或水资源紧缺地区 | 以旱作为主 | 50~75 |
|  |  | 以水稻为主 | 70~80 |
|  | 半干旱、半湿润地区或水资源不稳定地区 | 以旱作为主 | 70~80 |
|  |  | 以水稻为主 | 75~85 |
|  | 湿润地区或水资源丰富地区 | 以旱作为主 | 75~85 |
|  |  | 以水稻为主 | 80~95 |
| 喷灌、微灌 | 各类地区 | 各类作物 | 85~95 |
| 注：作物经济效益高，宜选用表中较大值；作物经济效益低，可选用表中较小值。 |  |  |  |

4、道路标准

对外交通为水泥路，田间道为泥结石路，生产路为土路。倡导建设生态型田间道路,因地制宜减少硬化路面及附属设施对生态的不利影响。

5、农田防护与生态环境保持标准

农田防护与生态环境保护工程应进行全面规划、综合治理，与田块、沟渠、道路等工程相结合，与农村居民点景观建设、农村生活污水达标尾水利用相协调。农田防洪标准设计暴雨重现期为10-20年一遇，农田防护面积比例不低于90%。

## （二）建设内容

1、平整土地

根据现状耕地和基本农田布局，充分考虑水资源承载能力和生态容量等因素，优化农田结构布局，合理划分和适度归并田块，平整土地。根据地形地貌、作物种类、机械作业效率、灌排效率和防止风害等因素，合理确定田块的长度、宽度和方向，适应农业机械化、规模化需要。平整时，要保护耕作层土壤，同时深翻深松土地，打破障碍层，改善农田耕作层；通过建设占用耕地进行耕作层剥离再利用，增加有效土层厚度。

- 改良土壤

- 采用农艺、生物、工程等措施，对田间基础设施配套建设后的耕地，进行土壤改良、地力培肥。通过施用有机肥、秸秆还田、种植绿肥翻埋还田等措施，提升土壤有机质含量。通过深耕、挖深垫浅、完善灌排设施等逐步改良土壤不良构型、增加耕作层厚度，保证作物良好生长环境。全面推广测土配方施肥，促进土壤养分平衡。开展建设占用耕地耕作层剥离再利用工作，用于新开发耕地、中低产田、受污染耕地的耕作层再造或土壤改良。

专栏2 土壤改良示范

1. 土壤地力提升。到2030年，耕地质量等级有所提升，化肥施用量比2020年减少10%。建立并完善耕地质量监测网络，大力推广测土配方施肥、增施有机肥料、绿肥种植和秸秆还田等改土培肥技术，推动耕地质量提升，夯实农业可持续发展的基础。 2. 土壤酸化治理。开展耕地土壤酸化治理，建立示范片。依据《石灰质改良酸化土壤技术规范》，合理施用农用石灰质物质等酸性土壤调理剂，提高土壤pH值，促进耕地质量提升。实施种植绿肥还田，施用有机肥，改良培肥土壤。 3. 受污染耕地安全利用。例行检测全县主要农产品产地监测点，分析评价土壤和农产品中重金属状况，实时监测产地土壤和农产品重金属状况。

- 3、建设灌溉与排水设施

- 按照“大中小微并举、蓄引提调结合”要求，加强水源工程建设，开展灌溉排水设施建设，配套改造和建设输配水渠（管）道和排水沟（管）道、泵站及渠系建筑物。因地制宜推广节水灌溉技术，提高农田灌溉保证率、排涝设计标准和灌溉水利用系数。

专栏3 高效节水灌溉示范

为提高农业灌溉用水效率，重点在水资源紧缺地区，建设高效节水灌溉示范区，带动高标准农田建设任务与高效节水灌溉同步实施，发展微灌、喷灌和管灌工程，支持水肥一体化设施，鼓励堰坝、蓄水池等小型水源工程及排水沟改造。

- 4、整修田间道路

- 按照“有利生产、方便生产、兼顾生活”原则，优化田间路（机耕路）、生产路布局，合理确定路网密度，配套建设农机下田（地）坡道、桥涵、错车道和回车场等附属设施，提高农机作业便捷度。田间道路建成后要能满足农机作业、物资运输等农业生产活动的要求。

- 5、完善农田防护与生态环境保持体系

- 推广生态型治理措施建设高标准农田，注重生态沟渠及地表径流集蓄与利用设施建设，以生态脆弱农田保护为重点，加强农田防护与生态环境保持工程建设。根据防护需要，新建、修复农田防护林网、生态护坡，主要道路、沟渠两侧应适时、适地、适树设置农田防护林带，提高农田林网建设水平。在水土流失易发区，合理修筑岸坡防护、沟道治理、坡面防护等设施。

专栏4 绿色农田示范

因地制宜推行土壤改良、生态沟渠和田间道路等工程措施，通过开展农田生态保护修复、集成推广绿色高质高效技术，提升农田生态保护能力和耕地自然景观水平，增加绿色优质农产品有效供给，打造集耕地质量保护提升、生态涵养、面源污染防治和田园生态景观改善为一体的高标准绿色农田。

- 6、配套农田输配电设施

- 确保输配电设施安全、低耗、高效运行。对适合电力灌排和信息化管理的农田，铺设低压输电线路，配套建设变配电设施，合理布设弱电设施，为泵站、河道提水、农田排涝、喷微灌、水肥一体化以及信息化工程等提供电力保障，降低农业生本，提高农业生产效率和效益。

- 7、推进土地综合治理工程

结合我市优势农产品和特色农产品的作物生长特点，优化土地整治工程标准，适当调整土地整治工程设计内容，以适应芥菜、辣椒、扁豆、西红柿等特色蔬菜基地对土地整治工程的特殊要求。加大力度开展特色农产品集中区的土地整治，着力改善生产条件，促进农产品生产适度规模化，形成科学合理的“一镇一业”、“一村一品”特色农产品布局。

- 8、加强科技服务

建立高标准农田耕地质量定位监测点，跟踪监测耕地质量变化情况，保护和持续提升耕地质量。推进数字农业、良种良法良机、科学施肥、病虫害综合防治等科技应用，科学合理利用高标准农田。建成后的田间定位监测点布设密度符合要求，农田监测网络基本完善，科学施肥施药技术基本全覆盖，良种覆盖率、农作物耕种收综合机械化率明显提高。充分利用高标准农田基础条件，推广应用高效节水灌溉技术、水肥药一体化灌溉技术、一体化智能灌溉泵站、灌溉系统水量实时调控等先进技术装备。

## （三）设计标准

## 1、综合标准

## （1）高标准农田建设项目应达到田地平整肥沃、水利设施配套、田间道路畅通、林网建设适宜、优质高产高效的总体目标。通过项目建设，解除制约项目区农业生产的关键障碍因素，抵御自然灾害能力显著增强，农业特别是粮食综合生产能力稳步提高，达到旱涝保收、高产稳产的目标；项目农田基础设施要达到较高水平，田地平整肥沃、水利设施配套、田间道路畅通；项目区因地制宜推行节水灌溉和其他节本增效技术，农田林网适宜，生态环境改善，可持续发展能力明显增强；项目区要大力推广优良品种和先进适用技术，农业科技贡献率明显提高，主要农产品市场竞争力显著增强；项目区要达到优质高产高效的目标，取得较高的经济、社会和生态效益，实现农业增效、农民增收，让农民得到看得见、摸得着的实惠，为发展现代农业和建设社会主义新农村奠定坚实的基础。

（2）高标准农田建设项目区按灌区或流域进行统筹规划，集中连片进行规模开发治理。按照适应现代农业发展的要求，采取水利、农业、林业等综合配套措施，进行田、水、路、林、山综合治理。开发治理后，项目区与非项目区有明显区别，平原地区的项目区达到渠相通、路相连、旱能灌、涝能排，基本实现园田化；丘陵山区的项目区，川地基本实现园田化，坡地基本实现梯田化。

（3）项目建设遵循自然和经济规律，密切结合实际需要，因地制宜地探索各具特色的开发模式；充分尊重项目区农民群众意愿，主动让农民参与项目规划、建设和运行的全过程，让农民有知情权、参与权、选择权和监督权；严格资金和项目管理，提高科学化、精细化管理水平；落实工程管护责任，健全管护机制，确保建成工程长期发挥效益。

（4）高标准农田建设项目区应设置永久标识标牌。标识标牌设置应当统一、规范、实用，包含项目区基本情况、总投资、财政投资、工程项目建设、管护运营、监督举报等基本信息。

（5）高标准农田改造提升项目应重点推进高标准农田改造提升暨农田连片整治标准化建设、规模化流转、生态化改造、产业化发展，进一步补齐农业基础设施短板，推动耕地质量提升，推进农业农村一二三产融合发展，着力建设宜机化、生态化、田园化、数字化的高标准示范农田。

## 2、灌溉与排水工程标准

## 各项水利措施建设标准应符合水利部门制定的有关规程、规范和标准。

## （1）灌溉工程

## ①灌溉系统完善，灌溉用水有保证，灌溉水质符合标准，灌溉制度合理，灌水方法先进。

## ②灌溉设计保证率应符合以下相关规定：灌水方法地区 作物种类灌溉设计保证率地面灌溉干旱地区或水资源紧缺地区，以旱为主50-75，以水稻为主70-80，半干旱、半湿润地区或水资源不稳定地区以旱为主70-80，以水稻为主 75-85湿润地区或水资源丰富地区以旱为主75-85以水稻为主80-95，喷灌、微灌各类地区各类作物 85-95。注：1、作物经济价值较高的地区，宜选用表中较大值；作物经济价值不高的地区，可选用表中较小值。2、引洪淤灌系统的灌溉设计保证率可取30%-50%。

## ③灌溉水利用系数：大型灌区不应低于0.50；中型灌区不应低于0.60；小型灌区不应低于0.65；井灌区不应低于0.80；喷灌区不应低于0.85；滴灌区不应低于0.90；

## ④新建、除险加固和更新改造的小型水库、塘坝及引水渠首等工程，符合国家和水利行业的技术规范规定的设计标准和技术要求；

## ⑤输水、配水渠系（管道），桥、涵、闸等建筑物和田间灌溉设施配套齐全，性能与技术指标达到规范标准。渠道衬砌应坚固耐用，抗冻性能好。在有条件且农民群众有积极性的地区，积极推广先进节水技术，提高项目区节水新技术的普及和应用。

## ⑥灌溉条件较差的旱作农业区，应采取农艺、工程等节水措施提高天然降水的利用率。农艺节水措施包括蓄水保墒、地膜（秸秆）覆盖、选用抗旱品种、施用抗旱保水剂、深松技术等，各项措施符合技术规范。工程节水措施主要是建立小型蓄水工程，即根据降雨、地形、耕地等条件，合理布设小型塘坝、蓄水池、水窖等工程，做到坚固耐用，使用方便。

## ⑦推行科学合理的灌溉模式。水稻区推广“薄、浅、晒、湿”模式；蔬菜等经济价值较高的作物采用节水、丰产灌溉模式；严重缺水地区采用灌关键水等非充分灌溉模式。

## （2）排水工程

## ①防洪设计标准应符合有关规定。

## ②排涝设计标准应符合有关规定，排涝标准按5年一遇，旱作区：1天暴雨从旱作物受淹起1天排至田面无积水，稻作区：1天暴雨3天排至耐淹水深；

## ③排水系统健全，排水出路通畅，排水渠系断面及坡度设计合理，桥、涵、闸等建筑物配套，性能与技术指标达到有关规范要求，末级固定排水沟的深度和间距，符合当地机耕作业、农作物对地下水位的要求。

## （3）田间灌溉计量设施

## 为贯彻实施国家发改委等部门《关于扎实推进农业水价综合改革的通知》（发改价格[2017]1080号）、《福建省物价局关于建立福建省农业水价综合改革联席会议制度的通知》（闽价商[2017]150号）和《福建省农业农村厅关于印发<福建省高标准农田建设项目设计报告编制大纲（试行）>的通知》（闽农建函[2020]89号）要求，本项目拟针对引水渠设置计量设施。

## 小型农田水利中常用的有以下计量设施：

## ①量水堰：设于明槽中用以量测水流流量的溢流堰。

## ②量水槽：在明槽中设置一缩窄段（喉道），使之发生临界流，并于上游或上、下游特性位置测定水深以求得流量的量水设施。

## ③量水孔口：孔口形状常为矩形或圆形，通过测定孔口上游水头（自由出流）或上、下游水头差（淹没出流）以确定流量。

## ④量水管嘴及量水薄片孔口：利用流速改变所引起的水头差来确定流量。

## ⑤分流式量水计：利用文丘里管做过水主管，并在其喉道处连接装有水表的支管，通过水表读数以求得流量的量水设施。

## 3、田间道路标准

## （1）布局合理，顺直通畅。田间道路建设分田间道、生产路两级，田间道要与乡、村公路连接，部分主干路段可实现硬质化，路面采用沥青、混凝土或沙石等材料硬化，保证晴雨天畅通，能满足农产品运输和中型以上农业机械的通行；支路应配套桥、涵和农机下田（地）设施，便于农机进出田间作业和农产品运输。

## （2）建设标准合理实用。田间道路建设要科学设计，突出节约土地；建设标准合理实用，切不可贪大求洋。

## （3）倡导建设生态型田间道路。因地制宜减少硬化路面及附属设施对生态的不利影响。

# 五、区域布局与建设任务

## （一）项目选取原则

根据福建省农业农村厅《关于提前批复2023年高标准农田建设项目通知》文件精神，各地要以提升粮食产能为首要目标,围绕通则要求建设内容，按照“缺什么、补什么”，突出“农田四化”建设，合理安排改造提升建设重点区域，优先安排粮食主产县、优先安排规模连片粮食生产功能区、粮食主产区，重点对其中建设标准偏低、设施不配套、年久失修、损毁严重的项目区进行改造提升，打造高标准农田升级版，建成一批高标准“四化”农田。改造提升项目选址不受已立项实施、已上图入库条件限制，但要避开非耕地，单个项目立项规模原则上不低于2000亩(可含新建)，鼓励采取整流域、整灌区、整乡、整村等全域推进方式，以改造提升带新建将周边未实施建设的耕地全部纳入项目建设范围。耕地资源较少的县级、开发区可缓后安排改造提升项目。2023年新建项目的选项条件按现行政策的相关规定执行，单个项目立项规模原则上不低于1000亩，在选址规划设计时，要有效避开非耕地和与已上图入库项目区重叠,特别是要避免2019年及以后年度立项实施项目间重叠。

根据南安市的实际情况，按照分布相对集中、基础条件较好、有利保护和改善区域生态环境、促进农业和农村经济发展的原则，为合理组织高标准农田建设的方向，确定项目选取原则如下:

1、项目区优先安排规模连片、立地条件较好、灌溉水源丰富、交通便利、干部群众积极性高、实施过各类示范的区域。采取集中投入、连片治理、整体推进的建设方式，确保建一片成一片。

2、对因水毁等自然灾害损毁的高标准农田、农田基础条件不完善造成耕地抛荒的要优先列入年度建设。

3、禁止在生态红线区域、土壤污染严重的区域、自然保护区的核心区和缓冲区以及围湖造田区、退耕还林还草区等开展高标准农田建设，严禁以任何形式、任何名义违规建设“大棚房”。

## （二）科学设计建设内容

要按照《总体规划》和《高标准农田建设通则》(GB/T30600-2014)的要求，科学合理地设计高标准农田建设内容，实行田、土、水、路、林、电、技、管综合配套，重点在土地平整、土壤改良、灌溉排水、田间道路、农田防护与生态环境保持、农田输配电、科技服务和建后管护等方面加大建设力度，有效提高耕地地力和质量。在坚持以农田水利为重点，实行多项措施综合治理的前提下，允许项目区按照“缺什么、补什么”原则确定具体的工程措施和投入比例。要坚持绿色发展，按照“少硬化、不填塘、慎砍树、禁挖山”的要求，因地制宜构建生态沟渠、道路和塘堰湿地系统，改善农田生态环境。

有条件的地区结合实施土地平整，将区内地块格田化减少田坎、沟渠等占地，同时将项目区周边零星非耕地地块纳入建设范围，可产生新增耕地，使耕地总量有所提高，增加粮食年产量；将零星的农用土地调整成片，成为具有一定规模的生产用地，有利于推进农村产业结构调整，提高农业综合开发能力和土地利用经济效益，培植村集体财源，发展村集体经济，带动农民脱贫致富奔小康，从而带动当地经济、社会的全面发展。

## （三）健全资金投入机制

根据国务院和省政府有关要求，南安市要调整优化本级财政支出结构，将高标准农田建设作为重点支持范围。南安市农业农村部门要在南安市人民政府领导下，主动对接相关部门，推动农田建设资金整合，多渠道增加资金投入，调整完善土地出让收入使用范围，提高农业农村投入比例，重点用于高标准农田建设，积极协调按照亩均投资标准足额落实市级资金，确保建设标准不降低、工程质量有提高。在不突破一事一议限定额度标准的前提下，积极鼓励和引导受益农民(或农村集体经济组织)筹资投劳。鼓励各地通过以奖代补、先建后补等方式，积极支持新型农业经营主体，村集体组织小农户开展高标准农田建设和管护。

## （四）加强项目规范管理

南安市要认真落实“统一规划布局、建设标准、组织实施、验收考核和上图入库”要求，参照农田建设现有政策制度，坚持“先立后破、不立不破”的原则，进一步梳理和规范项目管理各个环节的操作规程，实现农田建设项目集中统一管理。鼓励各地以项目形式整体推进高标准农田建设，积极推行“先建后补”、“以奖代补” 、“代建制”等建设机制，减少中间环节，优先安排项目财审，并压缩财审和招投标等前期工作时间，确保项目及早开工。高标准农田建设项目建设标准与内容，亩均投资标准、项目选址与规模建后管护、上图入库等政策要求按照农业农村部农建发[2018]1号文执行，南安市要确保亩均投资标准不低于本市以前年度标准农田建设项目和资金管理在新规定没有出台之前，按照《国家农业综合开发资金和项目管理办法》(财政部令第84号)和省财政厅制定的相关规定执行。

## （五）建设任务安排

南安市2021-2030年高标准农田建设重大储备项目汇总表具体见表5-1。

表5-1           南安市2021-2030年高标准农田建设重大储备项目汇总表

| 序号 | 项目名称 | 行业 | 项目属地 | 主要建设内容及规模 | 预计 总投资（万元） | 建设期限 | 前期工作情况 | 项目建设重要意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南安市高标准农田建设专项规划（2021-2030年） | 农田建设 | 南安市 | 2021-2030年，高标准农田建设项目共51个，总计9.5万亩；高标准农田提质改造项目共12个，总计3.1万亩 | 26080 | 2021—2030年 | 前期规划 | 通过农田水利基础设施建设，从根本上解决项目区农业生产中的制约因素，提高农业综合生产能力。大幅增加粮食产能，同时促进当地农业产业结构调整和提高规模化、产业化经营水平。 |

表5-2       南安市2021-2030年高标准农田建设重大储备项目汇总表

| 拟实施年份 | 序号 | 项目名称 | 乡镇三调耕地毛面积(亩) | 项目涉及行政村 | 批复规模(亩) | 预计总投资（万元） | 建设期限 | 项目建设重要意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 1 | 码头镇新建高标（高效节水灌溉面积125亩） | 13992 | 高山村、宫占村、金中村、刘林村、码四村 | 854 | 136 | 1年 | 通过农田水利基础设施建设，从根本上解决项目区农业生产中的制约因素，提高农业综合生产能力。大幅增加粮食产能，同时促进当地农业产业结构调整和提高规模化、产业化经营水平。 |
|  | 2 | 康美镇新建高标（高效节水灌溉面积490亩） | 16596 | 赤岭村、康美村、兰田村、梅魁村、青山村、团结村、园内村 | 4078 | 6528 | 1年 |  |
|  | 3 | 翔云镇新建高标（高效节水灌溉面积697亩） | 16476 | 椒岭村、翔山村、云山村、东山村、翔云村、金安村、福庭村、沙溪村、梅庄村、峻林村、黄田村 | 4798 | 768 | 1年 |  |
|  | 4 | 东田镇新建高标（高效节水灌溉面积310亩） | 20629 | 东田村、湖山村、蓝溪村、美洋村、岐山村、山西村 | 2157 | 345 | 1年 |  |
|  | 5 | 眉山乡新建高标（高效节水灌溉面积178亩） | 11716 | 虎耳林场、高田村、大眉村、小眉村、天山村、田内村、前进村 | 1293 | 207 | 1年 |  |
|  | 6 | 金淘镇新建高标（高效节水灌溉面积337亩） | 19279 | 东门村、朵桥村、盖溪村、南丰村、水阁村、亭川村、占石村 | 2183 | 349 | 1年 |  |
|  | 7 | 洪濑镇新建高标（高效节水灌溉面积183亩） | 18451 | 坝田村、东林村、前瑶村、谯琉村、溪霞村 | 1500 | 240 | 1年 |  |
|  | 8 | 丰州镇新建高标（高效节水灌溉面积150亩） | 9009 | 后田村、环山村、双溪村、素雅村 | 1222 | 196 | 1年 |  |
|  | 9 | 官桥镇新建高标（高效节水灌溉面积755亩） | 26947 | 成竹村、东头村、黄山村、山林村 | 2661 | 426 | 1年 |  |
|  |  |  |  | 和铺村、洪岭村、岭兜村、内都村、曙光村、泗溪村、塘上村、席里村 | 1948 | 312 | 1年 |  |
|  | 10 | 仑苍镇新建高标（高效节水灌溉面积155亩） | 6296 | 大泳村、大宇村、辉煌村 | 1200 | 192 | 1年 |  |
|  | 11 | 英都镇新建高标（高效节水灌溉面积420亩） | 18545 | 仕林村、西峰村、霞溪村、紫山村 | 3400 | 544 | 1年 |  |
|  | 12 | 梅山镇新建高标（高效节水灌溉面积283亩） | 13948 | 灯光村、灯埔村、东垵村、格内村、林坂村、蓉溪村、诗溪村、新兰村、演园村 | 2230 | 357 | 1年 |  |
|  | 13 | 蓬华镇新建高标（高效节水灌溉面积138亩） | 6212 | 蓬岛村、黎阳村、黎明村、山城村 | 1006 | 161 | 1年 |  |
|  | 14 | 诗山镇新建高标（高效节水灌溉面积253亩） | 15737 | 坊前村、鹏峰村、社二村、声东村 | 1840 | 294 | 1年 |  |
|  | 15 | 罗东镇新建高标（高效节水灌溉面积203亩） | 10832 | 蔡厝村、埔心村、潭溪村、振兴村 | 1630 | 261 | 1年 |  |
|  | 16 | 洪梅镇新建高标（高效节水灌溉面积326亩） | 11317 | 洪梅村、梅新居委会、三梅村 | 2161 | 346 | 1年 |  |
|  | 17 | 水头镇新建高标（高效节水灌溉面积500亩） | 22564 | 邦吟村、曾岭村、埕边村、后坑村、劳光村、南侨村、仁福村、新营村、星辉村 | 3848 | 616 | 1年 |  |
|  | 总计 |  | 105451 |  | 40009 | 6401 |  |  |
| 2022 | 1 | 翔云镇新建高标 | 16476 | 福庭村、黄田村、椒岭村、金安村、梅庄村、沙溪村、头梅村、翔山村、翔云村、圳林村 | 4800 | 768 | 1年 |  |
|  | 2 | 金淘镇新建高标 | 19279 | 东门村、金淘村、南丰村、时潮村、亭川村、文山村、玉园村、毓南村、中心村 | 1810 | 290 | 1年 |  |
|  | 3 | 东田镇新建高标 | 20629 | 东门村、东田村、丰山村、凤巢村、格头村、金淘村、蓝溪村、美洋村、南丰村、南坑村、彭溪村、岐山村、时潮村、桃园村、亭川村、文山村、西坑村、玉园村、毓南村、中心村 | 5122 | 819 | 1年 |  |
|  | 4 | 仑苍镇新建高标 | 6296 | 丰富村、黄甲村 | 270 | 43 | 1年 |  |
|  | 总计 |  | 62680 |  | 12000 | 1920 |  |  |

| 拟实施年份 | 序号 | 项目名称 | 乡镇三调耕地面积(亩) | 项目涉及行政村 | 预报规模(亩) | 预计总投资（万元） | 建设期限 | 项目建设重要意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 1 | 乐峰镇新建高标 | 7666 | 飞云村、福山村、湖内村、炉山村、炉星村、炉中村 | 1700 | 408 | 1年 |  |
|  | 2 | 梅山镇新建高标 | 13948 | 鼎诚村、竞丰村、明新村、埔仔村 | 2000 | 480 | 1年 |  |
|  | 3 | 英都镇新建高标（高效节水灌溉面积1000亩） | 18545 | 良山村、龙江村、民山村、石山村、霞溪村、英东村 | 3000 | 720 | 1年 |  |
|  | 4 | 码头镇新建高标 | 13992 | 大坝村、丰联村、丰美村、枫树村、高山村、金中村、坑内村、码头村、南冬村、内柯村、铺前村、诗南村、杏东村 | 1200 | 288 |  |  |
|  | 5 | 丰州镇新建高标 | 9009 | 燎原村、铺顶村、素雅村、溪丰村、玉湖村 | 1200 | 288 | 1年 |  |
|  | 6 | 洪濑镇新建高标 | 18451 | 坝田村、厝斗村、东林村、都心村、福林村、集新村、葵山村、葵星村、前峰村、三林村、溪霞村 | 1100 | 264 | 1年 |  |
|  | 7 | 眉山乡新建高标（高效节水灌溉面积500亩） | 11716 | 大眉村、高田村、观山村、三凌村、山后村、太山村、天山村、田内村、外寨村、小眉村 | 1800 | 432 | 1年 |  |
|  | 8 | 码头镇提质改造 | 13992 | 大庭村、枫树村、高盖村、仙美村 | 2000 | 433 | 1年 |  |
|  | 9 | 官桥镇提质改造 | 26947 | 成竹村、东头村、黄山村、泗溪村 | 2500 | 600 | 1年 |  |
|  | 10 | 金淘镇提质改造 | 19279 | 晨光村、朵桥村、钱山村、文山村、艺林村 | 2500 | 600 | 1年 |  |
|  | 总计 |  | 153543 |  | 19000 | 4513 |  |  |
| 2024 | 1 | 洪梅镇新建高标 | 11317 | 洪梅村、梅溪村、梅新居委会、三梅村、山溪村、霞峰村、新联村、新林村 | 1400 | 336 | 1年 |  |
|  | 2 | 康美镇新建高标 | 16596 | 东旭村、青山村 | 1000 | 240 | 1年 |  |
|  | 3 | 九都镇新建高标 | 3367 | 金圭村、美星村、彭林村、新民村 | 1000 | 240 | 1年 |  |
|  | 4 | 罗东镇新建高标 | 10832 | 蔡厝村、罗东村、罗溪村、埔心村、山坂村、维新村、霞山村、新明村、振兴村 | 1700 | 408 | 1年 |  |
|  | 5 | 英都镇提质改造 | 18545 | 大新村、良山村、石山村 | 3300 | 792 | 1年 |  |
|  | 6 | 诗山镇提质改造 | 15737 | 凤坡村、社二村、社一村、山一村 | 3800 | 912 | 1年 |  |
|  | 总计 |  | 76393 |  | 12200 | 2928 |  |  |
| 2025 | 1 | 向阳乡新建高标 | 7118 | 郭田村、海山果林场、坑头村、马迹村、旗星村、杏田村、卓厝村 | 1000 | 240 | 1年 |  |
|  | 2 | 溪美街道新建高标（高效节水灌溉700亩） | 9734 | 大埔村、贵峰村、莲塘村、崎峰居委会、宣化村 | 1800 | 432 | 1年 |  |
|  | 3 | 金淘镇新建高标（高效节水灌溉500亩） | 19279 | 晨光村、东溪村、盖溪村、虎耳林场、金淘村、南丰村、深垵村、石林村、时潮村、水阁村、杏山村、占石村 | 1200 | 288 | 1年 |  |
|  | 4 | 东田镇新建高标 | 18545 | 东田村、盖凤村、蓝溪村、南坑村、彭溪村、汤井村、雪峰村 | 1100 | 264 | 1年 |  |
|  | 5 | 英都镇新建高标(高效节水灌溉面积500亩） | 20629 | 坂头村、大新村、良山村、龙江村、坪山村、石山村、霞溪村、新山林场、英东村、紫山村 | 1900 | 456 | 1年 |  |
|  | 6 | 洪濑镇提质改造 | 18451 | 大洋村、都心村、前瑶村、跃进村 | 2800 | 672 | 1年 |  |
|  | 总计 |  | 93755 |  | 9800 | 2352 |  |  |
| 2026 | 1 | 省新镇新建高标 | 10754 | 垵后村、丹清村、满山红村、南金苗圃场、省身村、西埔村、新厅村 | 1000 | 240 | 1年 |  |
|  | 2 | 翔云镇新建高标(高效节水灌溉面积1500亩） | 16476 | 大坑头林场、福庭村、金安村、沙溪村、翔山村、翔云村、云山村、头梅村 | 3000 | 720 | 1年 |  |
|  | 3 | 洪梅镇新建高标 | 11317 | 梅溪村、新联村 | 1400 | 336 | 1年 |  |
|  | 4 | 梅山镇提质改造 | 13948 | 灯光村、梅峰村、蓉溪村、蓉中村、新兰村、演园村 | 3700 | 888 | 1年 |  |
|  | 总计 |  | 52494 |  | 9100 | 2184 |  |  |
| 2027 | 1 | 码头镇新建高标 | 13992 | 丰联村、高山村、康安村、坑内村、刘林村、码头村、美岭村、诗南村、新汤村 | 1200 | 288 | 1年 |  |
|  | 2 | 美林街道新建高标(高效节水灌溉面积1000亩） | 10056 | 金枝村、松岭村、梧山村、英山村、玉叶村 | 1900 | 456 | 1年 |  |
|  | 3 | 仑苍镇新建高标 | 6296 | 大宇村、丰富村、后垵村、蕉坑村、仑苍村 | 1000 | 240 | 1年 |  |
|  | 4 | 洪梅镇提质改造 | 11317 | 洪梅村、梅新居委会、新联村、新林村、梅溪村 | 3000 | 720 | 1年 |  |
|  | 5 | 罗东镇提质改造 | 10832 | 蔡厝村、罗溪村、埔心村、山坂村、霞山村、振兴村 | 2700 | 648 | 1年 |  |
|  | 总计 |  | 52492 |  | 9800 | 2352 |  |  |
| 2028 | 1 | 码头镇新建高标 | 13992 | 大坝村、大庭村、东大村、枫树村、高盖村、宫占村、仙都村、仙美村、杏东村、众志林场 | 1000 | 240 | 1年 |  |
|  | 2 | 眉山乡新建高标(高效节水灌溉面积500亩） | 11716 | 高田村、三凌村、太山村、天山村、外寨村、小眉村 | 1400 | 336 | 1年 |  |
|  | 3 | 乐峰镇提质改造 | 7666 | 厚阳村、潭边村 | 2000 | 480 | 1年 |  |
|  | 总计 |  | 33374 |  | 4400 | 1056 |  |  |
| 2029 | 1 | 官桥镇新建高标 | 26947 | 东头村、黄山村、盐田村 | 1000 | 240 | 1年 |  |
|  | 2 | 诗山镇新建高标 | 15737 | 鳌峰村、坊前村、凤坡村、联山村、联星村、民主村、鹏峰村、社二村、社一村、声东村、梧埔山村 | 1000 | 240 | 1年 |  |
|  | 3 | 金淘镇新建高标 | 19279 | 东门村、莲坑村、深垵村、深辉村、石林村、水阁村、杏山村、占石村 | 1100 | 264 | 1年 |  |
|  | 4 | 柳城街道新建高标（高效节水灌溉1000亩） | 11125 | 露江村、帽山居委会、三堡村、上都村、下都居委会、祥堂村、象山居委会、杏莲村 | 1800 | 432 | 1年 |  |
|  | 5 | 东田镇提质改造 | 20629 | 东田村、湖山村、蓝溪村、汤井村 | 2500 | 600 | 1年 |  |
|  | 总计 |  | 93717 |  | 7500 | 1800 |  |  |
| 2030 | 1 | 蓬华镇新建高标(高效节水灌溉面积1000亩） | 6212 | 华美村、蓬岛村、山城村、苏厝村 | 2100 | 504 | 1年 |  |
|  | 2 | 康美镇提质改造 | 16596 | 赤岭村、园内村 | 2100 | 504 | 1年 |  |
|  | 总计 |  | 22809 |  | 4200 | 1008 |  |  |

# 六、建设监管

## （一）质量监管

- 选好选准项目。

认真评估、筛选、论证项目，综合考虑资源条件、生产基础、市场环境及资金、技术等方面的因素， 超前谋划和提前储备高标准农田建设项目。坚持相对集中连片、综合治理，坚持发展优势主导产业，突出示范带动，坚持优中选优。

- 强化设计工作。

针对农田现状和制约，进行水土田路林电科学规划，对照高标准农田建设标准，科学确定项目建设范围、内容、规模、标准；按照“缺什么补什么”的原则，完成项目设计文件编制，确保规划设计质量。设计过程中应考虑项目实际情况，多踏勘现场并与当地民众沟通，听取意见，同时设计成果应严格落实专家审查制度。

- 规范项目管理。

按照现行农田建设项目管理办法、农田建设补助资金管理办法等制度与政策，进一步规范项目申报和审批、组织实施、竣工验收、监督管理等各个环节的实施办法。积极推行项目法人制、招标投标制、工程建设监理制和施工合同管理制。建立定期调度、分析研判、通报约谈、奖优罚劣的任务落实机制，确保高标准农田建设任务如期保质保量完成。项目质量管理应在项目设计施工及后期管护严格把关，落实设计资质管理，严格落实专业化施工队伍施工，针对不合格单位应纳入黑名单制度，并记录进信用平台。

- 强化评价激励。

按照农业农村部、省政府激励措施要求，省农业农村厅定期组织开展高标准农田建设年度评价激励工作，强化评价激励结果运用，将年度任务完成情况上报农业农村部和省政府，并通报地方，对完成任务较好的予以倾斜支持，对完不成任务的予以通报、问责。南安市要把高标准农田建设实施成效纳入地方各级党委和政府及有关部门的年度绩效考评内容，确保如期完成目标任务。保持管道通畅，无漏水现象；给水栓、控制阀门启闭灵活，安全保护装置功能可靠，地埋管道阀门井中无积水，量测仪表盘显示正常。

- 加强风险防控。

南安市政府部门要加强高标准农田项目廉政建设，强化廉政教育，完善制度机制，推进项目建设公开透明、廉洁高效。依法依规行使项目审批权，把好立项关，建立高标准农田监督管理机制，加强项目全过程监督检查，切实防范建设项目管理工作风险，确保项目安全、资金安全及队伍安全。

## （二）上图入库

统一上图入库是高标准农田建设实现全程监管、精准管理、信息共享的基础性工作。运用遥感监控等技术，建立农田管理大数据平台，做好“掌上农田”应用与完善工作，以土地利用现状图为底图，全面承接高标准农田建设历史数据，统一标准规范、统一数据要求，把各级农田建设项目立项、实施、验收、使用等各阶段相关信息上图入库，建成全市农田建设“一张图”和综合监测监管系统，实现有据可查、全程监控、精准管理、资源共享。南安市农业农村主管部门要加快完成高标准农田上图入库工作，自然资源和水利等主管部门要做好相关数据共享、对接移交和工作配合衔接。

高标准农田建设项目上图入库工作，需要省市县三级农业农村部门贯穿始终、上下联动、配合支持与协同推进。形成“省 级统筹、市级督促、县级落实、技术支撑”职责体系。县级农业农村部门负责信息资料收集、初核，信息审核和系统填报；市级农业农村部门主要负责督促调度和竣工测量信息核查；省级技术支撑单位主要承担项目范围重叠比对、拐点坐标成果制作、报备数据审核、系统维护和技术培训。

## （三）竣工验收

- 1、基本要求。

坚持“谁审批、谁验收”的原则，按照市级主管、分级负责，实事求是、客观公正，规范有序、讲求质效的要求，对批准立项的高标准农田建设项目实施完成情况及相关管理工作进行核查，并作出综合评价。对项目新增耕地进行核定备案。

- 2、验收主要内容。

（1）项目立项（初步设计批复）、 征求群众意见及公开公示情况；（2）项目建设组织及制度保障措施，施工单位、监理单位日常监管工作开展情况；（3）批复的初步设计和实施计划中工程完成和工程质量情况，主要 设备及配套设施运行情况；（4）调整、终止项目的申报审核审批材料；（5）项目资金落实及支付情况，竣工决算编制及审计情况；（6）工程管护制度建立和管护主体落实情况；（7）耕地质量建设工作开展情况；（8）上图入库工作情况；（9）项目档案收集整理归档等管理情况。

- 3、验收基本方法。

听取汇报，查阅相关资料；对照项目批复的设计文件，实地核查项目建设内容和工程质量，抽查项目运行情况，走访农户，听取意见建议等。验收时应充分运用现代信息技术和科技手段，提高验收质量和效率。

- 4、验收职责划分。

（1）省级农业农村部门职责：组织全省高标准农田建设项目的验收、监督管理，制定全省高标准农田建设项目竣工验收工作规定，指导、检查市、县开展项目验收工作，对竣工验收项目进行抽查。（2）泉州市农业农村局职责：负责辖区内高标准农田建设项目的验收组织和监督管理，制定辖区高标准农田建设项目竣工验收方案，负责辖区高标准农田建设项目竣工验收工作，督促指导县级做好验收发现问题的整改落实。（3）县级农业农村主管部门职责：监督单项工程自验，负责全县（市、区）高标准农田建设项目初验，向泉州市农业农村局提出竣工验收申请报告，配合泉州市农业农村局做好项目验收工作，负责项目验收发现问题整改落实、工程移交和运行管护工作。

- 5、工程移交。

高标准农田建设项目取得竣工验收合格证书后，项目建设单位（建设单位是乡镇政府的除外）应按规定及时与乡（镇）政府、项目土地所有权人办理项目基础设施移交手续，签订项目三方管护协议，落实管护主体、管护责任和管护标准。

# 七、建后管护

## （一）管护标准

坚持建管并重，注重源头预防，健全管护制度，强化监督考核，实现高标准农田建后管护全域化、常态化、长效化的目标。建立健全“县市负总责、乡镇监管、村为主体”的建后管护机制，压实高标准农田建后管护责任，高标准农田建后管护有主体、有人员、有资金、有标准、有考核，确保建成的高标准农田全部纳入管护范围，确保建成的高标准农田工程设施定期维护，确保建成的高标准农田长久发挥效益。

- 1、小型引水工程设施。

定期检查堰坝等水源工程的启闭设施，确保启闭灵活，设施完好；保持坝顶和坝坡平整，运行安全正常。

- 2、小型灌排泵站工程设施。

启闭设备、机泵设备、动力设备、电气设备及附属设施定期维护检修，保证设备完好、运转安全正常。

- 3、灌区末级渠系及配套建筑物设施。

保持沟渠过水断面完整，沟渠畅通；管涵、渡槽、跌水、倒虹吸等配套建筑完好无损、运行安全正常。

- 4、管灌及喷滴灌工程设施。

保持管道通畅，无漏水现象； 给水栓、控制阀门启闭灵活，安全保护装置功能可靠，地埋管道阀门井中无积水，量测仪表盘显示正常。

- 5、田间道路设施。

田间道路管护要维持路面平整，路沿石、砖完好平直，无杂草，无杂物，保持畅通，路碑、标志保持完好无损，清洁卫生。

- 农田林网。

要做到定期修剪，适时浇水，缺额补栽，跌倒扶正，当年成活率和三年保存率均达到 85%以上。

- 灾毁修复。

南安市农业农村主管部门应及时统筹安排灾毁修复专项资金，对因受台风、洪水等自然灾害影响受损严重的田间基础设施给予修复，确保恢复至灾毁前状态。

## （二）管护主体

南安市人民政府对建后管护负总责，南安市农业农村主管部门为高标准农田建后管护的业务主管部门，负责组织协调、监督指导和检查考核工作。项目所在乡（镇）人民政府为建后管护的监管主体，承担行政区域内高标准农田建后监管职责，负责监督、检查高标准农田工程设施管护责任的落实。村或其他经营主体是管护实施主体，要具体负责落实管护人员、对高标准农田工程设施的维修、养护和管理。施工单位根据高标准农田建设项目合同约定，在项目建设验收合格后，保修期内对其进行保修。同时，结合实际，积极探索委托代管、第三方购买服务等管护新模式。

## （三）管护任务

1、管护设施。

各部门建成并已上图入库的高标准农田及“2021-2030 年”期间建成的高标准农田均应纳入管护范围 ，重点加强项目灌排系统、农田防护、田间道路、农田林网、输配电等工程的管护，确保项目区灌排通畅、田间道路完好通达、各类设施及配套设施完好并能正常发挥作用。

- 2、管护责任。

日常管护工作由管护人员承担，包括日常巡视检查，泵站、闸门设备的日常保养维护，沟渠、沉砂池等日常清淤，防范田间道路、涵洞超载超标车辆通行等。专项管护工作由管护实施主体负责，主要对较大规模的沟渠进行维修清淤、道路修整、设备更换等。在质量保证期内由施工单位负责整改和维修；因施工质量不达标导致的毁损，在质量保证期内由施工单位负责整改和维修；因机械作业或人为故意损坏的，按照“谁破坏、谁维修”的原则，由管护实施主体责成损坏人予以修复或缴纳维修费。管护人员应经常对高标准农田进行巡查，每月对高标准农田工程设施巡查不少于两次，农忙时期每天巡查不少于一次，并及时填写巡查记录表。乡（镇）政府和管护人员都应建立管护台账，记录管护情况。

- 保护利用。

对建成的高标准农田，符合条件的要划为永久基本农田或永久基本农田储备区，实行特殊保护，严格禁止“非农化”，防止“非粮化”，任何单位和个人不得损毁、擅自占用或改变用途。严格耕地占用审批，经依法批准占用高标准农田的，要及时补充，确保高标准农田数量不减少、质量不降低。对水毁等自然损毁的高标准农田，要纳入年度建设任务，及时进行修复或补充。引导高标准农田集中用于重要农产品特别是粮食生产。探索合理耕作制度，实行用地养地相结合，加强后续培肥，防止地力下降。严禁项目区内种植破坏耕作层的树木。严禁将不符合农田灌溉标准的废水排入农田，严禁将生活垃圾、工业废弃物等倾倒、排放、堆存到农田。

## （四）管护考核

南安市要加强对建后管护工作的检查督导，将其与推进高标准农田建设同部署、同督查、同考核、同奖惩。全市高标准农田建设绩效考评奖励，将建后管护作为重要考核内容，进一步提高评价指标权重。南安市要制定相应的考核奖励办法，将建后管护纳入推进高标准农田建设工作考核重要指标， 作为年度考核评先评优的重要内容。根据农田建设项目和资金管理有关制度规定，南安市要建立健全管护制度，进一步规范管理部门、各类责任主体在管护工作中的职责，明确管护经费来源以及管护标准，夯实管护基础，强化监督评价，推进农田建设工程建后管护全域化、常态化、长效化。继续探索推行多位一体、委托代管、购买服务等管护新模式，完善相关管护制度。

## （五）管护经费筹措

管护经费来源包括：1、项目受益者依法自筹的资金。2、土地收益资金,如耕地承包费、土地流转费等。3、各级政府从基本农田保护管理经费、后续管护工作经费及其他统筹的新增建设用地土地有偿使用费安排的资全。4、项目财务决算审计后的结余资金。

# 八、资金筹措

## （一）投资估算

依据泉州市高标准农田建设专项规划，到2030年，南安市需完成高标准农田建设9.5万亩，高标准农田提质改造3.1万亩。2021-2022高标项目按照财政最低投资标准1600元/亩，高标改造提升项目按照财政最低投资标准2400元/亩；2023-2030高标项目按照财政最低投资标准2400元/亩，高标改造提升项目按照财政最低投资标准2400元/亩。需财政投资约2.61亿元。

## （二）资金筹措

要积极与上级相关部门沟通协调，争取中央、省级、泉州市级财政对南安市高标准农田建设的支持。

切实加大政府投入力度。南安市政府要积极调整财政支出结构，按照“工业反哺农业，城市支持农村”和“总量持续增加，比例逐步提高”的要求，加大财政资金对高标准农田建设的投入力度，盘活新增建设用地土地有偿使用费及其他涉农结余转存资金，将高标准农田建设资金纳入我市财政预算。

积极引导社会参与投资。制定积极的财政补贴等扶持政策，调动专业大户、家庭农场、农民专业合作组织、农业企业等投入高标准农田建设的积极性；运用市场机制，鼓励和吸引金融资本、民间资本投入高标准农田建设；尊重农民意愿，鼓励和引导项目区的农民筹资筹劳，积极参与高标准农田建设。

大力推进资金统筹整合。南安市政府要根据年度实施计划，研究制定资金统筹整合具体方案，有效整合各类农田建设项目资金，合力推进高标准农田建设，做到集中投入、连片治理、整体推进，提高资金使用效益。

科学合理安排资金。在拓宽筹资渠道的同时，向能起到示范作用和亟需改善农田基础设施的项目适当倾斜，将资金集中灵活投放至该类型项目。

# 九、效益分析

## （一）经济效益

规划实施后，将建成9.5万亩高标准农田，3.1万亩高标准农田提质改造项目。预计耕地等级提高0.2个等级（国家利用等），亩均粮食生产能力提高20公斤，预计年增加粮食产量0.252万吨。同时，农业机械化率将有所提高，水资源和肥料利用率将得到提升，可以有效降低劳动和生产成本。依据泉州市高标准农田建设专项规划，到2030年，南安市需完成高标准农田建设9.5万亩，高标准农田提质改造3.1万亩。2021-2022高标项目按照财政最低投资标准1600元/亩，高标改造提升项目按照财政最低投资标准2400元/亩；2023-2030高标项目按照财政最低投资标准2400元/亩，高标改造提升项目按照财政最低投资标准2400元/亩。需财政投资约2.61亿元。

## （二）社会效益

通过建设高标准农田，有效改善农业生产条件，提升耕地地力水平，提高土、肥、水等资源的利用率。全市粮食综合生产能力将得到提高，为保障国家粮食安全和重要农产品供给提供物质基础，保证社会的协调、可持续发展。为新型农业经营主体发展规模经营提供良好条件，推动土地向种植大户、家庭农场、农民合作社等经营组织集中，发展多种形式的适度规模经营，推进农业生产的集约化、专业化、组织化和社会化。为农业新技术、新品种、新模式、新装备的示范推广创造条件，促进良种、良法、良田、良制的有效结合，扩大良种种植面积，提高项目区农业科技进步水平。通过节本增收和增加项目区农民投工投劳的机会，增加农民收入。

## （三）生态效益

通过土地平整、农田水利、田间道路等工程措施，使规划区内土地连片成方、灌排顺畅、道路通畅，并通过合理耕作、平衡施肥、秸秆还田等农业技术措施的实施，土壤有机质含量将进一步增加，土壤理化性状得到改善，保水、保肥、通气能力明显增强。通过改善农田水利及农田防护基础设施，可提高农田生态防护功能，减少农田水土流失，保护全市耕地资源。通过不断完善农业节水机制，大力推广渠道防渗、管道输水、适水种植等综合节水措施，有效提高项目区灌溉用水的效率，对构建节水型社会具有重要意义。

# 十、保障措施

## （一）强化责任机制

高标准农田建设是一项复杂的系统工程，涉及到各个方面，必须加强组织领导，实行“市级负责、县级落实、群众参与”的责任机制。南安市政府对本辖区高标准农田建设负总责， 要及时细化分解建设任务和年度计划，并加强跟踪检查，确保完成高标准农田建设任务。南安市政府是高标准农田建设的实施主体，要成立高标准农田建设领导机构，对泉州市级下达的建设任务抓好组织实施，协调并落实项目、资金、管理和责任，确保项目及时落地、规范建设、按时完成。

## （二）保障资金投入

## 按照规划布局和部署，在安排有关高标准农田建设相关资金时，要进一步突出重点，优化结构，保证高标准农田建设的资金需求。南安市本级财政将调整支出结构，根据上级相关要求，把本级安排的高标准农田建设配套资金纳入年度预算，优先安排，足额到位。按照“规划标准统一、资金渠道不变、相互协调配合、信息互通共享、积极推进整合、共同完成目标”的原则，加强不同渠道资金的有机整合，连片治理，整体推进，提高资金使用效率。加强新增耕地指标跨区域调剂统筹和收益 调节分配，拓展高标准农田建设资金投入渠道。南安市将辖区内高标准农田建设新增耕地指标调剂收益优先用于农田建设再投入和债券偿还、贴息等。

## （三）严格耕地保护利用

## 坚决守住耕地红线，对建成的高标准农田，要优先划为永久基本农田，依法严管、良田粮用，实行特殊保护，任何单位和个人不得损毁、擅自占用或改变用途。大力推进建设占用耕地耕作层剥离再利用，剥离的耕作层优先用于土地整治、生态修复、高标准农田建设和中低产田改造项目。严禁将不达标污水排入农田，严禁将生活垃圾、工业废弃物等倾倒、排放、堆 存到农田，严禁受污染耕地不安全利用。

## （四）强化规划引领

一是完善建设规划。完善南安市在全面摸清高标准农田建设数量、质量情况的基础上，根据泉州市高标准农田建设专项规划确定的总体目标和分县（市、区）任务要求，编制南安市高标准农田建设规划，将建设任务分解落实到各乡镇。南安市建设规划要将各项建设任务落实到地块，明确时序安排。二是有效衔接规划。南安市应将高标准农田建设纳入本级经济社会发展规划，并与各相关专业规划做好衔接。 高标准农田建设目标、任务、布局和项目安排，要充分做好与国土空间规划等相关专业规划的衔接，综合考虑耕地资源承载力、粮食保障要求等因素，确定高标准农田建设区域。各相关部门的规划成果、项目管理信息系统等要做到数据共享，促进高标准农田各类项目有序、有效实施。三是适时开展评估。根据实际情况，制定高标准农田建设年度计划，并加强年度计划执行情况的跟踪考核。在规划实施中期，采用各地自评与第三方评估相结合的方式，对规划目标、建设任务、重点项目的执行情况进行评估分析，客观评价规划实施进展，总结提炼经验做法、剖析实施过程中存在的问题及 原因，进一步发挥好规划的引领作用。

## （五）强化技术支撑

## 加强农田建设管理和技术服务体系队伍建设，重点配强市乡两级工作力量，满足农田建设管理工作需要。通过政府购买服务等方式，支持市场化服务力量开展耕地质量监测评价，加密监测网点，增加监测样次，完善耕地质量监测评价体系。各地应加大对与高标准农田建设有关的勘察设计、工程建设、项目管理等技术和管理人员的培训力度，提高相关人员的业务能力、技术水平和综合素质，为规划实施提供必要技术支持。

## （六）严格监督考核

1、强化激励评价考核。建立健全“定期调度、分析研判、 通报约谈、奖优罚劣”的任务落实机制，加强项目日常监管和跟踪指导。按照粮食安全党政同责要求，进一步完善高标准农田建设评价考核制度，强化评价结果运用，对完成任务好的予以倾斜支持，对未完成任务的进行约谈、处罚。

2、调动社会各方参与。构建社会、群众监督参与机制， 积极引导农村集体经济组织、农民合作社、社会组织等广泛参与高标准农田建设管理工作，形成共同监督、共同参与的良好氛围。注重发挥农民群众的主体作用，激发农民及新型农业经营主体等生产经营者参与高标准农田项目规划、建设和管护等方面的积极性、主动性和创造性。

3、加强风险防控预警。树立良好作风，强化廉政建设， 严肃工作纪律，切实防范农田建设管理风险。加强对农田建设资金全过程绩效管理，科学设定绩效目标，做好绩效运行监控和评价，强化结果应用。加强工作指导，对发现的问题及时督促整改。严格跟踪问责，对履职不力、监管不严、失职渎职的，依法依规追究有关人员责任。

# 十一、南安市高标准农田建设专项规划（2021-2030年）专家评审意见

一、本专项规划章节内容基本能够根据福建省农业农村厅和泉州市农业农村局下达的相关通知精神要求进行编写，前言部分编制依据应补充《泉州市农业农村局关于印发泉州市高标准农田建设专项规划（2021-2030年）的通知》（泉农综[2022]66号文号精神）。(已补充）

二、应进一步核实福建省农业农村厅《关于提前批复2023年高标准农田建设项目通知》文件精神与本专项规划的规划范围关系；规划区基本情况应核实三调总耕地面积与泉州市高标准农田建设专项规划面积34.78万亩不一致。（已改正）

三、规划背景除说明高标准农田建设成效及存在问题，应补充阐述编制专项规划目的及意义，近几年高标准农田建设成效建议补充具体数据说明。（已补充）

四、应补充说明本专项规划与泉州市高标准农田建设专项规划及其他综合性规划的衔接情况，其新建高标准农田和改造提升高标准农田面积基本符合泉州市级规划，但泉州市级规划2021-2025年新增高效节水灌溉面积0.8万亩及2025-2030年新增高效节水灌溉面积0.5万亩约束性任务本规划却无体现，应进一步核实是否将高效节水灌溉示范区纳入本规划建设内容。（已列入规划内容）

五、应进一步明确农田排涝标准及灌溉设计保证率；土壤改良、高效节水灌溉、绿色农田等示范片建设应有明确的规划建设内容并建议纳入本专项规划重大储备项目库。（已补充）

六、本规划是高标准农田建设专项规划非2023年省级整区域推进示范项目，项目选取原则应进行核实；建设任务安排汇总表中2021年及2022年“预报规模”建议为“批复规模”，应核实2022年项目名称等。（已改正）

七、应补充说明质量监管、竣工验收、上图入库等建设管理方面内容；应进一步明确管护机制、管护制度、工程管护标准及管护资金等。（已补充）

八、附图建议补充2021、2022年等21个项目规划图；各规划图应凸显并清晰看出耕地类别及范围，应标出250以上耕地范围；应采用不同图例的范围线标出各规划图已实施建设项目范围及本次规划建设范围。（已补充）

九、本规划应严格遵循上位规划的要求。如第四章建设标准和建设内容中道路标准描述为“田间道……采用泥结石或硬化路面，生产路……路面采用碎石或硬化路面。”与《泉州市农业农村局关于印发泉州市高标准农田建设专项规划（2021-2030年）的通知》（泉农综〔2022〕66号）中部冲积平原工程类型区“对外交通为水泥路，田间道为泥结石路，生产路为土路。”的要求不符。（已更正）

十、对各乡镇的具体情况和特点分析不足，仅仅停留在概念性规划层面，应进一步细化。可结合各乡镇的自然资源条件、特色农产品分布及周边交通设施情况，具体分析各乡镇建设的重点。（已补充）

十一、依据泉州市规划，南安市2021-2030年还需新增高效节水灌溉面积约1.30万亩，文本中未对此任务进行分解。（已分解）

十二、亩均投入标准偏低，建议在拓宽筹资渠道的同时，更为科学合理地安排资金，向能起到示范作用和亟需改善农田基础设施的项目适当倾斜。（已补充）

十三、经济效益分析章节建议补充亩均增收节支的金额。（已补充）

十四、是时间节点要明确。本规划期为2021年至2030年，即建设成效应指的是2009年-2000年，已实施项目的耕地面积应分出其中2021年至2022年的项目的耕地面积。（已改正）

十五、是小数点取位要统一，耕地面积保留到亩的整数，投资保留到万的两位数。（已改正）

十六、是规划提出实施11个高标准农田提质改造项目，应体现该类项目的总体要求，结合有关文件要求，即重点推进高标准农田改造提升暨农田连片整治标准化建设、规模化流转、生态化改造、产业化发展，进一步补齐农业基础设施短板，推动耕地质量提升，推进农业农村一二三产融合发展，着力建设宜机化、生态化、田园化、数字化的高标准示范农田。（已补充）

十七、是道路标准：建议补充“倡导建设生态型田间道路,因地制宜减少硬化路面及附属设施对生态的不利影响”。（已补充）

十八、是投资方面普遍存在管护资金缺乏等问题，最好测算一下需要投入多少资金以及解决渠道。（已补充）

十九、是附件规划图应补充全市总规划图，年度规划图应含2021年和2022年，图上应表5-2    南安市2021-2030年高标准农田建设重大储备项目汇总表中“项目涉及行政村 预报规模、预计总投资”。（已补充）

二十、其他方面：P15总结建设成效应体现粮食增产情况；P29新增耕地是否进行摸底；P26“建立高标准农田耕地质量定位监测点”能否选择一两个示范片进行建设，以点带面，全市推行。P25“以适应胡萝卜、淮山、黄花菜等特色蔬菜基地”这些蔬菜并非南安市特色蔬菜，请核实。(已改正）