附件3

泉州市农业基地（生态茶果园标准化）建设项目申报指南

为促进乡村产业振兴，创新产业组织方式，推动我市种植业向规模化、标准化、品牌化和绿色化方向发展，延伸拓展产业链，增加绿色优质产品供给，不断提高我市茶果产品质量、效益和竞争力。结合我市实际，将重点扶持乡镇生态茶果园标准化建设，做好茶果新品种、新技术集成示范推广和提升基础设施工作，辐射带动我市生态茶果园标准化建设，促进茶果产业发展。

- 一、实施目标

在茶果产业优势突出、效益明显的乡镇，围绕改善提升茶果园生态环境、提档升级标准化管理、集成推广农业“五新”、完善生态茶果园基础设施，促进乡村特色茶果产业发展，带动社会资金投向当地优势特色茶果产业，实现现代茶果产业的健康发展，促进农村劳动力就业、促进农民增收。

- 二、申报条件

申报企业、合作社和家庭农场等单位所在乡镇茶叶、水果单一品种面积需达2000亩以上，产业在全市具有一定特色及较高知名度。企业、合作社和家庭农场等具有较高栽培管理水平及较完善的基础设施，各地组织符合条件企业、合作社和家庭农场等单位申报项目，每个县（市、区）最多申报2家，2家申报单位基地需属同一乡镇，种植品种一样，根据实际建设需求开展生态茶果园标准化建设，促进整镇茶果产业水平提升。

- 三、建设内容

（一）生态茶园标准化建设

（1）生态建设。做到“山顶戴帽，山腰结带，山脚穿鞋”。一是在茶园顶部、周围种植乔木防护林带，林间栽种灌木树种；二是在茶园干道、支道旁种植行道树，行道树之间种植灌木型植物、草本植物或禾本科匍匐性植物进行绿化，增加生物多样性；三是在茶园空闲处种植乔木型或小乔木型绿化树；四是茶园梯壁种草留草，或套种平托花生、百喜草、圆叶决明、爬地兰等绿肥。

（2）基础设施建设。完善道路建设，道路应进行硬化，达到晴雨畅通的标准，干支道宽度3.5米以上，水泥硬化宽度2.7米以上、厚度13厘米以上;步道宽度0.8米以上，采用水泥硬化（厚度8厘米以上）或采用防腐木铺设等硬化；在空旷地或田林交界处，建设蓄水池、喷滴灌等水利设施，做到有水能蓄、涝时能排、旱时能灌。

（3）“五新”技术集成示范。一是开展“五新”技术培训推广。实施专业化统防统治，推广茶园绿色防控技术，集成应用生态调控、化学诱控、物理防治、生物防治和科学用药等综合防控技术，重点推广太阳能频振式杀虫灯，可降解的黄板、蓝板等，应用性信息素防控技术和植物源农药，确保茶叶原料和产品的卫生质量安全；二是通过开展低产茶园改植换种，推广国家级、省级茶树优良品种，实现茶树品种多样化，调节茶叶采摘时间，缓解劳动力紧张问题；三是推广商品有机肥，实行配方施肥，促进茶园土壤改良，提高茶叶的产量和品质。四是推广茶园机械化采摘。对适合进行机采的茶树品种，培育适应机采要求的茶树蓬面，推广应用茶树机采机剪设备与技术，有效提升劳动生产率。五是推广茶树生态栽培、伏季休茶等新型茶树栽培新模式。六是装备茶园水肥药一体化设施，将灌溉、施肥、用药各环节通过喷滴灌系统融为一体。

- （二）生态果园标准化建设

（1）生态建设。果园梯壁种草留草，果园套种平托花生、百喜草、圆叶决明、爬地兰等绿肥。

（2）基础设施建设。完善道路建设，道路应进行硬化，达到晴雨畅通的标准，干支道宽度3.5米以上，水泥硬化宽度2.7米以上、厚度13厘米以上;步道宽度0.8米以上，采用水泥硬化（厚度8厘米以上）；建设蓄水池、喷滴灌等水利设施，做到有水能蓄、涝时能排、旱时能灌。

（3）“五新”技术集成示范。一是开展“五新”技术培训推广。推广果园绿色防控技术，实施专业统防统治，集成应用生态调控、化学诱控、物理防治、生物防治和科学用药等综合防控技术，重点推广太阳能频振式杀虫灯，可降解的黄板、蓝板等，应用性信息素防控技术和植物源农药，确保产品的卫生质量安全。二是通过开展低产果园改植换种，通过高接换种推广优良品种，实现提质增效。三是推广商品有机肥，实行配方施肥，改良果园土壤，提高果实的品质。四是开展果园水肥药一体化技术试点，将灌溉、施肥、用药各环节通过喷滴灌系统融为一体。

- 四、资金补助标准

开展生态茶果园标准化建设，各地要组织符合条件乡镇农业企业、合作社、家庭农场等实施单位进行申报，各业主按建设要求，因地制宜，根据项目点实际需求，选择急需项目内容开展项目建设。原则上茶果园干支道硬化每公里补助12万元，步道每公里补助4万元；茶果园蓄水池每立方米补助300元，喷（滴）灌设施每亩补助400元，补贴标准不超过总投资50%，每个单位补助金额不超过10万元。

五、项目申报

- （一）项目库管理

实行市级项目库管理，各县（市、区）组织符合条件项目上报市农业农村局，原则上每个县（市、区）报送1个项目。由市农业农村局编入项目库，根据当年资金预算安排情况进行补助，未获补助的项目在下一年度征求项目实施单位意见后优先予以支持。

- （二）建设期限

项目建设期为2023年5月至2023年12月，相同补助环节建设内容不得多头申报、重复补助。

- （三）申报材料

各项目县要根据要求确定项目实施乡镇、实施地点、建设内容和总投资额。县级农业农村、财政部门于4月20日前将申报材料联合上报市农业农村局、市财政局。申报材料包括：项目申报请示、项目申报文本（附件）、生态茶果园标准化项目实施点的林业基本图、实施单位开展项目建设前的照片资料及其他必要附件，以上材料装订成册，一式2份，一并报送市农业农村局，并将电子文档发送到2964313983@qq.com，电子文档要与纸质文件一致。

六、资金下达

市农业农村局会同市财政局根据县级推荐上报项目情况，组织评审，确定补助项目，经公示无异议后，下达项目补助资金。

七、工作要求

1.加强组织领导。相关县（市、区）要加强项目实施过程的监督与管理，确保各项工作按时完成。要加强与相关支农政策和项目的衔接配合，进一步加大涉农资金整合和统筹力度，做大资金规模。

2. 强化资金管理。补助资金要专款专用，不得用于平衡预算、偿还债务、建造办公场所、购置车辆和通讯器材等与产业发展无关的支出。

3. 注重总结宣传。各县（市、区）要通过广播、电视、网络、报纸等方式，宣传支持茶果业发展的政策和成效，扩大社会影响力，随时掌握和总结上报各地发展优势特色、安全高效茶果业的好经验、好做法，并在项目实施地点树立标志牌，注明项目名称、实施单位、技术指导专家、实施面积、建设内容、建设时间等。

4. 加强检查验收。项目由县级农业农村主管部门会同财政部门，按实际建设内容进行验收，项目验收合格后，及时拨付补助资金。验收结果由项目县农业农村主管部门、县财政局联合上报市农业农村局、财政局市备案。市农业农村局、市财政局将组织有关人员对项目进行抽查，抽查结果作为下年度资金安排的重要依据。

泉州市农业基地（生态茶果园标准化）

建设项目申报文本

项目名称：

项目实施单位（签章）：

项目主管部门（签章）：              局、                局

泉州市农业农村局制

年    月    日

一、项目实施单位基本情况

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 市 县（市、区） 乡（镇） |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 负责人姓名 |  | 电话 |  |  | 手机 |  |  |
| 联系人姓名、电话、E-mail |  |  |  |  |  |  |  |
| 产业概况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术力量情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

二、项目概况

| 1.项目名称 |  |
| --- | --- |
| 2.项目属性 | ○新建○扩建○改建○其他 |
| 3.投资总额 |  |
| 4.申报面积 |  |
| 5.产业优势 （500字以内） |  |

- 三、项目可行性研究报告

| 1. 实施方案 | ①目标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ②实施地点 和范围 |  |
|  | ③实施内容 |  |
|  | ④实施计划 |  |
|  | ⑤支持环节 |  |

项目可行性研究报告

| 2. 效 益 分 析 | 社会 效益 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 经济效益 |  |  |
|  | 生态效益 |  |  |
| 3． 项 目 资 金 筹 措 | 预算筹措渠道 |  | 金 额（万元） |
|  | 一、项目总投资 |  |  |
|  | 二、市级财政补助 |  |  |
|  | 三、项目单位投入 |  |  |
|  | 四、其他资金投入 |  |  |

项目可行性研究报告

| 4． 结 论 |  |
| --- | --- |
| 5． 单 位 责 任 | 项目单位(盖章)： 负责人（签字）： 年 月 日 |
|  | 项目单位负责人对报告的准确性、真实性负责 |