南水函〔2020〕98号

办理标志：（A）

关于南安市政协十三届四次会议

第055号提案的答复

潘新文委员：

您提出的《关于罗溪流域乐峰潭边桥至羊肚溪支流双溪口段申报“安全生态水系”建设的建议》收悉。现将办理情况答复如下：

一、罗溪流域乐峰段河道整治情况

（一）中小河流乐峰镇区段整治工程。十二五期间我市完成了罗溪乐峰镇区段河道整治工程，项目总投资 2983.79万元。整治范围包括罗溪干流坑美桥上游500m处至下游潭边桥，福山支流公路桥汇合口段，及新建分流渠。综合治理河道总长3.70km，其中：干流2.48km，支流0.91km，分流渠0.31km;新建堤防总长4.89km。

（二）中小河流潭边至厚阳段整治工程。罗溪流域乐峰镇潭边至厚阳段河道综合整治工程综合治理河长4.50km。主要建设任务为新建堤防总长3.795km（干流3048.3m、厚阳支流244.1m、羊肚溪502.8m），护脚加固总长0.091km（干流）。附属建筑物包括拆除重建1座人行桥、重建1座引水口、新建10座穿堤涵管及20座下河台阶。项目于2019年11月30日开工建设，工程中标价1470.6439万元。目前已完成河道清淤4244.52m³，清表6773.53m³，新建挡墙930m³等，预计今年底可基本完工。

（三）华溪支流安全生态水系建设项目。项目共治理河道10km，总体布局为一廊两段四节点，概算投资1457.34万元。包括河道清淤、地被、水生植物3520㎡、护岸2319m、拦水坝1座、景观亭2个、过河汀步2处、亲水步道1084m。目前工程已进入全面施工阶段，预计今年10月份可完工。

二、罗溪流域乐峰段存在的工程短板及治理计划

我局于3月18日组织技术人员到罗溪流域乐峰段现场踏勘，罗溪乐峰段在完成已确定的河道整治项目后，确实还存在工程短板问题，特别是潭边桥下游右岸约500m和羊肚溪支流左岸约500m的堤防，这些河段未能纳入正在实施的中小河流治理主要原因是项目资金不足。

为进一步完善罗溪乐峰段防洪体系，落实项目建设资金，我局于3月26日向省水利厅、财政厅申请将罗溪乐峰段（二期）纳入2020年福建省安全生态水系建设项目资金补助盘子。该项目概算投资1400万元，治理河段12km，治理范围从笋塔水库下游至厚阳村。

非常感谢您关心水利，关注民生。虽然我局在河道治理方面做了大量工作，但距离人民的要求甚远，我们今后将加大投入，加强管理，努力让每条河流都成为造福人民的幸福河。

分管领导：刘福林

经办人员：叶能超

联系电话：86392781

南安市水利局

2020年5月8日

（此件主动公开）

主题词：办理  委员提案  生态水系  答复函

抄送：市政协提案办、市政府督查室。 （共印10份）