附件1

2024年度东田镇乡村建设“五个美丽”

创建活动目标任务

| 序号 | 村别 | 美丽乡村 庭院 | 美丽乡村 微景观 | 美丽乡村小公园（小广场） | 美丽田园 | 美丽乡村 休闲旅游点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东田村 | 3 | 1 |  |  |  |
| 2 | 丰山村 | 3 | 1 | 1 |  |  |
| 3 | 凤巢村 | 4 | 1 |  |  |  |
| 4 | 盖凤村 | 4 | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | 格头村 | 2 | 1 |  | 1 |  |
| 6 | 湖山村 | 4 | 1 |  |  |  |
| 7 | 蓝溪村 | 2 | 2 |  |  |  |
| 8 | 美洋村 | 4 | 1 |  |  |  |
| 9 | 南坑村 | 4 | 1 |  |  |  |
| 10 | 彭溪村 | 5 | 1 | 1 |  |  |
| 11 | 岐山村 | 7 | 1 |  |  |  |
| 12 | 山西村 | 2 | 1 |  | 1 |  |
| 13 | 汤井村 | 5 | 1 |  |  |  |
| 14 | 桃园村 | 4 | 1 |  |  |  |
| 15 | 西坑村 | 2 | 1 |  |  |  |
| 16 | 雪峰村 | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 合计 | 57 | 17 | 4 | 3 | 0 |

附件2

2024年度东田镇乡村建设“五个美丽”优秀案例

评选名额分配表

| 序号 | 美丽乡村庭院 | 美丽乡村微景观 | 美丽乡村小公园（小广场） | 美丽田园 | 美丽乡村休闲旅游点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 合计 | 20 | 5 | 2 | 1 | 0 |

附件3

| 序号 | 村 | 类型 | 具体建设 内容 | 时间节点 | 计划投资 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 计划开工时间 | 计划竣工时间 |  |  |
| 1 | 湖山村 | 美丽乡村庭院 | 种植绿化，庭院再次布局提升整体美观 | 2024.04 | 2024.11 | 3 | 蔡友明 |
| 2 | 湖山村 | 美丽乡村庭院 | 种植绿化，庭院再次布局提升整体美观 | 2024.04 | 2024.11 | 3 | 蔡东吴 |
| 3 | 湖山村 | 美丽乡村庭院 | 种植绿化，庭院再次布局提升整体美观 | 2024.04 | 2024.11 | 5 | 庄春富 |
| 4 | 湖山村 | 美丽乡村庭院 | 种植绿化，庭院再次布局提升整体美观 | 2024.05 | 2024.11 | 2 | 蔡金车 |
| 5 | 桃园村 | 美丽乡村庭院 | 刘建秋美丽乡村庭院提升 | 2024.1 | 2024.6 | 5 | 刘建秋 |
| 6 | 桃园村 | 美丽乡村庭院 | 刘建南美丽乡村庭院提升 | 2024.1 | 2024.6 | 5 | 刘建南 |
| 7 | 桃园村 | 美丽乡村庭院 | 刘建达美丽乡村庭院提升 | 2024.1 | 2024.6 | 5 | 刘建达 |
| 8 | 桃园村 | 美丽乡村庭院 | 王明案美丽乡村庭院提升 | 2024.1 | 2024.6 | 5 | 王明案 |
| 9 | 山西村 | 美丽乡村庭院 | 范森美丽乡村 庭院提升 | 2024.1 | 2024.6 | 2 | 范森 |
| 10 | 山西村 | 美丽乡村庭院 | 黄硕坚美丽乡村庭院提升 | 2024.1 | 2024.6 | 2 | 黄硕坚 |
| 11 | 美洋村 | 美丽乡村庭院 | 原始祖屋提升 布置 | 2024.3 | 2024.5 | 3 | 洪忠庭 |
| 12 | 美洋村 | 美丽乡村庭院 | 美丽乡村庭院 提升 | 2024.3 | 2024.5 | 5 | 陈盛洁 |
| 13 | 美洋村 | 美丽乡村庭院 | 美丽乡村庭院 提升 | 2024.3 | 2024.5 | 5 | 陈世约 |
| 14 | 美洋村 | 美丽乡村庭院 | 美丽乡村庭院 提升 | 2024.3 | 2024.5 | 4 | 陈疆 |
| 15 | 南坑村 | 美丽乡村庭院 | 在庭院里面种植绿植绿化庭院 | 2024.3 | 2024.5 | 3 | 吕荣伏 |
| 16 | 南坑村 | 美丽乡村庭院 | 在庭院里面种植绿植绿化庭院.鱼池 | 2024.3 | 2024.5 | 5 | 林永练 |
| 17 | 南坑村 | 美丽乡村庭院 | 在庭院里面种植绿植绿化庭院 | 2024.3 | 2024.5 | 5 | 吕秋升 |
| 18 | 南坑村 | 美丽乡村庭院 | 在庭院里面种植绿植绿化庭院 | 2024.2 | 2024.5 | 3.5 | 吕尚磁 |
| 19 | 雪峰村 | 美丽乡村庭院 | 美丽乡村庭院 提升 | 2024.3 | 2024.8 | 3.5 | 蔡金享 |
| 20 | 雪峰村 | 美丽乡村庭院 | 美丽乡村庭院 提升 | 2024.3 | 2024.9 | 2 | 陈清辉 |
| 21 | 西坑村 | 美丽乡村庭院 | 陈文跃美丽乡村庭院提升 | 2024.3 | 2024.6 | 3 | 陈文跃 |
| 22 | 西坑村 | 美丽乡村庭院 | 施文贤美丽乡村庭院提升 | 2024.3 | 2024.6 | 3 | 施文贤 |
| 23 | 东田村 | 美丽乡村庭院 | 庭院建设 | 2024 | 2024 | 30 | 陈助桥 |
| 24 | 东田村 | 美丽乡村庭院 | 庭院建设 | 2024 | 2024 | 30 | 陈助开 |
| 25 | 东田村 | 美丽乡村庭院 | 庭院建设 | 2024 | 2024 | 25 | 刘辉鹏 |
| 26 | 丰山村 | 美丽乡村庭院 | 修整、绿化庭院 | 2024.1 | 2025.2 | 8 | 林德胜 |
| 27 | 丰山村 | 美丽乡村庭院 | 修整、绿化庭院 | 2024.3 | 2024.12 | 8 | 周坚 |
| 28 | 丰山村 | 美丽乡村庭院 | 修整、绿化庭院 | 2023.12 | 2024.1 | 8 | 黄文质 |
| 29 | 盖凤村 | 美丽乡村庭院 | 庭院建设 | 2024.03 | 2024.12 | 2 | 陈贻全 |
| 30 | 盖凤村 | 美丽乡村庭院 | 庭院建设 | 2024.03 | 2024.12 | 3 | 花秀恋 |
| 31 | 盖凤村 | 美丽乡村庭院 | 庭院建设 | 2024.03 | 2024.12 | 2 | 陈贻攀 |
| 32 | 盖凤村 | 美丽乡村庭院 | 庭院建设 | 2024.03 | 2024.12 | 1 | 黄君子 |
| 33 | 岐山村 | 美丽乡村庭院 | 庭院建设 | 2024.12 | 2024.6 | 2 | 周优生 |
| 34 | 岐山村 | 美丽乡村庭院 | 庭院建设 | 2024.12 | 2024.5 | 3 | 周良财 |
| 35 | 岐山村 | 美丽乡村庭院 | 修整、绿化庭院 | 2024.2 | 2024.7 | 5 | 周宝福 |
| 36 | 岐山村 | 美丽乡村庭院 | 庭院建设 | 2024.1 | 2024.8 | 3 | 周文权 |
| 37 | 岐山村 | 美丽乡村庭院 | 庭院建设 | 2024.1 | 2024.6 | 3 | 周顺林 |
| 38 | 岐山村 | 美丽乡村庭院 | 庭院建设 | 2024.1 | 2024.5 | 2 | 周德林 |
| 39 | 岐山村 | 美丽乡村庭院 | 庭院建设 | 2024.2 | 2024.7 | 2.5 | 周金桢 |
| 40 | 凤巢村 | 美丽乡村庭院 | 庭院提升 | 2024.3 | 2024.12 | 2 | 吴长征 |
| 41 | 凤巢村 | 美丽乡村庭院 | 庭院提升 | 2024.3 | 2024.12 | 2 | 张政 |
| 42 | 凤巢村 | 美丽乡村庭院 | 美丽乡村庭院 提升 | 2024.3 | 2024.12 | 3 | 张电 |
| 43 | 凤巢村 | 美丽乡村庭院 | 建设休闲设施，庭院绿化、亮化 | 2024.3 | 2024.12 | 7 | 吕蜂 |
| 44 | 格头村 | 美丽乡村庭院 | 美丽乡村庭院 提升 | 2024.04 | 2024.11 | 3 | 魏传从 |
| 45 | 格头村 | 美丽乡村庭院 | 美丽乡村庭院 提升 | 2024.04 | 2024.11 | 3 | 魏礼桥 |
| 46 | 彭溪村 | 美丽乡村庭院 | 种植绿化，庭院再次布局提升整体美观 | 2024.2 | 2024.7 | 0.5 | 陈玉玺 |
| 47 | 彭溪村 | 美丽乡村庭院 | 种植绿化，庭院再次布局提升整体美观 | 2024.3 | 2024.7 | 1 | 陈承添 |
| 48 | 彭溪村 | 美丽乡村庭院 | 种植绿化，庭院再次布局提升整体美观 | 2024.3 | 2024.11 | 1 | 陈继森 |
| 49 | 彭溪村 | 美丽乡村庭院 | 种植绿化，庭院再次布局提升整体美观 | 2024.3 | 2024.1 | 1 | 洪文强 |
| 50 | 彭溪村 | 美丽乡村庭院 | 种植绿化，庭院再次布局提升整体美观 | 2024.1 | 2024.5 | 1 | 洪清海 |
| 51 | 蓝溪村 | 美丽乡村庭院 | 修建围栏 | 2024.1 | 2024.3 | 0.8 | 洪文仲 |
| 52 | 蓝溪村 | 美丽乡村庭院 | 建设绿化带 | 2024.1 | 2024.3 | 0.3 | 洪胜利 |
| 53 | 汤井村 | 美丽乡村庭院 | 庭院提升 | 2024.2 | 2024.6 | 5 | 赵强 |
| 54 | 汤井村 | 美丽乡村庭院 | 庭院提升 | 2024.3 | 2024.6 | 6 | 王有忠 |
| 55 | 汤井村 | 美丽乡村庭院 | 庭院提升 | 2024.3 | 2024.7 | 12 | 王国钦 |
| 56 | 汤井村 | 美丽乡村庭院 | 庭院提升 | 2024.2 | 2024.6 | 5 | 王文灿 |
| 57 | 汤井村 | 美丽乡村庭院 | 庭院提升 | 2024.1 | 2024.5 | 5 | 林清水 |
| 58 | 湖山村 | 美丽乡村微景观 | 湖山村后榕树下乡村微景观 | 2024.05 | 2024.12 | 20 | 陈东辉 |
| 59 | 桃园村 | 美丽乡村微景观 | 桃园村土楼桥旁微小公园建设 | 2024.1 | 2024.6 | 15 | 王支援 |
| 60 | 山西村 | 美丽乡村微景观 | 东田中学校门口道路提级改造 | 2024.1 | 2024.12 | 37 | 黄延冰 |
| 61 | 美洋村 | 美丽乡村微景观 | 美洋村草埔尾溪头微景观建设 | 2024.3 | 2024.7 | 10 | 陈克服 |
| 62 | 南坑村 | 美丽乡村微景观 | 南坑古窑址，元素微景观 | 2024.1 | 2024.6 | 12 | 吕联章 |
| 63 | 雪峰村 | 美丽乡村微景观 | 雪峰村旧小学微景观建设 | 2024.3 | 2024.10 | 5 | 蔡昭康 |
| 64 | 西坑村 | 美丽乡村微景观 | 绣球殿工程提升 | 2024.3 | 2024.6 | 5 | 杜志坚 |
| 65 | 东田村 | 美丽乡村微景观 | 翁厝后新桥附近景观建设 | 2024.1 | 2024.12 | 210 | 陈永业 |
| 66 | 丰山村 | 美丽乡村微景观 | 丰山村上欧美丽微景观 | 2024.1 | 2024.12 | 8 | 陈友景 |
| 67 | 汤井村 | 美丽乡村微景观 | 汤井村景观提升 | 2024.1 | 2024.12 | 60 | 王志远 |
| 68 | 格头村 | 美丽乡村微景观 | 出米岩景观建设 | 2024.1 | 2024.12 | 10 | 魏谦巡 |
| 69 | 盖凤村 | 美丽乡村微景观 | 大墘乡愁景点 | 2024.2 | 2024.7 | 2 | 黄种计 |
| 70 | 蓝溪村 | 美丽乡村微景观 | 乌坑坝景观 | 2024.3 | 2024.12 | 35 | 洪海波 |
| 71 | 蓝溪村 | 美丽乡村微景观 | 兰溪古码头 | 2024.3 | 2024.12 | 80 | 洪海波 |
| 72 | 彭溪村 | 美丽乡村微景观 | 彭溪小学美丽一角 | 2024.4 | 2024.9 | 11 | 陈忠景 |
| 73 | 凤巢村 | 美丽乡村微景观 | 凤巢村试剑石景观提级改造工程 | 2024.6 | 2024.12 | 8 | 张加 |
| 74 | 岐山村 | 美丽乡村微景观 | 西岐碾米坝 | 2024.3 | 2024.12 | 16 | 周小胡 |
| 75 | 雪峰村 | 美丽乡村小公园 | 雪峰村原生态美丽乡村小公园提升建设 | 2024.4 | 2024.10 | 10 | 蔡昭康 |
| 76 | 丰山村 | 美丽乡村小公园 | 丰山村乌墩岭广场建设 | 2023.11 | 2024.12 | 15 | 陈友景 |
| 77 | 盖凤村 | 美丽乡村小公园 | 盖凤村碧桃园景观 | 2024.02 | 2024.6 | 3 | 黄种计 |
| 78 | 彭溪村 | 美丽乡村小公园 | 后垵公园提升 | 2024.04 | 2024.10 | 10 | 陈忠景 |
| 79 | 山西村 | 美丽田园 | 星云家庭农场 | 2024.3 | 2024.12 | 50 | 黄延冰 |
| 80 | 盖凤村 | 美丽田园 | 盖凤村美丽茶园建设 | 2024.3 | 2024.12 | 30 | 黄种计 |
| 81 | 格头村 | 美丽田园 | 有御路美丽田园建设 | 2024.01 | 2024.12 | 2 | 魏谦巡 |

东田镇党政综合办公室                    2024年3月22日印发