附件2

2022年南安市造林绿化建设方案

为加快推进美丽福建和新福建建设，服务碳达峰碳中和，实施高质量造林绿化，保质保量完成年度营造林各项工作，特制定本建设方案。

- 一、重点区位森林质量精准提升（绿色通道）

（一）任务要求。注重成片成景，尽量连片连带，要求每条带长度不小于1公里，在前沿300米宽度范围内新造、改造面积达到30%以上。

（二）树种选择。按照“造林大苗化、树种多样化、品种乡土化、色彩季相化”要求，以乡土阔叶树种为主，常绿与落叶镶嵌，打造地带性植被为主体的森林生态景观。各地可以根据城市建设总体环境、区域特点等，合理选择森林景观树种，彰显地方风格和地域特色。

（三）苗木标准。选用优良品种品系、生长健壮、顶芽饱满、根系发达、无检疫对象和机械损伤的2年生以上袋装容器大苗（容器袋直径≥12 cm），尽量选用本地苗木，就近起苗调运。

（四）造林密度。新造：每亩种植阔叶景观树种≥110株，且均匀分布。改造：每亩套种阔叶景观树种42株以上，实行带状、块状种植；对林中林缘分散细小空地、不规则地、跳跃地等，可见缝植绿，按种植株数折算成相应面积。

（五）栽植要求。在上年秋、冬季或造林前一个月完成林地清理和整地挖穴。采用带状、块状整地，挖明穴、回表土。穴规格：60cm（面宽）×50 cm（穴深）×40 cm（底宽）以上，造林当年每穴施基肥（有机肥）2公斤，第二年结合抚育追肥1次，每年抚育2次，连续抚育管护3年。

- 二、松林改造提升（皆伐改造提升）

（一）适用对象：马尾松人工起源成过熟商品林、低产人工用材林改造；因重大林业有害生物等灾害经县级及以上林业主管部门或其有关机构书面认定确需采伐的松林。

（二）采伐要求：根据《福建省森林采伐管理办法》文件规定开展，并保留原林分中的阔叶树。

（三）提升要求：根据实际情况确定林地清理和整地方式，鼓励不炼山造林，选择速生、珍贵、适应性强的树种造林（一级苗、优先选用容器苗），鼓励营造多树种混交林，其中珍贵树种造林每亩种植植株≥167株，其它树种造林每亩种植植株≥120株。

（四）其它未列要求按照《福建省松林改造提升行动方案》（闽林文〔2020〕116号）和《福建省松林改造提升技术要点（试行）》（闽林〔2021〕5号）执行。

- 三、木本油料示范基地建设

（一）新造

1.因地制宜，开设水平梯带，带宽≥1米，带面外高内低。严禁钩机全垦整地，并尽可能保留山顶、山腰和山脚部位的植被。

2.油茶应选用经过省级以上良种审定机构认定的2年生以上优良品种、品系嫁接苗，无患子、核桃、油用牡丹等可为1年生苗，根据立地条件和品种类型合理确定造林密度，采用大穴种植，施足基肥。

（二）低改

1.更新改造。对立地条件好，但林龄较大、品种不良、产量极低，且通过抚育改造措施难以有效提高单位面积产量的林分实施更新改造。油茶应选用经过省级以上良种审定机构认定的2年生以上优良品种、品系嫁接苗。

2.高接换冠。对林相整齐、树体长势良好但品种不良的劣种低产植株采取嫁接换冠、劣株换种等方式进行品种改良。

3.抚育改造。对立地条件好、品种优良、具有改造潜力的低产低效林实施抚育改造，全面扩穴松培土加施肥，合理调整密度，科学修枝整形，修枝整形比例应达60%以上。

四、其他更新造林

- 按照《造林技术规程》（DB35/T84－2020）以及有关营造林项目建设标准、作业设计方案等有关要求组织实施。

五、森林抚育

按照《森林抚育技术规程》（DB35/T 1964-2021）要求组织实施。其中，松林择（间）伐抚育改造按照《福建省松林改造提升行动方案》（闽林文〔2020〕116号）和《福建省松林改造提升技术要点（试行）》（闽林〔2021〕5号）执行。

六、封山育林

重点对郁闭度0.5以下的低质低效林实施封山育林，任务要落实到具体山头地块，确保图、表、册一致，并落实护林员。

七、省级森林城镇、森林村庄建设

- 按照《福建省“百城千村”绿化美化工程实施方案》（闽绿委〔2018〕9号）执行。

- 八、乡村“口袋”小公园

- 按照市林业局具体要求执行。

九、补助标准

（一）绿色通道建设补助新造1800元/亩、改造900元/亩；

（二）珍贵用材树种造林700元/亩，普通造林500元/亩；

（三）木本油料示范基地500元/亩；

（四）省级森林村庄，每个补助10万元；

（五）松林择（间）伐抚育改造按照松林改造实施方案补助标准执行；

（六）乡村“口袋”小公园5万元/个。