南诗政〔2025〕6号

诗山镇人民政府

关于切实抓好2025年造林绿化工作的通知

各村（居）委会：

增绿就是增优势，植树就是植未来。为深入贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，进一步树牢绿水青山就是金山银山理念，根据《南安市绿化委员会关于切实抓好2025年造林绿化工作的通知》（南绿委〔2025〕1号）精神，现就扎实做好2025年造林绿化工作有关事项通知如下：

- 一、明确目标任务

坚持扩绿、兴绿、护绿并举，推动森林“水库、钱库、粮库、碳库”更好联动，积极拓展造林绿化空间，同步推进林分质量优化和森林景观美化，巩固绿水青山优势，厚植金山银山潜力。2025年，全镇植树造林任务790亩、森林抚育任务1000亩（任务安排情况详见附件）。

- 各村将任务尽快分解到具体山场地块，确保高质量全面完成年度造林绿化任务。

- 二、突出工作重点

（一）持续实施花化彩化工程。坚持造林复绿与林相改造并举，绿化与美化并重，开展重点区域林相改善行动，结合生态修复、乡村生态振兴、林业有害生物防治等，大力推进干线两侧、溪河两岸、城镇周边等重点区域森林景观提升，突出抓好通往景区景点道路两侧森林花化彩化，打造多彩森林。

（二）持续实施质量提升工程。坚持森林培育科学化、经营集约化、功能多样化、效益最大化，实施森林质量精准提升工程。以提质量、增效益为主线，有序推进纯林和低效林改造，加强近、成、过熟林林分结构调整，加大乡土珍贵阔叶树造林，打造一批珍贵树种和大径材示范基地，培育复层异龄混交林，促进森林正向演替，着力提高森林质量。

（三）持续实施丰产油茶工程。树立大食物观，积极推进丰产油茶林建设，不断挖掘培育“森林粮库”。加快低产油茶林改造，支持利用规划造林地、低效茶园、低效人工商品林地、疏林地、灌木林地、生物防火林带等各类适宜的非耕地国土资源，种植或改培油茶，鼓励利用房前屋后等四旁用地种植油茶，扩大丰产油茶林面积。

（四）持续实施森林经营工程。加强森林分类经营，采取间伐修枝、择伐抚育、补植套种、割灌除草等措施，改善林木生长环境，调整林分密度、树种组成，促进林木生长。鼓励近自然经营，加强未成林造林地、低质低效林等封育，注重恢复和保护地带性森林植被群落，增强森林生态系统碳汇能力。

- 三、强化措施保障

- （一）加强组织领导。各村要认真践行习近平生态文明思想，深入贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，发挥好林长制作用，全面加强造林绿化工作领导，切实履行造林绿化主体责任，要按照省、市林业局制定的检查验收办法，及时组织开展造林绿化成果自查验收。

- （二）加强督导服务。各村要早行动，早安排，抓住春季造林有利时机大力开展造林，提高造林成效；要组织技术人员深入造林一线，对整地、树种、密度等进行跟踪技术指导服务；要做好林草问题图斑补植复绿和矿山区域受损林地生态修复的技术支撑服务。

- （三）落实科学绿化。坚持依法行政，深入贯彻落实《中华人民共和国森林法》，按照规定完成更新造林工作，确保各类迹地及时更新。坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，严禁违规占用耕地造林绿化。

- （四）做好绿化宣传。各村要充分发挥组织指导和统筹协调作用，落实部门绿化分工负责制，拓展公众参与渠道，形成工作合力。充分运用传统媒体和新媒体，广泛开展植树造林、水土保持、古树名木保护等宣传活动，大力传播生态文明理念，营造浓厚的国土绿化氛围。

- （五）抓住时间节点。2025年2月28日之前，完成作业设计；4月30日之前，完成植树造林；5月30日前，完成造林补植；9-10月，完成幼林抚育及造林补植；10月30日之前，完成镇级造林自查并上报市林业局，统一组织验收。

附件：2025年诗山镇造林绿化任务安排表

诗山镇人民政府

2025年1月12日

（此件主动公开）

附件

2025年诗山镇造林绿化任务安排表

单位：亩

| 行政村（工区） | 总任务 | 其他造林更新 | 森林抚育 |  | 低产油茶林改造 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 其中：松林择（间）伐抚育 |  |  |
| 梧埔山村 |  |  | 101 |  |  |  |
| 红旗村 |  |  | 123 |  |  |  |
| 红星村 |  |  | 20 |  |  |  |
| 山二村 |  | 67 |  |  |  |  |
| 社一村 |  | 23 | 61 |  |  |  |
| 社二村 |  |  | 239 |  | 190 |  |
| 凤坡村 |  |  | 209 |  |  |  |
| 坊前村 |  | 12 | 102 |  |  |  |
| 联星村 |  |  | 242 |  |  |  |
| 吾峰村 |  | 297 |  |  |  |  |
| 钱塘村 |  | 273 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 672 | 1097 |  |  |  |

诗山镇党政办                            2025年1月12日印发