南政文〔2021〕6号

南安市人民政府关于同意

南安市2021年度土地储备计划的批复

市资源局、财政局：

你们联合报送的《关于南安市2021年度土地储备计划的请示》（南资源〔2021〕42号）收悉。经研究，现批复如下：

一、为加强对土地市场的调控能力，优化完善土地资源配置，有效盘活存量土地，同意你们上报的《南安市2021年度土地储备计划》（见附件）。

二、请你们根据各自职责，按照《南安市2021年度土地储备计划》，加强协调，紧密配合，加强对土地收储工作的指导和监督，保障土地储备计划顺利实施。

附件：南安市2021年度土地储备计划

南安市人民政府

2021年2月2日

（此件主动公开）

附件

南安市2021年度土地储备计划

一、编制目的和依据

为加强和规范土地储备管理，增强政府对土地市场的调控和保障能力，促进土地资源的高效配置和合理利用，根据《国土资源部 财政部 中国人民银行 中国银行业监督管理委员会关于印发〈土地储备管理办法〉的通知》（国土资规〔2017〕17号）、《国务院关于加强地方政府性债务管理的通知》（国发〔2014〕43号）和《财政部 国土资源部 中国人民银行 银监会关于规范土地储备和资金管理等相关问题的通知》（财综〔2016〕4号）及《财政部 国土资源部关于印发〈地方政府土地储备专项债券管理办法（试行）〉的通知》（财预〔2017〕62号）等有关规定，依据我市土地利用总体规划、城市规划和其它相关规划，结合我市土地市场实际情况，编制本土地储备计划。

二、编制原则

（一）坚持合法性和符合规划相结合原则。土地储备项目的选择必须依法进行，没有合法手续、产权不清晰的地块不得纳入土地储备范围；土地储备项目拟规划的用途必须符合土地利用总体规划、城市总体规划和控制性详细规划等相关规划。

（二）坚持尊重客观规律和因地制宜相结合原则。根据我市的经济发展水平、城市建设需要、土地利用状况等，合理确定土地储备规模和开发时序。

（三）坚持经济效益、社会效益和环境效益相结合原则。合理确定土地储备项目的结构和布局，发挥土地储备在经济社会和土地利用结构、房地产市场中的调控作用。优先收购储备空闲、低效利用及其他现有建设用地，储备土地优先用于保障性安居工程及其他公益性事业。

（四）坚持土地节约集约利用原则。结合“三旧”改造、城镇低效用地改造和小城镇建设等工作，通过科学编制和实施土地储备计划，提高土地使用标准，促进土地集约节约利用。

三、计划指标

（一）土地储备计划

1．土地储备总量

2021年度南安市拟实施土地储备项目合计32个，土地总面积为165.7685公顷（合2486.527亩），其中：新增土地储备项目26个，土地面积为114.3961公顷（合1715.941亩）；上年度批而未收储备项目6个，土地面积为51.3724公顷（合770.586亩）。按规划用途划分，2021年度南安市拟实施土地储备项目中，商服用地10.9146公顷（合163.719亩），商住用地151.7470公顷（合2276.205亩），公共用地3.1069公顷（合46.603亩）。拟收储地块项目详见下表：

2021年度拟收储地块项目一览表

单位：公顷

| 序号 |  | 项目名称 | 项目位置 | 面积 | 规划 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本年度计划新增储备 | 1 | 溪美街道北山片区地块 | 溪美街道彭美社区、湖美社区 | 16.6750 | 商住 |
|  | 2 | 柳城街道帽山湖内山地块 | 柳城街道帽山社区 | 1.1445 | 商住 |
|  | 3 | 柳城街道学园中路西侧地块 | 柳城街道桑林村、霞东村、霞西村 | 2.9964 | 商住 |
|  | 4 | 柳城街道霞西畲内地块 | 柳城街道霞西村 | 2.2178 | 商住 |
|  | 5 | 柳城街道桑林江北大道南侧商住地块 | 柳城街道桑林村、霞西村 | 11.3122 | 商住 |
|  | 6 | 柳城街道桑林江北大道南侧商服地块 | 柳城街道桑林村、霞西村 | 3.8898 | 商服 |
|  | 7 | 柳城街道象山董埔开元地块 | 柳城街道象山社区 | 1.7002 | 商住 |
|  | 8 | 美林街道龙峰片区地块 | 美林街道福溪社区 | 6.9027 | 商住 |
|  | 9 | 南安市市民中心片区福安路北侧地块 | 美林街道庄顶社区 | 2.0000 | 商住 |
|  | 10 | 省新镇兴泉铁路北站片区地块 | 省新镇西埔村、省身村 | 6.1500 | 商服 |
|  | 11 | 仑苍镇仑苍观音山地块 | 仑苍镇仑苍村 | 4.2665 | 商住 |
|  | 12 | 英都镇农贸市场片区地块 | 英都镇荣星村 | 0.5199 | 商住 |
|  | 13 | 英都镇金英新区地块 | 英都镇民山村 | 10.1182 | 商住 |
|  | 14 | 翔云镇金安尾格口地块 | 翔云镇金安村 | 0.1687 | 商服 |
|  | 15 | 蓬华镇蓬岛后辽格地块 | 蓬华镇蓬岛村 | 0.2412 | 商服 |
|  | 16 | 向阳乡向阳格埔地块 | 向阳乡向阳村 | 0.2205 | 商服 |
|  | 17 | 罗东镇湖滨北路片区地块 | 罗东镇罗溪村 | 6.6673 | 商住 |
|  | 18 | 康美镇梅元桥仔头地块 | 康美镇梅元村 | 2.2881 | 商住 |
|  | 19 | 丰州镇西华洋片区地块 | 丰州镇西华村 | 3.6116 | 商住 |
|  | 20 | 霞美镇光电基地收储地块 | 霞美镇温山村 | 6.0369 | 商住 |
|  | 21 | 霞美镇仙河旮旯桥西侧地块 | 霞美镇仙河村 | 0.8425 | 商住 |
|  | 22 | 水头镇后房武荣收储地块 | 水头镇后房村 | 2.7092 | 商住 |
|  | 23 | 水头镇院下围收储地块 | 水头镇下店村、江崎村 | 0.8585 | 商住 |
|  | 24 | 南安市海联创业园收储地块 | 石井镇院下村 | 3.1069 | 公共 |
|  | 25 | 石井镇郭前大桥芸地块 | 石井镇郭前村、古山村 | 12.2576 | 商住 |
|  | 26 | 石井镇古山华山地块 | 石井镇古山村 | 5.4939 | 商住 |
|  | 小计（26宗） |  |  | 114.3961 |  |
| 上年度批准而未收储 | 27 | 霞美镇山美上蔡行收储地块 | 霞美镇山美村 | 0.2444 | 商服 |
|  | 28 | 水头镇山前荷楼片区地块 | 水头镇山前村 | 7.6636 | 商住 |
|  | 29 | 水头镇江崎住宅项目收储地块 | 水头镇江崎村 | 7.6502 | 商住 |
|  | 30 | 水头镇奎峰北路片区地块 | 水头镇山前村、西锦村 | 12.0567 | 商住 |
|  | 31 | 石井镇院前东片地块 | 石井镇院前村 | 10.4783 | 商住 |
|  | 32 | 石井镇古山西辽北地块 | 石井镇古山村、三乡村 | 13.2792 | 商住 |
|  | 小计（6宗） |  |  | 51.3724 |  |
| 总计（32宗） |  |  |  | 165.7685 |  |

2．土地储备布局

2021年度南安市拟实施土地储备项目共32个，按照项目地域划分，市区土地储备项目9个，土地面积为48.8386公顷（合732.579亩）；乡镇土地储备项目23个，土地面积为116.9299公顷（合1753.948亩）。拟收储地块项目区域分布情况详见下表：

2021年度拟收储地块项目区域分布情况表

单位：个、公顷

| 区域名称 |  | 项目个数 | 面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市区 | 溪美街道 | 1 | 16.6750 |
|  | 柳城街道 | 6 | 23.2609 |
|  | 美林街道 | 2 | 8.9027 |
|  | 小计 | 9 | 48.8386 |
| 乡镇 | 省新镇 | 1 | 6.1500 |
|  | 仑苍镇 | 1 | 4.2665 |
|  | 英都镇 | 2 | 10.6381 |
|  | 翔云镇 | 1 | 0.1687 |
|  | 蓬华镇 | 1 | 0.2412 |
|  | 向阳乡 | 1 | 0.2205 |
|  | 罗东镇 | 1 | 6.6673 |
|  | 康美镇 | 1 | 2.2881 |
|  | 丰州镇 | 1 | 3.6116 |
|  | 霞美镇 | 3 | 7.1238 |
|  | 水头镇 | 5 | 30.9382 |
|  | 石井镇 | 5 | 44.6159 |
|  | 小计 | 23 | 116.9299 |
| 总计 |  | 32 | 165.7685 |

（二）经营性用地出让计划

1．土地出让总量

2021年度南安市拟出让经营性用地项目合计27个，拟出让土地总面积112.3867公顷（合1685.8亩）。拟出让经营性用地项目详见下表：

2021年度拟出让经营性用地项目一览表

单位：公顷

| 序号 | 地块名称 | 地块位置 | 面积 | 土地 用途 | 拟出让 时间安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南安市海联创业园04-16地块 | 水头镇下店村 | 12.1155 | 商住 | 第1季度 |
| 2 | 罗东镇罗溪南岸A03地块 | 罗东镇维新村、罗溪村 | 7.6786 | 商住 | 第1季度 |
| 3 | 南安市成功文化产业园大围地块 | 石井镇古山村、三乡村、后店村 | 5.7639 | 商服 | 第1季度 |
| 4 | 英都镇民山东庄地块 | 英都镇民山村 | 0.8988 | 商住 | 第1季度 |
| 5 | 石井镇石井许厝埔地块 | 石井镇石井社区 | 0.5512 | 商住 | 第1季度 |
|  | 小计（5宗） |  | 27.0080 |  |  |
| 6 | 水头镇山前荷楼片区地块 | 水头镇山前村 | 7.6636 | 商住 | 第2季度 |
| 7 | 梅山镇芙蓉新城一期E-01地块 | 梅山镇竞丰村 | 5.5654 | 商住 | 第2季度 |
| 8 | 霞美镇山美蔡行地块 | 霞美镇山美村 | 0.9943 | 商服 | 第2季度 |
| 9 | 南安市雪峰经济开发区B-04-A地块 | 洪濑镇西林村 | 7.4405 | 商服 | 第2季度 |
| 10 | 溪美街道北山片区一号地块 | 溪美街道彭美社区 | 2.6619 | 商住 | 第2季度 |
| 11 | 溪美街道北山片区二号地块 | 溪美街道彭美社区、湖美社区 | 3.2733 | 商住 | 第2季度 |
| 12 | 溪美街道北山片区三号地块 | 溪美街道湖美社区 | 3.6444 | 商住 | 第2季度 |
|  | 小计（7宗） |  | 31.2434 |  |  |
| 13 | 石井镇芦青水库北商住地块 | 石井镇菊江村 | 3.9976 | 商住 | 第3季度 |
| 14 | 石井镇岑兜斗门商住地块 | 石井镇岑兜村、溪东村 | 3.4427 | 商住 | 第3季度 |
| 15 | 霞美镇光电基地商住地块 | 霞美镇温山村 | 6.0369 | 商住 | 第3季度 |
| 16 | 福建海西再生资源产业园03-C-07地块 | 省新镇省身村、南金村 | 2.0780 | 商服 | 第3季度 |
| 17 | 南安市体育中心片区B地块 | 美林街道洋美村 | 5.0671 | 商住 | 第3季度 |
| 18 | 洪濑镇洪六路口地块 | 洪濑镇溪霞村 | 2.2784 | 商住 | 第3季度 |
| 19 | 罗东镇湖滨北路片区商住地块 | 罗东镇罗溪村 | 5.3333 | 商住 | 第3季度 |
| 20 | 梅山镇芙蓉新城一期A地块 | 梅山镇竞丰村 | 2.8558 | 商住 | 第3季度 |
|  | 小计（8宗） |  | 31.0898 |  |  |
| 21 | 溪美街道北山片区A地块 | 溪美街道彭美社区、湖美社区 | 2.4334 | 商住 | 第4季度 |
| 22 | 南安市市民中心片区福安路北侧地块 | 美林街道庄顶社区 | 2.436 | 商住 | 第4季度 |
| 23 | 翔云镇金安尾格口加油站地块 | 翔云镇金安村 | 0.1687 | 商服 | 第4季度 |
| 24 | 蓬华镇蓬岛后辽格加油站地块 | 蓬华镇蓬岛村 | 0.2412 | 商服 | 第4季度 |
| 25 | 向阳乡向阳格埔加油站地块 | 向阳乡向阳村 | 0.2205 | 商服 | 第4季度 |
| 26 | 仑苍镇仑苍观音山地块 | 仑苍镇仑苍村 | 4.2665 | 商住 | 第4季度 |
| 27 | 石井镇古山西辽北地块 | 石井镇古山村、三乡村 | 13.2792 | 商住 | 第4季度 |
|  | 小计（7宗） |  | 23.0455 |  |  |
| 合计（27宗） |  |  | 112.3867 |  |  |

2．土地出让布局

2021年度南安市拟出让经营性用地项目合计27个，按照项目地域划分，市区拟出让项目6个，土地面积19.5161公顷（合292.741亩）；乡镇拟出让项目21个，土地面积92.8706公顷（合1393.059亩）。拟出让经营性用地项目区域分布情况详见下表：

2021年度拟出让经营性用地项目区域分布情况表

单位：个、公顷

| 区域名称 |  | 项目个数 | 面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市区 | 溪美街道 | 4 | 12.0130 |
|  | 美林街道 | 2 | 7.5031 |
|  | 小计 | 6 | 19.5161 |
| 乡镇 | 省新镇 | 1 | 2.0780 |
|  | 仑苍镇 | 1 | 4.2665 |
|  | 英都镇 | 1 | 0.8988 |
|  | 翔云镇 | 1 | 0.1687 |
|  | 蓬华镇 | 1 | 0.2412 |
|  | 向阳乡 | 1 | 0.2205 |
|  | 罗东镇 | 2 | 13.0119 |
|  | 梅山镇 | 2 | 8.4212 |
|  | 洪濑镇 | 2 | 9.7189 |
|  | 霞美镇 | 2 | 7.0312 |
|  | 水头镇 | 2 | 19.7791 |
|  | 石井镇 | 5 | 27.0346 |
|  | 小计 | 21 | 92.8706 |
| 总计 |  | 27 | 112.3867 |

四、保障措施

（一）保障土地储备资金。市资源局和财政局要密切配合，科学合理调度土地储备资金，满足土地收储工作进度要求，进一步提高土地储备资金使用的精准性及资金周转效率。

（二）加强协调，密切配合。市直有关单位和各乡镇（街道、开发区）要统一思想认识，严格执行有关政策规定，加强沟通协调，密切合作，加快土地储备项目报批工作，加大地块征迁安工作力度，做好储备地块的前期开发，积极推动储备土地的供应进度，确保本计划的有效实施，保障土地市场健康、平稳、有序发展。

抄送：市纪委监委，市发改局、住建局、审计局、城管局，各乡镇

（街道）人民政府（办事处）、雪峰开发区、经济开发区管

委会。

市委林荣忠书记，市政府张桂森市长、黄景阳常务副市长、

王端峰副市长、吴振强副市长、周全党组成员。

南安市人民政府办公室                    2021年2月3日印发