南政地〔2021〕65号

南安市人民政府关于

南安市南玮机械制造有限公司

等2宗项目用地延长开竣工时间的批复

南安市自然资源局：

你局《南安市自然资源局关于南安市南玮机械制造有限公司等2宗项目用地延长开竣工时间的请示》（南资源〔2021〕474号）收悉。为节约集约利用土地，提高土地利用效率，根据《中华人民共和国土地管理法》《闲置土地处置办法》（国土资源部令第53号）等法律法规规定，现就南安市南玮机械制造有限公司等2宗项目用地处置方案批复如下：

鉴于南安市南玮机械制造有限公司、中欧（福建）园林机械设备有限公司等2宗项目用地系因地块未平整、园区排洪沟建设方案未定等问题影响导致未能按期动工建设，属于政府行为导致。现国有建设用地使用权人申请延长开竣工时间，根据《中华人民共和国土地管理法》《国有土地使用权出让合同》等规定，同意：

按延长动工开发建设期限的方式对南安市南玮机械制造有限公司等2宗项目用地进行处置，由市自然资源局与项目业主签订补充协议，重新约定开、竣工时间，延长动工开发期限最长不得超过一年。

特此批复！

南安市人民政府

2021年10月19日

（此件主动公开）

抄送：霞美镇人民政府、经济开发区管委会。

市政府张桂森市长、黄育奇常务副市长。

南安市人民政府办公室                  2021年10月21日印发