南政地〔2021〕89号

南安市人民政府关于

挂牌出让2020年（工业）G049号

等八宗地块国有建设用地使用权的批复

南安市自然资源局：

《南安市自然资源局关于挂牌出让南安市2020年（工业）G049号等八宗地块国有建设用地使用权的请示》（南资源〔2021〕  581号）收悉。经南安市2021年第六次市自然资源利用管理联席会议暨价格委员会研究，同意你局报送的《南安市2020年（工业）G049号等八宗地块国有建设用地使用权挂牌出让方案》，以挂牌方式出让八宗地块国有建设用地使用权，挂牌出让工作由你局主持并按规定的程序组织实施。

附件：南安市2020年（工业）G049号等八宗地块国有建设用地使用权挂牌出让方案

南安市人民政府

2021年11月28日

（此件主动公开）

附件

南安市2020年（工业）G049号等

八宗地块国有建设用地使用权挂牌出让方案

为切实保障工业用地需要，促进南安经济发展，根据《福建省工业用地招标拍卖挂牌出让实施办法》的规定，南安市自然资源局（以下简称“挂牌人”）拟于近期以挂牌方式，出让南安市2020年（工业）G049号等八宗地块的国有建设用地使用权，具体方案如下：

- 出让地块基本情况及土地使用综合条件

（一）出让地块基本情况（详见附件）

（二）交地时间及交地条件：土地出让成交后30天内按现状土地条件交地。

（三）成交确认书、合同签订时间：竞得人在网上竞得挂牌地块后5个工作日内，应与挂牌人签订《成交确认书》；10日内与挂牌人签订《国有建设用地使用权出让合同》。

（四）出让金的付款方式及期限：竞得人自出让合同双方签订之日起30日内付清全部土地成交价款。

（五）开发建设要求：竞得人应自宗地交付之日起3个月内要取得建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证并开工建设，其中：2021年（工业）G041号应自开工之日起6个月内投产、12个月内竣工；其余地块均需在9个月内投产、18个月内竣工。竞得人未按期对宗地进行开发利用的，将按照出让合同有关规定收取违约金，未按合同完成纳税目标等相关约定，将直接解除国有建设用地使用权出让合同，视同低效用地收回国有建设用地使用权。

（六）竞得人必须在南安市依法纳税：第1年12万元、第2年15万元、第3年起18万元。

（七）竞得人在签订《国有建设用地使用权出让合同》时，需同时与相应地块的监管方签订《工业项目用地投入产出监管协议》，否则视为放弃竞得资格。各工业项目用地监管方分别为：2020年（工业）G049、050、051、052、053、056、057号七宗地块投入产出监管方为石井镇人民政府；2021年（工业）G041号地块投入产出监管方为柳城街道办事处。

（八）2020年（工业）G049、050、051、052、053、056、057号七宗地块：实行建设用地使用权带生产厂房建筑设计方案出让。竞得人竞得土地后须按已审批的生产厂房建筑设计方案进行施工设计，若竞得人因项目核心生产工艺需要，经主管部门确认后，确需修改建筑设计方案的，须报市自然资源利用管理联席会研究同意后方可变更建筑设计方案；办公及生活配套设施用房，由竞得人根据需要自行委托有资质的设计单位按照出让地块规划文件进行设计后，按程序向相关单位申请办理基建手续，相关单位予以审核办理。

（九）中泰（石井）石材集聚区属于原省经信委公布的省级循环经济示范园区单位（第一批）（闽经信环资〔2017〕371号），并推荐上报国家工信部工业资源综合利用基地创建单位（闽工信函环资〔2019〕162号）。2020年（工业）G049-053、056、057号地块属于该循环经济示范园区资源循环利用及配套组团用地，根据中泰集聚区控规（南政文〔2019〕11号）、《循环经济示范园区建设实施方案（修编）》和环评（南环保〔2019〕280号）的有关要求，每宗项目用地承担资源循环利用（或物流仓储）项目的建设目标分别如下：G049号地块为年综合利用40万吨石粉项目；G050号地块为年综合利用石材固废300万吨项目；G051号地块为年收集、分类及加工石粉50万吨项目；G052号地块为年综合利用石材废弃物10万吨项目；G053号地块为年综合利用石材废弃物10万吨项目；G056号地块为物流仓储配套项目（年石材荒料、石材产品吞吐量150万吨）；G057号地块为物流仓储配套项目（年石材荒料、石材产品吞吐量150万吨），竞得人取得土地使用权后，不得改变生产项目，在确保满足中泰（石井）石材集聚区内产生的石材固废、石粉处置需求的前提下，方可消纳区外的石材固废、石粉等。

（十）竞得人应在国有建设用地使用出让合同约定的动工开发日期前取得项目核准（备案）、环境影响评价等审批手续。逾期未取得的，按照约定解除国有建设用地使用权出让合同，收回国有建设用地使用权，并没收由竞买保证金转作土地出让金的30%。

（十一）竞得人在取得项目核准（备案）、环境影响评价等批复文件前，挂牌人不予办理抵押登记。

二、挂牌出让底价、起始价及加价幅度

（一）挂牌出让底价及加价幅度

2020年（工业）G049号地块挂牌出让底价1415万元，加价幅度不小于5万元/次；

2020年（工业）G050号地块挂牌出让底价2064万元，加价幅度不小于7万元/次；

2020年（工业）G051号地块挂牌出让底价1128万元，加价幅度不小于4万元/次；

2020年（工业）G052号地块挂牌出让底价993万元，加价幅度不小于4万元/次；

2020年（工业）G053号地块挂牌出让底价946万元，加价幅度不小于3万元/次；

2020年（工业）G056号地块挂牌出让底价1311万元，加价幅度不小于5万元/次；

2020年（工业）G057号地块挂牌出让底价1306万元，加价幅度不小于5万元/次；

2021年（工业）G041号地块挂牌出让底价624万元，加价幅度不小于2万元/次。

（二）以挂牌出让底价作为起始价。

三、竞买对象及要求

（一）中华人民共和国境内外法人和其他组织，除法律另有规定外，均可申请参加竞买。

（二）竞买者应按出让底价的50%缴纳竞买保证金。

四、挂牌方式及竞价办法

（一）采取在“福建省国有土地使用权挂牌出让网上交易系统”挂牌的方式进行，具体程序：1．挂牌人在中国土地市场网、土地市场动态监测与监管系统、福建省国有土地使用权挂牌出让网上交易系统同时发布国有建设用地使用权出让公告；2．竞买人在福建省国有土地使用权挂牌出让网上交易系统注册登记，提出竞买申请；3．挂牌人对竞买申请进行审查确认，对确认的竞买人发放竞买号和初始交易密码；4．竞买人在规定的期间内登录福建省国有土地使用权挂牌出让网上交易系统进行网上报价和竞买等。

（二）挂牌以增价方式报价，第一次报价可以为起始价，以后每次报价应高于挂牌交易的最新价，竞价按照价高者得的原则确定竞得人。

五、挂牌出让活动的时间

（一）公告时间：收到出让方案批准文件后在中国土地市场网、土地市场动态监测与监管系统、福建省国有土地使用权挂牌出让网上交易系统同时发布国有建设用地使用权出让公告。

（二）报名截止时间：法定公告期结束后第7日下午17时。

（三）挂牌交易期限：法定公告期结束后次日上午9时至第11日下午9时。

六、其他事项

（一）本次挂牌出让地块底价为工业熟地地价，不含城市基础设施配套费、耕地占用税、森林植被恢复费、排污费、教育费附加和契税等政府规费，相关税费由竞得人承担缴交。

（二）挂牌文件规定的地价款为人民币，竞得者不得以其他外汇支付。

（三）本方案由挂牌人负责解释。未尽事宜依照《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》、《福建省国有土地使用权挂牌交易管理办法》、《福建省工业用地招标拍卖挂牌出让实施办法》、《福建省国有建设用地使用权出让网上交易规则》办理。

附件：南安市2021年拟挂牌出让工业用地基本情况表

附件

南安市2021年拟挂牌出让工业用地基本情况表

| 序号 | 地块编号 | 土地 位置 | 农转用批次地块号 | 土地用途 | 出让年限 | 规划用地面积 | 规划设计主要经济指标 | 土地开发程度 | 产业类型 | 投资强度（万元/公顷） | 出让起始价 (万元) | 项目性质 | 竞买 保证金（万元） | 增价幅度（ 万元） | 开工时间 | 竣工时间 | 竣工投产后税收要求（万元/亩） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | m2 | 亩 | 建筑系数 | 容积率 | 绿地率 | 行政办公及生活配套设施用地比例≤ | 建筑限高≤ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1年 | 第2年 | 第3年起 |  |
| 1 | 南安市2020年(工业) G049号 | 石井镇苏内村 | 2019-28-02 | 工矿用地-工业用地（三类工业用地） | 50 | 29911 | 44.87 | ≥40% | 1.0≤FAR≤3.0 | 10%≤G≤20% | 7% | 24米 | 现状 | 废弃资源综合利用业 | 1294 | 1415 | 一般 | 283 | ≥5 | 交地之日起3个月之内 | 开工之日起18个月之内 | 12 | 15 | 18 | 中泰（石井）石材集聚区 |
| 2 | 南安市2020年(工业) G050号 | 石井镇苏内村、水头镇仁福村 | 2019-28-03 | 工矿用地-工业用地（三类工业用地） | 50 | 43626 | 65.44 | ≥40% | 1.0≤FAR≤3.0 | 10%≤G≤20% | 7% | 24米 | 现状 | 废弃资源综合利用业 | 1294 | 2064 | 一般 | 413 | ≥7 | 交地之日起3个月之内 | 开工之日起18个月之内 | 12 | 15 | 18 | 中泰（石井）石材集聚区 |
| 3 | 南安市2020年(工业) G051号 | 石井镇苏内村、水头镇仁福村 | 2019-28-04 | 工矿用地-工业用地（三类工业用地） | 50 | 23845 | 35.77 | ≥40% | 1.0≤FAR≤3.0 | 10%≤G≤20% | 7% | 24米 | 现状 | 废弃资源综合利用业 | 1294 | 1128 | 一般 | 226 | ≥4 | 交地之日起3个月之内 | 开工之日起18个月之内 | 12 | 15 | 18 | 中泰（石井）石材集聚区 |
| 4 | 南安市2020年(工业) G052号 | 石井镇苏内村 | 2019-28-05 | 工矿用地-工业用地（二类工业用地） | 50 | 20991 | 31.49 | ≥40% | 1.0≤FAR≤3.0 | 10%≤G≤20% | 7% | 24米 | 现状 | 废弃资源综合利用业 | 1294 | 993 | 一般 | 199 | ≥4 | 交地之日起3个月之内 | 开工之日起18个月之内 | 12 | 15 | 18 | 中泰（石井）石材集聚区 |
| 5 | 南安市2020年(工业 )G053号 | 石井镇苏内村 | 2019-28-05 | 工矿用地-工业用地（二类工业用地） | 50 | 20000 | 30.00 | ≥40% | 1.0≤FAR≤3.0 | 10%≤G≤20% | 7% | 24米 | 现状 | 废弃资源综合利用业 | 1294 | 946 | 一般 | 189 | ≥3 | 交地之日起3个月之内 | 开工之日起18个月之内 | 12 | 15 | 18 | 中泰（石井）石材集聚区 |
| 6 | 南安市2020年(工业) G056号 | 石井镇苏内村 | 2019-28-08 | 仓储用地-物流仓储用地（二类物流仓储用地） | 50 | 30779 | 46.17 | ≥50% | 1.0≤FAR≤4.0 | 10%≤G≤15% | 7% | 24米 | 现状 | 物流仓储 | 1294 | 1311 | 一般 | 263 | ≥5 | 交地之日起3个月之内 | 开工之日起18个月之内 | 12 | 15 | 18 | 中泰（石井）石材集聚区 |
| 7 | 南安市2020年(工业) G057号 | 石井镇苏内村 | 2019-28-09 | 仓储用地-物流仓储用地（二类物流仓储用地） | 50 | 30667 | 46.00 | ≥50% | 1.0≤FAR≤4.0 | 10%≤G≤15% | 7% | 24米 | 现状 | 物流仓储 | 1294 | 1306 | 一般 | 262 | ≥5 | 交地之日起3个月之内 | 开工之日起18个月之内 | 12 | 15 | 18 | 中泰（石井）石材集聚区 |
| 8 | 南安市2021年(工业) G041号 | 柳城街道露江村 | 2006-11-01 | 工矿用地-工业用地（二类工业用地） | 50 | 12143 | 18.21 | ≥40% | 1.0≤FAR≤3.0 | 10%≤G≤20% | 7% | 24米 | 现状 | 金属制造业 | 1856 | 624 | 一般 | 125 | ≥2 | 交地之日起3个月之内 | 开工之日起12个月之内 | 12 | 15 | 18 | 露江工业集中区 |
| 其他要求 | 其他规划设计条件要求按照南安市自然资源局出具的宗地规划设计条件文件为准。 竞得人在网上竞得挂牌地块后5个工作日内，应与挂牌人签订《成交确认书》；10日内与挂牌人签订《国有建设用地使用权出让合同》。 3、竞得人在《国有建设用地使用权出让合同》约定开工前取得项目审批(核准)、规划许可、使用林地审核、环境评价等相关手续。 |

抄送：市发改局、财政局、住建局、统计局。

市政府张桂森市长、黄育奇常务副市长。

南安市人民政府办公室                   2021年12月1日印发