南安市人民政府办公室                               陈志慧

特提                  南政办明传〔2024〕14号

南安市人民政府办公室关于做好

2024年度残疾人安居工程建设工作的通知

各乡镇（街道）人民政府（办事处），市直有关单位：

为确保市委、市政府为民办实事项目如期完成，按照“公平、公正、公开”原则，经村（居）、乡镇（街道）两级调查摸底、市残联实地查看、审核筛选、公示，确定黄丽须等20户残疾人家庭为2024年度残疾人安居工程受助对象（见附件）。现将有关事项通知如下：

一、建设任务

补助20户无居住房或居住危房的残疾人家庭在原宅基地上改建、异地新建房屋。

二、建设标准

4

残疾人安居房要坚持安全、适用、经济和美观的原则，严格按照农村建房有关法律法规实施申请、审批建房。建房时科学选址、合理规划，严格按照图纸施工。

三、补助标准与资金拨付

（一）补助标准：每户市级财政补助5万元，不足部分由受助对象自筹解决。

（二）资金拨付：市级财政补助资金待安居房封顶并通过验收后，由市残联全额汇入各乡镇（街道）财政所，再由各乡镇（街道）负责发放给受助对象。

四、建设进度安排

即日起至 4月中旬，开展调查摸底，审核和确认受助对象；

4 月中旬- 10月份，完成安居房建设；

11月，受助对象完成搬迁。

- 工作要求

残疾人安居工程是一项重要的民生工程，各乡镇（街道）、市自然资源、住建、农业农村等部门要认真履行农村建房管理职责；市财政、审计等部门要加强对专项资金使用的监督检查；市残联要对安居工程建设情况进行抽查，在房屋竣工时进行验收，及时拨付专项补助资金；各乡镇（街道）要协调办理建房手续，加强对工程进度的跟踪监督，每月15 日前向市残联反馈安居房建设情况，确保建设任务如期完成。

附件：2024年度南安市残疾人安居工程受助对象表

南安市人民政府办公室

2024年4月17日

（此件主动公开）

附件

2024年度南安市残疾人安居工程受助对象表

| 序号 | 乡镇（街道） | 村别 | 残疾人 姓名 | 年龄 | 残疾类别及等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溪美街道 | 贵峰村 | 黄丽须 | 33 | 精神二级 |
| 2 | 溪美街道 | 大埔村 | 林玉联 | 41 | 肢体二级 |
| 3 | 溪美街道 | 莲塘村 | 叶劲成 | 20 | 智力二级 |
| 4 | 柳城街道 | 祥堂村 | 陈金笑 | 45 | 智力三级 |
| 5 | 柳城街道 | 施坪村 | 杨煌准 | 42 | 肢体四级 |
| 6 | 美林街道 | 梧山村 | 邓团福 | 53 | 肢体二级 |
| 7 | 东田镇 | 东田村 | 陈保哈 | 47 | 智力四级 |
| 8 | 东田镇 | 山西村 | 黄国荣 | 32 | 肢体三级 |
| 9 | 英都镇 | 龙江村 | 吴春水 | 48 | 听力一级 |
| 10 | 眉山乡 | 山后村 | 陈恒裕 | 19 | 智力三级 |
| 11 | 眉山乡 | 天山村 | 叶孙发 | 56 | 肢体三级 |
| 12 | 码头镇 | 大庭村 | 林丽治 | 46 | 智力三级 |
| 13 | 码头镇 | 新汤村 | 洪仁心 | 39 | 肢体二级 |
| 14 | 向阳乡 | 卓厝村 | 林永煌 | 50 | 视力一级 |
| 15 | 梅山镇 | 鼎诚村 | 刘智伟 | 17 | 智力四级 |
| 16 | 康美镇 | 福铁村 | 林文政 | 50 | 肢体四级 |
| 17 | 康美镇 | 兰田村 | 潘志兴 | 39 | 精神二级 |
| 18 | 霞美镇 | 杏埔村 | 林丽芳 | 58 | 精神二级 |
| 19 | 水头镇 | 呈美村 | 王安亚 | 50 | 听力一级 言语一级 |
| 20 | 石井镇 | 杨山村 | 李俊立 | 38 | 视力一级 |

市直有关单位：市财政局、资源局、住建局、农业农村局、审计局，

残联。