南安市人民政府办公室                  陈志慧

平急        南政办明传〔2025〕7号

南安市人民政府办公室关于做好

2025年度残疾人安居工程建设工作的通知

溪美街道、柳城街道办事处、金淘镇、诗山镇、向阳乡、罗东镇、丰州镇、官桥镇人民政府，市直有关单位：

为确保市委、市政府为民办实事项目顺利推进，按照“公平、公正、公开”原则，经镇、村两级调查摸底，市残联实地察看、审核筛选及公示程序，现确定游*娣等10户残疾人家庭为2025年度残疾人安居工程受助对象（名单见附件）。为保障项目顺利实施，现将有关事项通知如下：

一、建设任务

对10户无房或居住危房的残疾人家庭实施改建或异地新建房屋，确保其基本居住条件得到改善。

4

二、建设标准

残疾人安居房建设应遵循“安全、适用、经济、美观”的原则，严格按照农村建房相关法律法规履行申请和审批程序。建设过程中，应科学选址、合理规划，并严格按照设计图纸施工，确保工程质量。

4

三、补助标准与资金拨付

（一）补助标准：每户市级财政补助5万元，不足部分由受助对象自筹解决。

（二）资金拨付：市级财政补助资金在安居房封顶并通过验收后，由市残联拨付至各乡镇（街道）财政所，再由各乡镇（街道）负责发放给受助对象。

四、建设进度安排

（一）调查摸底与对象确认：即日起至 4月中旬，完成调查摸底、审核及受助对象确认工作；

（二）房屋建设：4 月中旬至 10月，全面完成安居房建设任务；

（三）搬迁入住：11月，受助对象完成搬迁并入住。

五、工作要求

残疾人安居工程是一项重要的民生工程，各乡镇（街道）、市自然资源、住建、农业农村等部门要认真履行农村建房管理职责；市财政、审计等部门要加强对专项资金使用的监督检查；市残联要对安居工程建设情况进行抽查，在房屋竣工后抓紧组织验收，及时拨付专项补助资金；各乡镇（街道）要协调办理建房手续，加强对工程进度的跟踪监督，每月15日前向市残联反馈安居房建设情况，确保建设任务如期完成。

附件：2025年度南安市残疾人安居工程受助对象表

南安市人民政府办公室

2025年4月24日

（此件主动公开）

附件

2025年度南安市残疾人安居工程受助对象表

| 序号 | 乡镇（街道） | 村别 | 残疾人 姓名 | 年龄 | 残疾类别及等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溪美街道 | 镇山村 | 游*娣 | 60 | 肢体四级 |
| 2 | 柳城街道 | 祥堂村 | 李*宗 | 35 | 精神二级 |
| 3 | 金淘镇 | 艺林村 | 陈*超 | 25 | 肢体一级 |
| 4 | 诗山镇 | 梧埔山村 | 戴*珍 | 55 | 肢体三级 |
| 5 | 向阳乡 | 杏田村 | 彭*兰 | 38 | 精神二级 |
| 6 | 罗东镇 | 维新村 | 刘*婷 | 16 | 智力一级 |
| 7 | 罗东镇 | 罗东村 | 黄*良 | 60 | 视力四级 |
| 8 | 丰州镇 | 素雅村 | 林*鸯 | 56 | 视力二级 |
| 9 | 官桥镇 | 西庄村 | 王*香 | 41 | 听力言语一级 |
| 10 | 官桥镇 | 东头村 | 陈*士 | 47 | 智力精神二级 |

市直有关单位：市财政局、资源局、住建局、农业农村局、审计局，

残联。