南政办〔2020〕62号

南安市人民政府办公室关于

印发南安市继续开展农村人居

环境整治试点工作实施方案的通知

各有关乡镇人民政府，市直有关单位：

现将《南安市继续开展农村人居环境整治试点工作实施方案》印发给你们，请认真组织实施。

南安市人民政府办公室

2020年11月14日

（此件主动公开）

南安市继续开展农村人居环境整治

试点工作实施方案

为贯彻落实省、市实施乡村振兴战略工作部署，根据《中共泉州市委实施乡村振兴战略领导小组办公室关于印发〈泉州市创建乡村振兴示范线的指导意见〉的通知》（泉委振兴办〔2020〕18号）文件精神，结合实际，继续在我市三条乡村振兴示范线及延伸段（梅山镇鼎诚村—蓉中村—新蓝村—灯光村—林坂村；蓬华镇华美村—蓬岛村—苏厝村—山城村；九都镇新东村—新峰村—新民村—金圭村—罗东镇罗溪村—振兴村）沿线开展农村人居环境整治试点工作，实施方案如下：

一、目标任务

在2019年实施九都镇、美林街道溪一村、眉山乡高田村、蓬华镇华美村、蓬岛村、梅山镇鼎诚村既有裸房整治的基础上，继续在我市三条乡村振兴示范线沿线及延伸段8个行政村（蓬华镇苏厝村、山城村、梅山镇蓉中村、新蓝村、灯光村、林坂村、罗东镇罗溪村、振兴村）开展农村人居环境整治试点工作，重点推进农村既有裸房整治工作。通过以线带面，示范带动，总结经验，逐步扩大实施范围，全面提升我市农村建筑风貌，改善我市农村人居环境。

二、整治基本要求

（一）建筑风貌：采用涂料、瓷砖等建筑材料装饰房屋外立面；鼓励村民在不改变房屋原有结构的同时整治修葺破损墙壁；对已批未建成的裸房，原则上鼓励其建至经批楼层，并进行立面装修。

（二）建筑造型：鼓励采用闽南传统民居特色的坡屋顶，对在建或已建的住房实施平改坡改造或屋顶斜坡女儿墙等装饰，统一格调，体现乡村风格和地域特色。加盖坡屋顶既要彰显传统元素又要有现代气息，与原主体建筑融为一体，且具有较好的通风和抵御自然灾害的能力，并设置墙裙。“平改坡”坡屋面鼓励采用陶土瓦，坡屋顶投影面积占屋面面积的60%以上，坡屋顶可从顶层屋面女儿墙开始起坡，坡度不高于30度。

（三）建筑色彩：色彩风格应与周围环境相协调，不宜将柠檬黄、绿色、蓝色、紫色等非主流建筑色彩作为大面积外墙主色调使用；建议突出“红砖、白石、出砖入石”的闽南建筑文化特色，坡屋顶与墙体色彩要相协调。

（四）建筑材料：尽量选用经久耐用的建筑材料，可根据实际选择外墙涂料、涂料+隅石、软瓷砖+宝瓶栏杆、闽南红砖、陶瓦等装饰材料。

### （五）建筑安全：按照《福建省人民政府办公厅转发省住建厅省自然资源厅省农业农村厅关于切实改进农房建设管理确保安全质量若干意见的通知》（闽政办〔2019〕6号）、《南安市人民政府办公室关于进一步加强农村自建房施工安全管理的通知》（南政办〔2018〕150号）、《中共南安市委办公室 南安市人民政府办公室关于印发南安市进一步加强农村建房管理暂行规定的通知》（南委办〔2019〕82号）的有关规定，严格落实农村自建房施工监管责任、户主及承建方安全责任、工作机制、安全措施，提前介入商业保险，确保裸房改造施工安全。涉及结构安全问题的应委托有资质的设计单位进行加固设计及现场指导。

三、工作流程

各试点村农村既有裸房工作按以下程序组织推进：

（一）拟定方案。各相关村委会根据本村实际，开展实用性规划编制，摸排本村辖区内裸房数量，制定裸房整治改造方案，包括整治规划、整治对象、整治方式、时间安排等内容，指导裸房整治户主填写《南安市　　乡镇　　村裸房整治审批表》（附件1）。

（二）审核把关。各相关乡镇组织对各村（居）委会上报的《南安市　　乡镇　　村裸房整治审批表》的相关信息进行初审，详实填写《南安市　　乡镇　　村既有裸房批建面积审核表》（附件2），并报市住建局备案。

（三）组织实施。镇村两级按照任务计划，进行组织动员、倒排工作时序，确保2021年6月底完成整治改造任务。村委会应将裸房整治改造任务作为村务公开的重要内容，将裸房整治对象、整治方式、工作时序、工作进度、资金补助进行全程公开。

（四）组织验收。整治裸房户主填写《南安市　　乡镇　　村

裸房整治验收表》（附件3），经承建工匠或施工单位负责人确认，并经镇村两级核验后上报市住建局备案。

（五）补助发放。市财政局根据经审核的既有裸房批建面积以及验收情况，按规定的奖补标准，将奖补资金下达给市住建局，由市住建局转拨至各相关乡镇，再由各相关乡镇通过“一卡通”拨付至整治户主。

四、保障措施

（一）加强组织领导。市住建局负责统筹、协调、调度乡村振兴示范线及延伸段裸房整治日常工作。各相关镇村成立专项工作小组，负责具体工作。各相关乡镇是裸房整治工作的责任主体，负责辖区内裸房整治的组织动员、工作落实以及资金监管。各相关村是裸房整治工作的具体实施主体，要根据市级统一要求制定具体实施方案，落实工作进度。市、镇、村三级按职责分工，做好统筹协调，共同推进乡村振兴示范线及延伸段沿线农村人居环境整治试点工作。

（二）落实资金保障。落实村民自筹为主、镇村和市级财政奖补为辅的投入机制。其中，市级按以下标准下拨奖补资金：

1．裸房立面装饰：按照“一户一宅”的原则，按每户批建建筑面积每平方米奖补60元，奖补上限每户不超过450平方米。

2．“平改坡”：按照“一户一宅”的原则，按每户批建房屋建筑占地面积给予奖补，每户奖补上限不超过150平方米；坡屋面采用树脂瓦的，每平方米奖补50元；采用陶土瓦的，每平方米奖补100元。

市级奖补资金专项用于裸房整治的相关工作，包括编制整治规划、户主房屋整治补贴、购买施工安全商业保险、房屋测量等，不得挪为他用。各镇、村可结合本地实际情况和户主采用的整治方式，制定本地“以奖代补”实施细则，明确奖补资金使用管理规定，确保资金依法依规使用。

（三）重视宣传发动。要着力做深做细群众工作，同时充分利用电视、广播、微信平台等开展宣传动员活动，让广大群众支持并参与相关整治工作，各镇村要及时发现和总结行动中涌现的典型事迹、经验做法和成效，以便在全市范围内有针对性地推广。

（四）强化监督推进。市级要建立周报、月评制度，确保工作按时序推进。各相关镇村要及时报送调查摸底进度、房屋整治进度及整治成效等情况，形成“比学赶超”氛围。市政府督查室、住建局、农业农村局、自然资源局、财政局等部门要加强协调，实行定期、不定期督查，对发现的问题及时予以重点督办，全力推进乡村振兴示范线及延伸段农村人居环境整治试点工作任务按时按质完成。

附件：1．南安市　　乡镇　　村裸房整治审批表

2．南安市　　乡镇　　村既有裸房批建面积审核表

3．南安市　　乡镇　　村裸房整治验收表

附件1

南安市    乡镇    村裸房整治审批表

| 户主 姓名 |  | 性别 |  |  | 身份 证号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 家庭详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房屋结构 | □框架结构 □砖混结构 □土木结构 □石结构 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房屋批建时间 |  |  | 批建建筑面积 （平方米） |  |  |  |  |  | 批建房屋建筑占地面积（平方米） |  |  |
| 申请整治改造内容 | □平改坡 □外立面装饰 |  |  |  |  | 动工时间 |  |  |  |  |  |
| 改造前 照片 | （缩略图，需另行打印A4大小彩图附后） |  |  |  |  | 改造方案示意图 |  | （缩略图，需另行打印A4大小彩图附后） |  |  |  |
| 整治工期安排 | 户主签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账户 名称 |  |  |  |  | 账号 |  |  |  |  |  |  |
| 村委会评议 意见 | 经调查和村委会评议，上述情况属实。根据本人意愿和实际情况，建议对其进行房屋整治补助。如作为补助对象，我们将督促其按质按时完成施工任务。 单位（盖章 ） 调查人： 村主任： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇审核意见 | 经调查和评审，上述情况属实，经研究，同意对其进行整治补助，共安排补助资金 元。 单位（盖章） 调查人： 镇领导： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

南安市    乡镇    村既有裸房批建面积审核表

| 序号 | 户主姓名 | 身份证号码 | 家庭详细地址 | 现房屋批建时间 | 批建建筑面积（平方米） |  | 批建建筑占地面积（平方米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 村委会 意 见： （盖章） 年 月 日 |  | 乡镇自然资源 部 门 意 见： （盖章） 年 月 日 | 乡镇城建部门意见： （盖章） 年 月 日 |  |  | 乡镇人民政府 审核意见： （盖章） 年 月 日 |  |  |

附件3

南安市    乡镇    村裸房整治验收表

| 户主 姓名 |  |  |  |  |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改造后 照片1 |  | （缩略图，需另行打印A4大小彩图附后） |  |  |  |  | 改造后 照片2 |  |  | （缩略图，需另行打印A4大小彩图附后） |  |
| 改 造 验 收 记 录 | 逐项检查施工情况如下： 验收人：（签名） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补助面积 |  |  |  |  | 应补助 总额 |  |  | 账户名称 |  |  |  |
| 补助标准 |  |  |  |  | 实际补助 总额 |  |  | 账号 |  |  |  |
| 户主 确认 |  |  | 已按照要求完成整治。 房屋户主（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承建单位（工匠）确认 |  |  | 已按照要求完成整治。 承建工匠（签字） 或施工单位负责人（签字、盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 属地村 意见 |  |  | 该裸房整治项目验收合格，建议发放补助资金。 村（签字、盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 驻村工作队及领导意见 |  |  | 该裸房整治项目验收合格，建议发放补助资金。 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 属地镇（街道）意见 |  |  | 该裸房整治项目验收合格，同意发放补助资金。 主要领导签字： 镇（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

市直有关单位：市财政局、资源局、住建局、农业农村局。

各有关乡镇人民政府：蓬华镇、九都镇、罗东镇、梅山镇人民政府。

南安市人民政府办公室                   2020年11月18日印发