南政地〔2024〕28号

南安市人民政府关于官桥镇泗溪科教项目

重新约定开竣工时间的批复

市自然资源局：

《南安市自然资源局关于官桥镇泗溪科教项目重新约定开竣工时间的请示》（南资源〔2024〕289号）收悉。为节约集约利用土地，提高土地利用效率，根据《中华人民共和国土地管理法》《闲置土地处置办法》（国土资源部令第53号）等法律法规规定，现就官桥镇泗溪科教项目用地处置方案批复如下：

鉴于官桥镇泗溪科教项目用地存在部分地上物未拆除，且红线内部分土地被占用，尚未达到开工条件，致使项目未能按合同约定时间开工建设，属于政府行为导致。现国有建设用地使用权人申请重新约定开竣工时间，根据《中华人民共和国土地管理法》《国有土地使用权出让合同》等规定，同意按延长动工开发建设期限的方式对官桥镇泗溪科教项目用地进行处置，由你局与项目业主签订补充协议，重新约定开竣工时间，延长动工开发期限最长不得超过一年。

特此批复！

南安市人民政府

2024年5月11日

（此件主动公开）

抄送：官桥镇人民政府。

市政府王连赞市长、周全副市长。

南安市人民政府办公室                    2024年5月11日印发