南政办〔2021〕16号

南安市人民政府办公室关于印发南安市

2021年城乡建设品质提升实施方案的通知

各乡镇（街道）人民政府（办事处）、雪峰开发区、经济开发区管委会，市直有关单位：

《南安市2021年城乡建设品质提升实施方案》已经市政府研究同意，现印发给你们，请认真组织实施。

南安市人民政府办公室

2021年3月25日

（此件主动公开）

南安市2021年城乡建设品质提升实施方案

为贯彻落实省、泉州市城市和农村建设工作会议精神，进一步完善我市城乡基础设施公共服务功能，提升人民群众幸福感、获得感、安全感，为“十四五”开好局、起好步奠定坚实基础，根据福建省《全方位推动住房城乡建设高质量发展超越行动计划》《2021年全省城乡建设品质提升实施方案》要求和泉州市政府工作部署，结合我市实际，制定本实施方案。

一、重点任务

（一）居住品质提升

1．片区更新提升改造。推动城市有机更新，继续实施三丰片区、石井高速片区、官桥镇中心镇区、仑苍产城融合、北部新城道口片区等城市更新改造项目建设。统筹做好洋美片区、水头沈海高速出口片区、柳湖片区、港仔渡片区、龙峰片区等项目前期工作，做好基础测绘、产权调查、规划设计等工作，力争部分项目开工建设。

责任单位：各片区指挥部、市城建办、资源局、住建局、城管局、财政局等，相关乡镇（街道）。

2．老旧小区改造。加快老旧小区改造步伐，对2000年以前建成、失养失修失管、市政配套设施不完善、社会服务设施不健全、居民改造意愿强烈的城镇老旧小区实施改造，同步推进智慧安防小区建设。完成2020年度未完工的老旧小区改造项目20个，新开工剩余75个老旧小区。谋划1个老旧街（片、社）区改造项目，统筹布局各类公共服务设施，逐步建设成“完整社区”。

责任单位：市住建局、城管局、财政局、发改局、资源局、南翼集团等，相关乡镇（街道）。

3．农贸市场升级改造。促进中心城区农贸市场升级改造工作，加快乡镇农贸市场改扩建或内部提升。推广通过引入市场运营商等多种模式，提升市场管理水平，打造购物环境超市化的市场，提升群众购物体验。鼓励规模小、设施旧、交易量低的农贸市场，整体改建为小型便民超市，全市完成8个农贸市场升级改造（其中2021年4个，2022年4个）。

责任单位：市商务局、城管局、财政局、市场监督局等，相关乡镇（街道）。

4．危旧房改造。对建成时间长、整体环境差、结构安全等级低的成片危旧房实施成片改造，实施英都农贸市场片区等危旧房改造；对于零星危旧房，按照政府引导、群众自建、适当补助的原则，推进综合整治和改造。

责任单位：各片区指挥部、市城建办、资源局、住建局、城管局、财政局等，相关乡镇（街道）。

5．房屋安全专项治理。实施房屋安全整治三年行动，深化人员密集场所房屋结构安全专项治理，重点是农村经营性自建房安全复核整治、钢结构房屋等专项整治。建立房屋安全“一楼一档”，基本消除房屋安全隐患。推进房屋安全隐患排查整治基层社会治理场景运用项目进入“南安市基层社会治理智慧平台”运行，探索基层社会治理网格化运行模式；房屋安全隐患处置情况及时更新到福建省房屋安全信息管理系统，形成房屋安全排查、核查、整改、“健康绿码”等常态化管理机制。有序推进全市城市危房改造、规范农房建设、工业厂房升级、历史“两违”处置等“四大工程”。

责任单位：市房屋安全隐患大排查大整治指挥部、住建局、应急局、城管局、工信局、资源局、农业农村局、市场监督局、公安局、财政局、教育局、文体旅局、卫健局、商务局等，各乡镇（街道）。

（二）交通品质提升

6．城市道路。推进城市综合交通规划修编，优化城市道路功能和路网结构。完善对外交通网络体系，推进兴泉铁路南安北站市政配套项目建设，包括1个站前广场、1个公交枢纽、4条站前周边道路（茂祥西路、福金北路、茂祥东路和茂埔路），完成江滨南路二期工程建设，实施G324国道南安段（解放路至S201段）进行提升工程，大力推进武荣大桥、县道335复线项目建设；着力构建完善区域主要通道，推进国道324改线工程（联十一线南安段）、连接国道358（横九线）溪美至柳城公路段、滨海大道等十条主要通道，建设“泉州芯谷”南安高新技术园区主要市政道路；实施一批重要交通节点改造，通过区域内道路微改造、路口微改造、信号灯优化等整治，促进区域道路微循环，提高道路通行效率，实施成功塑像、美林大桥等交通节点改造提升工程；着力打通“断头路”，规划建设溪美街延伸段、通港路、环西北路、纵五路崎峰段、J连接线镇山段、柳湖南路、城十路等市政道路工程建设。

责任单位：各片区指挥部、市城建办、资源局、交通局、住建局、城管局、财政局、发改局、南安公路分中心、南翼集团、能源工贸集团、园区集团等，相关乡镇（街道）。

7．慢行系统。中心市区围绕“山水线、全天候步行系统”，完善山线、水线，加强山-城-水连接线建设，中心市区实施山线绿廊城南片区山水慢道、城西片区江滨路（崎峰段）慢行自行车道建设和路灯、绿化提升改造工程。开展街道全要素整治、优化人行道公共设施、完善无障碍设施；依托现有楼宇，启动南安市区全天候风雨步行道建设，串联市区主要绿地公园、景点、商圈；完善五里桥畔休闲慢道景观系统建设，重点开展内环路内部干路的非机动车路权提升，倡导绿色文明出行。

责任单位：市城管局、资源局、财政局、公安局、南翼集团等，相关乡镇（街道）。

8．农村公路。推动“四好农村路”高质量发展，实施农村公路畅通工程，重点推进县道“四晋三”、乡道“单改双”工程，有序推进较大自然村（组）公路硬化，2021年农村公路改造养护提升56公里；持续推进农村公路危桥改造和安全整治，2021年改造农村公路危桥5座。

责任单位：市交通局、财政局、发改局、资源局、生态环境局、水利局、农业农村局、林业局等，相关乡镇（街道）。

9．公共交通。巩固村村通客车成果，推动城镇公交线路向周边乡镇、村庄延伸，引导具备条件的农村客运班线公交化改造。开展自行车路权改造提升，路面沥青化改造和人行道改造等，提升城市道路通行品质。开展占道经营、占用道路及电动自行车和机动车、非机动车乱停放专项整治。

责任单位：市城管局、交通局、发改局、财政局、农业农村局、商务局、交警大队等，相关乡镇（街道）。

10．公共停车设施。完成中心城区智慧停车项目公共停车场配套建设，推进乡镇停车场（泊位）建设。

责任单位：市城管局、发改局、财政局、资源局、交警大队、南翼集团、园区集团等，相关乡镇（街道）。

（三）水环境品质提升

11．排水防涝。深化海绵城市建设，保护、恢复、修复城市自然生态空间，优化城市竖向设计，依山就势建设湖体等滞洪区，建设雨水滞渗等削峰调蓄设施，加快构建“源头减排、雨水收排、排涝除险、超标应急”的城市排水防涝体系。强化城市易涝点隐患整治和排水防涝设施建设，全市新改建雨水管网（渠） 25 公里。晋江防洪工程（二期）2021年底前全面建成。有序推进城市排水管网排查、疏浚、修复、建档等工作。

责任单位：市城管局、水利局、财政局等，相关乡镇（街道）。

12．城乡饮用水工程。构建城乡一体化供水体系和完善从源头到龙头的城乡供水安全保障体系，发展集中连片规模化供水工程，重点推进大水厂、大管网和智慧水务建设，实现城乡供水跨越式发展。中心城区实施供水管网改造工程，新改建城市供水管网10公里，城市供水管网漏损率控制在10%以内，城市供水规模达到15万吨/日。推行二次供水建管合一模式，探索适合我市老旧小区的二次供水设施改造接管方式，确保规范运行安全供水。中心城区外，继续推进石井镇第二自来水厂工程建设，建成后可新增5万吨日供水量。加快推进官桥第二自来水厂（一期）、洪梅自来水厂、市区自来水公司东田镇供水工程前期工作，力争开工建设。

责任单位：市城管局、水利局、财政局、能源工贸集团、南翼集团等，相关乡镇（街道）。

13．农村饮用水水源地保护。开展“千吨万人”水源地勘界定标工作，完成8个乡镇级水源地勘界定标工作，完成东溪港龙大桥水质自动监测站建设。实施南安市水系连通及农村水系综合整治试点项目，重点推进大盈溪、寿溪、老港溪、溪东溪4条河流的清淤疏障、岸坡整治、水源涵养等项目，完成溪流综合整治45.6公里。积极推进仑苍镇大宇溪安全生态水系建设8公里河道整治提升工程建设、山美水库下游大埔溪河道提升工程。同步推进农村饮用水水源地全面摸底排查，基本完成千人以上农村集中式饮用水水源地保护区（或保护范围）划定、边界标志设立、生态环境问题清理整治工作。继续实施农村供水巩固提升工程，提高农村供水保障水平。

责任单位：市生态环境局、水利局、农业农村局、资源局、城管局、卫健局、财政局等，相关乡镇（街道）。

14．城镇生活污水处理。继续完善城市管网建设，推进城市生活污水处理提质增效，进一步提高收集率和处理率，巩固提升建成区黑臭水体整治成效。改造城区污水处理厂，提升城市生活污水处理能力。新建改造修复城市污水管网12公里，中心市区污水厂进水BOD浓度提高2mg/L，污水集中收集率提高8个百分比，全面推进城区雨污分流改造，污泥无害化处理率达到90%以上。全面推行打捆乡镇生活污水处理设施建设改造提升、管网铺设和运行管护进行市场化运营管理。新建乡镇污水配套管网10公里以上，续建官桥镇乡镇污水处理厂，污水处理率达70%以上。

责任单位：市城管局、财政局、生态环境局、水利局、南翼集团等，相关乡镇（街道）。

15．农村生活污水治理。实施农村生活污水治理提升行动，推行排水一体化、建管一体化，按照规划合理选择灵活组合“纳厂、集中、分散”等技术路线，一村一设计，实施精准治理。突出收集管网建设，解决管网配套不足问题，加快推进10个农村生活污水二级处理设施及配套管网建设。

责任单位：市生态环境局、财政局、卫健局、农业农村局、城管局、南翼集团等，相关乡镇（街道）。

（四）风貌品质提升

16．创建园林城市。启动创建国家生态园林城市工作，提升改造武荣公园6.2公里，全力打造观光苗圃、观光果园建设，满足“地级市以下城市至少在城市综合公园中建有树木（花卉）专类园”要求。完善公园配套设施，如休憩设施、标识系统、环卫设施等，满足综合公园建设要求。增加防灾避险设施，包括水、电、通讯、标识等设施建设，满足应急防灾避险要求。加快北山公园山水漫行系统北山漫行道及二级园路建设，全面建成并投入使用。启动观音山新城公园绿化提升改造建设任务。新建改造15处“小游园及立体绿化综合项目”结合老旧小区改造，大力开展园林式小区建设，充分调动市民参与创建园林式居住小区活动，建设绿色家园。实施拆墙透绿工程，推动临路临街实体围墙改为开放式空间、透空围栏。

责任单位：市“创园办”，市城管局、林业局、资源局、水利局、农业农村局、财政局、南翼集团等，相关乡镇（街道）。

17．城乡建筑风貌。严格控制重要地段、重要廊道、重要节点等城市风貌，重点推进中心城区滨水区、南翼新城滨海区、高速出口等重点区域城市设计。落实农民建房用地保障，规范宅基地审批和乡村规划许可，基本建立农村住宅基地和村民住宅建设审批及监管体系。实施农村个人建房“四到场”监督机制，对建筑立面、装修风格严格把控，杜绝新增裸房。每个乡镇（街道）要启动实施1个以上既有裸房整治示范村建设，全市完成既有裸房整治提升5273栋。

责任单位：市资源局、住建局、农业农村局、城管局、财政局等，各乡镇（街道）。

18．历史文化保护利用。贯彻落实省历史文化保护利用“九条措施”，加强文物建筑、历史建筑、传统风貌建筑等保护，推动历史建筑认定公布，完成一批历史建筑修缮和活化利用。完成水头老街和官桥古街改善提升保护规划编制工作，有序推进保护利用方案实施。推进省新镇满山红村、英都镇良山村等传统村落保护改善提升工程。

责任单位：市住建局、文体旅局、财政局、资源局等，水头、石井等相关乡镇（街道）。

19．魅力休闲空间。大力挖掘滨江临水区域、湿地、古树名木、山体植被等资源，推进魅力空间建设。实施中心市区西溪南岸（滨江景观路段）特色街区建设工程，通过整合提升河道沿岸现有公园、步道等设施，建设滨江亲水步道、运动慢跑道或休闲骑行道，实施滨江景观路路面沥青化改造，规划配套建设一批游息场所、停车位和旅游公厕，改善提升西溪南侧绿化园林景观，整合提升沿街休闲、购物、娱乐场所，打造一条特色风情街区。

责任单位：市城管局、住建局、资源局、财政局、水利局、文体旅局、林业局等，相关乡镇（街道）。

20．城市夜景照明。强化和提升重要节点、走廊夜景照明品位，实施更新换代、提档升级。重点打造中心城区西溪两岸夜景精品工程，提升城市夜景品位。有序清理城市中心区主次干道霓虹灯、LED走字屏等。实施城区道路路灯节能化改造工程，全市推进LED节能改造 300 盏以上。

责任单位：市城管局、财政局等，相关乡镇（街道）。

（五）管理品质提升

21．“两违”整治攻坚。按照全省开展为期两年的“两违”整治攻坚部署，健全完善“两违”综合治理长效机制，强化源头治理、系统治理，推进占用耕地、自然保护地、集中式饮用水水源保护区、河湖“两违”整治、科技控违5大攻坚战，整治乱占耕地建房、遏制耕地“非农化”“非粮化”问题，突出整治自然保护地、水源地保护区内、非法侵占河湖“两违”，运用“卫星遥感+互联网”等科技手段、“两违”基层治理网格化防控体系、农村住宅批后监管“四到位”全程监管制度、常态化大督导机制，建立全覆盖的线索发现机制、“短平快”的核查处置机制、“全程跟踪、实时督办”的监督管理机制，实行“发现、核查、处置、检查、考核”闭环管理，切实“控增量、去存量”。

责任单位：市“两违”办，市资源局、城管局、农业农村局、水利局、生态环境局等，各乡镇（街道）。

22．网格化管理。整合或共享城市管理相关部门数据资源，拓展功能，建成城市综合管理服务平台，实现纵向对接国家平台（住建部城市综合管理服务平台）、省级平台，横向推动市级平台向乡镇延伸，形成“一张网”，构建统一协调指挥、高效监督的城市管理现代化体系。健全巡查移送监督考核机制，各乡镇建立健全网格员巡查队伍，以城市规划区内镇街、村居、路网等划定网格单元，将市容市貌、环境卫生、市政设施、“打非治违”、建筑垃圾、亮化绿化等纳入网格巡查范围。

责任单位：市城管局、资源局、财政局、公安局、应急局等，市委政法委、市网格办等，各乡镇（街道）。

23．杆线设施整治。加快推进各类杆（塔）共杆建设，重要节点推广多功能智慧杆，全市更新主干道路多功能灯杆      300根。制定公共空间“多杆合一”建设改造标准，中心城区主次干道实施杆线、箱柜专项清理。推进村庄杆线规整，拔除、清理村庄废弃杆塔、线路，引导合理共杆。

责任单位：市城管局、工信局、广电局、财政局、公安局、国网南安供电公司、电信公司、移动公司、联通公司等，各乡镇（街道）。

24．城乡生活垃圾处理。继续实施生活（餐厨）垃圾分类处理，有序实现中心城区生活（餐厨）垃圾分类全覆盖。续建南安市生活垃圾焚烧发电厂提级改造工程，建成集垃圾焚烧、飞灰处置和餐厨垃圾等处理设施为一体的垃圾协同处置基地，加快实现原生生活垃圾“零填埋”。各乡镇（街道）建立奖励引导机制，加快垃圾源头减量和资源化利用。积极推动落实分类机制，做到源头分类减量。继续推动村庄保洁、垃圾转运、农村公厕管护等进行市场化运营管理。

责任单位：市城管局、农业农村局、生态环境局、财政局、发改局、商务局等，各乡镇（街道）。

25．村庄清洁行动。拓展优化“三清一改”内容，结合本地农情民情、风俗习惯等，组织开展各具特色的自选动作，由“清脏”向“治乱”拓展。与爱国卫生运动有机结合，组织农民群众重点清理死角盲区，由村庄面上清洁向屋内庭院、村庄周边拓展，着力引导养成良好卫生习惯和健康文明、绿色环保的生活方式,让爱干净成为村庄新风尚。与“厕所革命”、污水垃圾治理等农村人居环境整治重点工作有机结合，健全长效保洁机制，实现村庄从一时清洁向长期干净转变。

责任单位：市农业农村局、城管局、财政局、生态环境局、卫健局等，各乡镇（街道）。

26．绿盈乡村建设。围绕“山更好、水更清、林更优、田更洁、天更蓝、海更净、业更兴、村更美”的目标，加强指导服务，统筹项目资金，对照绿盈乡村建设指标体系，着力补短板强弱项，推进实施水土保持、乡镇农村污水设施建设、小流域综合整治、清新流域建设、森林景观带建设、生态环境修复治理等一批提升工程，梯次推动村庄提升“绿化、绿韵、绿态、绿魂”，逐步提升乡村生态宜居环境，建成 40个以上绿盈乡村。

责任单位：市生态环境局、农业农村局、水利局、财政局、资源局、城管局等，各乡镇（街道）。

27．乡村振兴试点示范建设。坚持“试点先行、示范带动”，串点连线拓面。加快推进27个省级、30个泉州市级乡村振兴试点村建设工作，坚持全域统筹与因地制宜相结合、分类实施与整合打包相结合，抓好试点村项目策划和推进工作，全面提升村庄发展面貌。深入实施示范线“十百千”工程，立足自然禀赋和人文景观优势，注重线内线外通道整体衔接，高标准完成3条示范线行政村村庄规划，并从规划环节梳理示范线短板和强项，针对性的给予补短、增强，至2022年每条示范线新建重点项目10个以上，示范线上各村村集体经营性收入累计达到100万元以上，投资规模达1000万元以上。因地制宜推进水头、英都2个省级乡村振兴重点特色镇建设工作，对标对表创建要求，制定实施2021年重点镇实施乡村振兴战略工作方案，有序推进创建工作。

责任单位：市农业农村局、生态环境局、水利局、发改局、财政局、资源局、城管局等，各乡镇（街道）。

28．医疗卫生项目。完成市医院新院区、成功医院新院区项目建设，加快推进童昌医院建设步伐。启动市医院新院区传染病区、梅山镇卫生院、市疾控中心迁建项目。

责任单位：市卫健局、财政局、南翼集团等，相关乡镇（街道）。

（六）启动建设一批试点示范工程

29．新区（组团）建设示范。突出产城融合和品质提升，打造城乡建设新标杆，重点打造南翼新城芦青科创区新区示范样板建设。

责任单位：市芯谷办、发改局、财政局、资源局、南翼集团、能源工贸集团等，相关乡镇（街道）。

30．老城更新示范。突出老城更新示范作用，中心城区打造北山片区老城更新示范样板建设。

责任单位：中心城区指挥部，市城建办、资源局、住建局、发改局、财政局等，溪美街道办事处。

31．集镇环境整治示范。启动向阳乡环境卫生整治、裸房整治、房前屋后绿化、乡村道路美化，利用村组闲置旱厕、大埕改造、提升建设绿化休闲场所，规划建设集商贸街、幼儿园为一体的开放式小区，打照一条向阳村文化宣传长廊。实施九都集镇环境整治工程，打造社区治理有序的宜居集镇，重点新建升级改造集镇周边村庄污水处理设施，建设污水收集管网，完善生活垃圾治理，配套建设居民交流休闲空间，移民广场环境提升工程,建设体育健身设施、沿湖景观绿化建设等，推进环湖赛道改造工程，建成环湖自行车及马拉松赛道，植入地域特色文化，提升既有建筑风貌对直补移民房屋进行立面修缮（裸房整治），推动共建共治共享。

责任单位：市住建局、农业农村局、城管局、资源局、生态环境局、水利局、财政局等，向阳乡、九都镇。

32．新时代农村社区建设示范。全市新建或改造1个新时代农村社区，打造新时代农村社区建设样板，精选依山傍水、周边风景资源良好的新增建设用地，适度降低容积率，突出地域建筑风貌，配套建设休闲交流公共空间，传承创新传统文化，推动共建共治共享。

责任单位：市住建局、农业农村局、资源局、财政局等，洪濑镇。

33．特色园林风情道路示范。启动实施1条特色园林风情道路建设，在新建和改造道路工程中，多用市树、乡土树种和适生树种，突出植物特色，提供舒适出行环境，提升城市形象。

责任单位：市城管局、林业局、财政局等，相关乡镇（街道）。

34．城市主干道整治示范。启动1条城市主干道可视范围道路条件、交通管理等全要素整治样板，推进道路平整度、井盖治理、路口微改造和辅道改造、交通绿波、街巷微循环等。

责任单位：市城管局、交通局、公安局、财政局等，相关乡镇（街道）。

35．水环境综合治理区域示范。加强河道水环境综合治理，结合防洪排涝、滞洪区整治、黑臭水体整治等工作，重点抓好“两溪一湾”流域水环境综合整治、日昇新城至源兴洲排涝站内河沟提升改造工程和十二条小流域整治工程。继续实施“两溪一湾”流域整治工程。

责任单位：市水利局、生态环境局、城管局、财政局等，相关乡镇（街道）。

36．城市精细化管理街区示范。打造1条城市精细化管理示范街区，健全街区管理体制机制，围绕环境卫生、生活垃圾分类、广告牌匾、车辆停放、秩序管理、道路交通设施管护、公共空间、立面整治、工地管理、绿化亮化等方面进行创建。

责任单位：市城管局、公安局、财政局等，相关乡镇（街道）。

（七）建设一批样板工程

37．公共建筑样板工程。建设一批公共建筑样板工程，加速推进市委党校、博物馆、城乡规划服务中心、工人文化宫、科技馆及图书馆项目建设。完成体育场、南翼商务大厦、市医院新院区主体工程建设。

责任单位：市文体旅局、交通局、财政局、南翼集团等，相关乡镇（街道）。

二、保障措施

（一）强化组织领导。市里成立城乡建设品质提升总指挥部，由市主要领导担任总指挥，下设城市建设和农村建设两个分项指挥部，由分管市领导牵头负责、任指挥长，办公室分别挂靠住建局、农业农村局，负责日常工作。

责任单位：中心城区指挥部等各片区指挥部，市城建办、资源局、住建局、农业农村局、城管局、资源局等，各乡镇（街道）。

（二）加快项目建设。进一步深化工程建设项目审批制度改革，规范审批前置条件，压减报建审批时间。加快规划选址、用地、用海、环评、水土保持等前期工作，加大征地拆迁、市政配套、水电接入、资金落实等推进力度，加快项目建设。进度落后的项目，要明确责任单位，研究落实解决问题的时间表、路线图、责任人。

责任单位：中心城区指挥部等各片区指挥部，市城建办、资源局、行政服务中心、住建局、城管局、农业农村局、生态环境局、水利局、财政局、国网南安供电公司等，各乡镇（街道）。

（三）落实资金保障。结合我市发展基础和财力状况，多渠道加大投入，合理保障建设运维资金。市级各部门应会同财政部门调整优化专项支出结构，按轻重缓急，分年度在各部门预算中统筹安排，在原有基础上加大资金扶持力度。项目业主及行业主管部门要聚焦中央投资方向提前谋划项目，精准对接专项债券支持投向，储备好城乡建设领域项目，积极争取上级资金补助。在省级下达的专项债务限额内，申请专项债券资金用于城乡建设项目。

责任单位：市财政局、国资委、城建办、资源局、发改局、金融局、南翼集团、能源工贸集团、园区集团等。

（四）培育壮大城建融资平台。成立市级融资专家团队，为各乡镇提供咨询服务。市国有企业要主动对接我市“十四五”规划布局，特别是片区更新布局，策划对接重点项目的投融资路径、商业模式、运营方式及收益回报，形成项目可持续的规范运作机制。盘活现有存量闲置资产，支持对已建成且具备收益的基础设施，通过资产证券化等方式，筹集新项目资本金。发挥保险资金优势，通过债权、股权、股债结合、基金等多种形式，积极为城乡建设项目提供融资服务。

责任单位：市财政局、国资委、城建办、资源局、发改局、金融局、住建局、农业农村局、南翼集团、园区集团、能源工贸集团。

（五）加强统筹协调。建立城乡建设品质提升工作定期协调会商制度，每旬（或定期）分别由各指挥部（领导小组）或项目实施单位等召开工作例会，会商推进项目建设；每月由市分指挥部分管领导召开调度会议，协调解决有关项目问题；每季度由市总指挥部召开一次调度会，听取各分指挥部、片区指挥部、各责任单位项目建设情况和存在困难问题汇报，研究解决有关项目建设重大问题，并进行通报。

责任单位：中心城区指挥部等各片区指挥部，市城建办、资源局、住建局、城管局、农业农村局、生态环境局、水利局、发改局等，相关乡镇（街道）。

（六）强化督促检查。完善机制提高项目协调效率，针对项目协调和会商明确事项，明确责任领导、责任单位、完成时限和工作要求。充分发挥市委督导组作用，将2021年城乡建设品质提升工作纳入市委督导组督导工作计划，定期开展工作督导。实行“问题销号、限时办结”制度，完成一项，销账一项，对未完成的事项以催办函、督办函形式予以督办。各指挥部（领导小组）等要定期通报工作完成情况，同时抄报市委、市政府主要领导，抄送市效能办，2021年城乡建设品质提升工作纳入部门、乡镇年度绩效考核内容。

责任单位：市委督导组，市效能办，中心城区指挥部等各片区指挥部、市城建办，市资源局、住建局、农业农村局。

附件：2021年南安市城乡建设品质提升项目计划表

市直有关单位：市委政法委、网格办，市发改局、教育局、工信局、公安局、财政局、资源局、住建局、交通运输局、农业农村局、林业局、水利局、商务局、文体旅局、卫健局、应急局、市场监管局、城管局、行政服务中心、泉州芯谷南安分园区、效能办、城建办、两违办、创园办，生态环境局、电信公司、泉州市公路事业发展中心南安分中心，能源工贸集团、园区集团、南翼置业集团、国网南安市供电公司，市房屋安全隐患大排查大整治指挥部。

抄送：市纪委监委、市委办、人大办、政协办，市中心城区规划建

设指挥部、罗东镇文卫商旅项目建设领导小组、北部新城道

口片区改造建设指挥部、仑苍镇产城融合建设指挥部、石井

镇南石高速出口片区改造提升建设指挥部、健康产业园建设

指挥部、石文化产业园项目建设指挥部、水头镇沈海高速出

口片区改造项目指挥部、官桥镇中心镇区更新保护提升建设

项目指挥部。

南安市人民政府办公室              　   2021年3月30日印发