南政办〔2021〕38号

南安市人民政府办公室关于下达2021年度

农村公路改造提升工程实施计划的通知

各有关乡镇（街道）人民政府（办事处），市直有关单位：

为进一步提高我市农村公路服务水平，提升农村公路技术等级和优化农村公路交通环境，促进农村经济更好更快发展，根据《南安市人民政府办公室关于印发南安市农村公路改造提升工程建设实施方案的通知》（南政办〔2016〕122号）精神，市交通运输局对各相关乡镇（街道）报送的农村公路改造提升计划项目进行筛选，并会同发改、财政等有关部门审核确定，2021年我市群养农村公路改造提升工程实施计划涉及14个乡镇（街道）21个路段43.443公里，其中县道6个路段15.909公里，乡道15个路段27.534公里（具体项目详见附件）。

请各相关乡镇（街道）抓紧完成项目前期工作，尽快组织施工招标及签订施工合同，并按规定办理质量监督及施工许可后方可开工建设。各相关乡镇（街道）要加强现场质量安全管理，落实好配套资金，确保年度计划任务按时完成。项目建设完成后，由各相关乡镇（街道）牵头组织验收，验收合格后报南安市农村公路改造提升工程建设领导小组办公室组织核验，再根据核验情况从本级财政年初预算限额内安排农村公路改造提升专项资金，同时汇总上报省、泉州交通运输部门建设项目，争取省、泉州市补助资金。

附件：南安市2021年农村公路改造提升工程项目建设计划表

南安市人民政府办公室

- 8月17日

（此件主动公开）

附件

南安市2021年农村公路改造提升工程项目建设计划表

| 序号 | 乡镇 | 项目所在建制村名称 | 项目名称 | 行政等级 | 计划改前造路段信息 |  | 计划实施后路段情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 路线编码 | 起点桩号 | 止点桩号 | 建设 规模 (公里) | 技术等级 | 路面 类型 | 路基宽(米) | 路面宽(米) | 建设类别 | 技术等级 | 路面类型 | 路基宽(米) | 路面宽(米) | 路面厚度（cm) |
| 1 | 柳城 街道 | 下都村 上都村 | 下都村至 上都村道路 | 县道 | X354 | 15.212 | 19.709 | 4.497 | 四级 | 水泥 混凝土 | 5.5 | 5 | 晋级建设 | 三级 | 水泥 混凝土 | 7.5 | 6.5 | 22 |
| 2 | 柳城 街道 | 露江村 | 露江村江厝至大埕路段 | 乡道 | Y185 | 2.588 | 3.021 | 0.433 | 四级 | 水泥 混凝土 | 4.5 | 3.5 | 晋级建设 | 四级 | 水泥 混凝土 | 7 | 6.5 | 20 |
| 3 | 东田镇 | 桃园村 | 南同路至凤巢桥段 | 乡道 | Y023 | 0 | 2.2 | 2.2 | 等外 | 水泥 混凝土 | 4.5 | 3.5 | 晋级建设 | 四级 | 水泥 混凝土 | 7 | 6 | 20 |
| 4 | 东田镇 | 盖凤村 | 磕内至芹菜坪 | 乡道 | Y018 | 3.540 | 5.301 | 1.761 | 等外 | 普通土 | 4 |  | 晋级建设 | 四级 | 水泥 混凝土 | 7.5 | 6.5 | 20 |
| 5 | 东田镇 | 南坑村 | 南坑路面至南坑村祖厝 | 乡道 | Y020 | 0 | 2.457 | 2.457 | 四级 | 水泥 混凝土 | 6 | 5 | 路面重铺 | 四级 | 水泥 混凝土 | 8 | 7 | 20 |
| 6 | 翔云镇 | 黄田村 | 东山村出点至黄田村 | 乡道 | Y044 | 4.230 | 4.635 | 0.405 | 四级 | 水泥 混凝土 | 6 | 5 | 路面拼宽 | 四级 | 水泥 混凝土 | 7.5 | 6.5 | 20 |
|  |  |  |  |  |  | 4.635 | 5.43 | 0.795 | 等外 | 水泥 混凝土 | 4.5 | 3 | 路面拼宽 |  |  |  |  |  |
| 7 | 眉山乡 | 田内村 山后村 | 田内村至 山后村路段 | 县道 | X341 | 24.320 | 25.587 | 1.267 | 四级 | 水泥 混凝土 | 5.5 | 4.5 | 晋级建设 | 四级 | 水泥 混凝土 | 7.5 | 6.5 | 22 |
| 8 | 眉山乡 | 观音村 | 眉仑公路观音村路段 | 乡道 | Y166 | 3.85 | 6.85 | 3 | 四级 | 水泥 混凝土 | 6.5 | 5.5 | 路面拼宽 | 四级 | 水泥 混凝土 | 8 | 8 | 22.0 |
| 9 | 九都镇 | 镇政府 | 桃罗线（新东至彭林） | 县道 | X325 | 27.908 | 33.188 | 5.28 | 三级 | 水泥 混凝土 | 14 | 10 | 路面重铺 | 三级 | 沥青 路面 | 7.5 | 6.5 | 12 |
| 10 | 罗东镇 | 蔡厝村 | 布房至杏田 | 乡道 | Y074 | 1.057 | 3.883 | 2.786 | 四级 | 水泥 混凝土 | 5 | 4 | 晋级建设 | 四级 | 水泥 混凝土 | 7.5 | 6.5 | 20 |
| 11 | 罗东镇 | 荆坑 | 墩脚桥至直坑段 | 乡道 | Y209 | 0.500 | 3.3 | 2.8 | 四级 | 水泥 混凝土 | 5 | 4 | 晋级建设 | 四级 | 水泥 混凝土 | 7.5 | 6.5 | 20 |
| 12 | 洪濑镇 | 集新村 | 集新路段 | 县道 | X339 | 47.779 | 48.679 | 0.9 | 四级 | 水泥 混凝土 | 7 | 6 | 晋级建设 | 三级 | 水泥 混凝土 | 8 | 7 | 25 |
| 13 | 梅山镇 | 演园村 | 演园村至前峰村纵三线入口 | 乡道 | Y090 | 4.7 | 6.7 | 2 | 四级 | 水泥 混凝土 | 5 | 4 | 晋级建设 | 四级 | 水泥 混凝土 | 7 | 6.5 | 20 |
| 14 | 洪梅镇 | 新林村 | 新林村路段 | 乡道 | Y088 | 3.3 | 5.76 | 2.46 | 四级 | 水泥 混凝土 | 6 | 5 | 路面重铺 | 四级 | 水泥 混凝土 | 8 | 7 | 20 |
| 15 | 康美镇 | 集星村 | 诗康线集星段 | 县道 | X335 | 4.152 | 6.908 | 2.756 | 四级 | 水泥 混凝土 | 7 | 6 | 晋级建设 | 三级 | 水泥 凝土 | 8 | 6.5 | 22 |
| 16 | 康美镇 | 梅魁村 | 诗康线梅魁段 | 县道 | X335 | 6.908 | 8.117 | 1.209 | 四级 | 水泥 混凝土 | 7 | 6 | 晋级建设 | 三级 | 水泥 混凝土 | 9 | 7.0 | 22 |
| 17 | 诗山镇 | 民主村 | 民主村Y067路段道路改造工程 | 乡道 | Y067 | 7.06 | 9.06 | 2 | 四级 | 水泥 混凝土 | 4.5 | 4 | 晋级建设 | 四级 | 水泥 混凝土 | 7.5 | 6.5 | 20 |
| 18 | 官桥镇 | 内都村 | 岭兜土泥至内都道路 | 乡道 | Y110 | 1.881 | 3.581 | 1.7 | 四级 | 水泥 混凝土 | 4.5 | 3.5 | 晋级建设 | 四级 | 水泥 混凝土 | 7.5 | 6.5 | 20 |
| 19 | 英都镇 | 坂头村 | 坂头林柄至宫花道路 | 乡道 | Y038 | 3.411 | 4.155 | 0.74 | 四级 | 水泥 混凝土 | 4.5 | 3.5 | 路面拼宽 | 四级 | 水泥 混凝土 | 7 | 6.5 | 20 |
| 20 | 英都镇 | 芸林村 | 三保埌至宝湖岩 | 乡道 | Y041 | 1.322 | 2.000 | 0.678 | 四级 | 水泥 混凝土 | 4.5 | 4 | 路面拼宽 | 四级 | 水泥 混凝土 | 8 | 8 | 20 |
|  |  |  |  |  |  | 2.000 | 2.893 | 0.893 |  |  | 5.5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 霞美镇 | 长福村 | 长福村路段 | 乡道 | Y129 | 4.118 | 4.544 | 0.426 | 四级 | 水泥 混凝土 |  |  | 晋级建设 | 四级 | 水泥 混凝土 | 9 | 8 | 20 |
| 合 计 |  |  |  |  | 43.443 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

市直有关单位：市发改局、财政局、交通运输局。

有关乡镇（街道）：柳城街道办事处、东田镇、英都镇、翔云镇、眉山乡、诗山镇、九都镇、罗东镇、梅山镇、洪濑镇、洪梅镇、康美镇、霞美镇、官桥镇人民政府。

南安市人民政府办公室                  2021年8月18日印发