南政办〔2022〕32号

南安市人民政府办公室关于下达2022年度

农村公路改造提升工程实施计划的通知

各有关乡镇人民政府，市直有关单位：

为进一步提升我市农村公路技术等级，优化农村公路交通环境，提高农村公路服务水平，促进农村经济更好更快发展，根据《南安市人民政府办公室关于印发南安市农村公路改造提升工程建设实施方案的通知》（南政办〔2016〕122号）精神，市交通运输局对各相关乡镇（街道）报送的农村公路改造提升计划项目进行筛选，并会同发改、财政等有关部门审核确定，2022年我市群养农村公路改造提升工程实施计划涉及10个乡镇14个路段30.527公里，其中县道1个路段2.45公里，乡道13个路段28.077公里（具体项目详见附件）。

请各相关乡镇抓紧完成项目前期工作，尽快组织施工招标及签订施工合同，并按规定办理质量监督及施工许可后方可开工建设。各相关乡镇要加强现场质量安全管理，落实好配套资金，确保按时完成年度计划任务。项目建成后，由各相关乡镇牵头组织验收，验收合格后报南安市农村公路改造提升工程建设领导小组办公室组织核验，再根据核验情况从本级财政年初预算限额内安排农村公路改造提升专项资金，同时汇总上报省、泉州市交通运输部门争取上级补助资金。

附件：南安市2022年农村公路改造提升工程项目建设计划表

南安市人民政府办公室

2022年7月4日

（此件主动公开）

附件

南安市2022年农村公路改造提升工程项目建设计划表

| 序 号 | 乡镇 | 项目所在 建制村名称 | 项目名称 | 行政等级 | 计划改前造路段信息 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划实施后路段情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 路线编码 | 起点桩号 | 止点桩号 | 建设规模（公里） | 技术 等级 | 路面类型 | 路基宽（米） | 路面宽（米） | 建设类别 | 技术等级 | 路面类型 | 路基宽（米） | 路面宽（米） | 路面厚度（cm） |
| 1 | 东田镇 | 盖凤村 | 磕内至芹菜坪 | 乡道 | Y018 | 3.540 | 5.285 | 1.745 | 等外 | 普通土 | 4 |  | 晋级建设 | 四级 | 水泥混凝土 | 7.5 | 6.5 | 20 |
| 2 | 东田镇 | 南坑村 | Y020线坝坑口桥至南坑旧碾米厂路面重铺工程 | 乡道 | Y020 | 0.12 | 1.52 | 1.4 | 四级 | 水泥混凝土 | 6 | 5 | 路面重铺 | 四级 | 水泥混凝土 | 8 | 7 | 20 |
| 3 | 洪梅镇 | 新林村 | Y088洪罗线新林村路段 | 乡道 | Y088 | 3.3 | 5.76 | 2.46 | 四级 | 水泥混凝土 | 6 | 5 | 路面重铺 | 四级 | 水泥混凝土 | 8 | 7 | 20 |
| 4 | 蓬华镇 | 黎阳 | 黎阳村主干道扩建提升工程 | 乡道 | Y067 | 13.415 | 14.167 | 0.752 | 四级 | 水泥混凝土 | 4.5 | 4 | 晋级建设 | 四级 | 混凝土 | 6.5 | 6 | 20.0 |
| 5 | 眉山乡 |  | 眉仑公路拓宽改造工程 | 乡道 | Y166 | 0 | 6.703 | 6.703 | 四级 | 水泥混凝土 | 6.5 | 5.5 | 拼宽建设 | 四级 | 水泥混凝土 | 7.5 | 6.5 | 22.0 |
| 6 | 罗东镇 | 蔡厝村 | 布房至杏田 | 乡道 | Y074 | 1.057 | 3.868 | 2.811 | 四级 | 水泥混凝土 | 5 | 4 | 晋级建设 | 四级 | 沥青砼路面 | 7.5 | 6.5 | 11 |
| 7 | 梅山镇 | 演园村 | 演园村至前峰村纵三线入口 | 乡道 | Y090 | 4.7 | 6.7 | 2.005 | 四级 | 水泥混凝土 | 5 | 4 | 晋级建设 | 四级 | 水泥混凝土 | 7 | 6.5 | 20 |
| 8 | 诗山镇 | 民主村 | 民主村Y067路段道路改造工程 | 乡道 | Y067 | 7.08 | 8.794 | 1.714 | 四级 | 水泥混凝土 | 4.5 | 4 | 晋级建设 | 四级 | 水泥混凝土 | 7.5 | 6.5 | 20 |
| 9 | 九都镇 | 秋阳村 | 县道325线秋阳至五台路段 | 县道 | X325 | 12.940 | 15.39 | 2.45 | 四级 | 水泥混凝土 | 7.5 | 6 | 晋级建设 | 三级 | 沥青砼路面 | 7.5 | 7 | 11 |
| 10 | 水头镇 | 大盈村 | 大呈线 | 乡道 | Y154 | 0 | 0.987 | 0.987 | 等外 | 普通土 | 5 |  | 晋级建设 | 三级 | 水泥混凝土 | 16 | 15 | 22 |
| 11 | 水头镇 | 山前村 | 水促线 | 乡道 | Y141 | 0 | 2.6 | 2.6 | 三级 | 水泥混凝土 | 10 | 9 | 路面重铺 | 三级 | 水泥混凝土 | 10 | 9 | 22 |
| 12 | 水头镇 | 曾岭村 | 桥曾线 | 乡道 | Y113 | 5.782 | 8.382 | 2.6 | 四级 | 水泥混凝土 | 5 | 4 | 晋级建设 | 四级 | 水泥混凝土 | 8.5 | 7.5 | 22 |
| 13 | 水头镇 | 邦吟村 | 大邦线 | 乡道 | Y117 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 四级 | 水泥混凝土 | 5 | 4 | 晋级建设 | 四级 | 水泥混凝土 | 7.5 | 6.5 | 20 |
| 14 | 官桥镇 | 内都村 | 岭兜土泥至内都道路 | 乡道 | Y110 | 1.881 | 3.581 | 1.700 | 四级 | 水泥混凝土 | 4.5 | 3.5 | 晋级建设 | 四级 | 水泥混凝土 | 7.5 | 6.5 | 20 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 30.527 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

市直有关单位：市发改局、财政局、交通运输局。

各有关乡镇人民政府：东田镇、眉山乡、蓬华镇、诗山镇、九都镇、罗东镇、梅山镇、洪梅镇、官桥镇、水头镇人民政府。

南安市人民政府办公室　　　               2022年7月4日印发