南安市人民政府办公室                                    周 全

特提                 南政办明传〔2024〕23号

- 南安市人民政府办公室关于印发

- 《南安市城市更新工作实施方案》的通知

各乡镇（街道）人民政府（办事处），雪峰开发区管委会，市直有关单位：

《南安市城市更新工作实施方案》已经市政府研究同意，现印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

南安市人民政府办公室

2024年6月28日

（此件主动公开）

16

南安市城市更新工作实施方案

为深入贯彻落实党中央、国务院关于实施城市更新行动的决策部署，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，深入实施“项目创优年”活动，加快推动南安市城市更新，根据《中共中央办公厅  国务院办公厅关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》（厅字〔2021〕36号）、《国务院办公厅关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》、《住房和城乡建设部关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》（建科〔2021〕63号）、《住房城乡建设部关于扎实有序推进城市更新工作的通知》（建科〔2023〕30号）等文件要求，特制定本方案。

- 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“一市三城”建设目标，坚持无体检不更新，着力解决人民群众急难愁盼，提高人民生活品质，为奋力谱写中国式现代化的南安篇章奠定坚实基础。

- 工作目标

坚持以人为本、规划引领、传承历史、盘活存量、社会参与、共建共享等基本原则，重点聚焦历史文化（丰州）名城保护发展、城市基础设施更新改造、城市地下管网更新改造、城市功能完善、城市污水管网全覆盖建设、“城中村”安全隐患和人居环境治理、新型基础设施建设、“平急两用”公共基础设施建设、城市社区嵌入式服务设施建设等方面，启动实施一批群众急难愁盼的城市更新项目，创新城市更新工作机制、土地利用、政策法规、实施模式、技术细则和审批制度等，强化城市设计指引作用，为城市更新行动提供可复制可推广的南安经验。

三、工作范围

南安市管辖范围，面积为2036平方公里，工作范围即中心城区及各乡镇镇区建成区。重点聚焦中心城区的建成区，主要包括溪美、柳城、美林、丰州、霞美、省新6个镇街和梅山、罗东、洪濑、洪梅、仑苍、官桥、水头、石井等重点镇镇区建成区。示范项目优先选取中心城区、重点镇区更新项目。

四、实施步骤

（一）方案编制阶段（2024年6月底前）。完成现状摸底，启动编制专项规划，出台城市更新工作实施方案，明确工作目标、细化工作任务、落实责任单位。编制第一批示范项目清单，开展项目前期准备工作。

（二）示范推进阶段（2024年7月-2025年12月）。充分运用城市体检成果及城市更新专项规划等，实施一批具有示范效应的更新项目，由各乡镇（街道）、市属国企集团负责具体实施，对照示范任务积极探索一批可复制、可推广的示范经验，不断丰富完善城市更新的机制、方法、路径、举措。

（三）全面推进阶段（2026年1月起）。分类型对示范项目进行总结，形成城市更新的“南安经验”，推广城市更新工作模式，促进城市规划建设管理方式有效转变。

五、任务重点

（一）实施城市更新+历史文化保护传承专项行动，形成保护活化利用实施路径。南安是一座拥有1700多年建置史的古城，文化遗产丰富，在推进城市更新过程中，要正确处理保护传承与更新发展的关系，切实把历史文化保护传承工作融入城市更新，鼓励历史文化保护利用项目与更新项目组合实施，促进历史文化遗产合理保护利用，完善建筑面积奖励、复合利用土地、建筑规模统筹等政策。一是做好城市更新单元历史文化资源评估，开展不可移动文物和50年以上建筑普查工作，提出文化遗产和风貌保护的具体措施，实施过程严格落实保护规划。二是分区分期推进丰州古城地块更新，坚持遗产保护与改善民生并重，采用低冲击、微干扰的“绣花”功夫，推动文物建筑、历史建筑、古建筑群的修复，合理有序植入新功能，提升古城人居环境品质，满足现代化文旅需求。重点先行推进南门历史文化街区建设，按照“先地下，后地上”原则，统筹实施南门历史文化街区雨污管网、供水、供电、供气等基础设施更新改造，整理沿街界面，改善周边传统民居，打造特色景观节点。三是因地制宜推进水头老街、官桥立新前进历史街区更新改造，以骑楼街巷空间为空间载体，南安地域文化为依托，百姓集贸娱乐为基础，打造具有影响力闽南地区的民国骑楼文化创意街区。四是加强传统村落保护利用，更新过程注重保留好传统村落格局、肌理、风貌、建筑等，通过挖掘历史文化资源、传统建筑修缮、活化利用、古街巷修复、非遗传承、环境整治、新业态培育等多项举措，激发传统村落活力，推动实施奎霞村、华美村改善提升工程。

（二）实施城市更新+新城集聚专项行动，形成城中村更新路径。城市更新重点推行“政府引导+国企+社会资本”合作更新模式，加强项目策划谋划，将公益性项目、准经营性和经营性项目合理捆绑，以及建立健全城市运营付费机制，增加项目投建营现金流，实现片区综合开发总体资金平衡，形成一条可持续发展的城中村改造城市更新路径。同时，将城市设计作为城市更新的重要手段，践行设计监理制度，推进城市更新高品质发展。更新重点围绕城市重大功能完善、基础设施、生命线安全工程等方面，按照拆改结合的原则实施改造。一是对于安全隐患房屋集中成片、存在较多违法建筑、公共基础设施不足、土地利用低效、历史文化资源少的区域，实施以拆为主的连片改造，完善城市功能配套和市政基础设施，科学系统规划地下管网，统筹实施更新建设，补足城市功能、产业功能短板，促进城市升级提升，实施重大片区比拼活动，全市15个重大片区全面提质提速，注重好的设计理念转化为好的建设效果。二是对于具有保留价值、人居环境较差的城中村，通过建筑局部改建、功能置换、修缮翻新、景观整治等措施梳理腾出低效产业空间，补齐社区民生短板和公共空间，改善空间环境，提升人居环境。持续实施城镇老旧小区改造行动，选择3个社区作为城市社区嵌入式服务设施建设先行试点项目，全市建成3个设施完善、安全健康、管理有序的完整社区。

（三）实施城市更新+低效用地提升专项行动，把握政策机遇助力城市更新。按照自然资源部福建省人民政府《关于印发〈泉州市盘活利用低效用地试点工作方案〉的通知》（自然资发〔2022〕178号）要求，各乡镇（街道）重点推进城镇低效用地开发，推进土地混合开发和空间复合利用，实施城中村更新改造。一是积极完善城镇低效用地盘活政策，助推城市更新高质量发展，细化完善建设用地置换政策指引，细化完善边角地、夹心地、插花地等协议方式供应等主要政策指引，推动低效用地盘活方式从单个地块到成片连片，改造目标从经济效益为主到空间、经济、社会、生态多元效益。二是城镇低效盘活项目，鼓励成片更新和再开发，支持运用系列低效试点政策，支撑城市更新项目更好落地实施。

（四）实施城市更新+“人才强市”专项行动，形成尊重人才激励创新发展环境。持续深耕人才“港湾计划”，落实落细“涌泉”行动和青年人才“新八条”，让更多人才来到南安、选择南安、爱上南安，共同推动南安产城人融合高质量发展。一是实施好泉州首个大型人才社区“源昌·文昌里”，推动小区配套幼儿园文昌实验幼儿园同步交付使用。二是推动南安科教中心板块周边优质的教育资源、医疗资源等配备完善，全力推进市属小学建设，启动南安市医院新区三期建设，进一步联通江北大道等南安交通大动脉。三是完善中心城区公共人文科教配套设施，实施好城市文化旅游综合体项目，建成南安图书城、人文自然遗产体验中心、青少年校外科学培训基地、文体教育培训中心、旅游服务中心及配套文化商业设施等，满足人民群众日益增长的精神文化需求。

六、项目实施流程

城市更新项目应科学编制实施方案和规范实施流程，遵循城市发展规律，加强项目谋划策划，创新更新模式，提高多方参与程度，重视后期运营管理。

（一）项目实施方案编制。根据城市更新年度行动计划，属地政府或指定实施主体启动项目实施方案编制工作。项目实施方案应包括项目发展目标、总体功能定位、公共服务设施、功能配套、产业方向及布局、经济测算分析等内容，并编制项目资金拼盘、资金筹措专项方案。市城市更新领导小组办公室（市城建办，以下简称市更新办）可根据工作需要参与编制项目实施方案。

（二）项目实施方案评审。根据中心城区一体化开发建设相关要求和做法，城市更新单元实施方案（片区开发建设方案）经属地政府、片区指挥部审查后，报市更新办征求市财政局、资源局、住建局、城管局等相关部门审核意见。市更新办视方案完善情况适时组织召开方案评审会，评审成果报市城市更新领导小组研究。

（三）项目实施方案审批。市职能部门根据部门职能和工作职责，对城市更新单元和项目进行审批。

（四）更新项目组织实施。片区指挥部、属地政府负责项目日常工作推进和组织协调、验收等事宜，市更新办负责项目实施情况督查考评、重大事项协调调度、运营管理后评价等事宜。

七、保障措施

（一）加强组织领导。南安市城市建设委员会加挂南安市城市更新工作领导小组牌子，实行一套人马、两块牌子，负责统筹协调解决城市更新重大问题，把关实施方案、规划计划、重大项目方案、重大政策举措。南安市城市建设委员会办公室会同市住建局，负责统筹推进全市城市更新项目实施，南安市城市更新中心配合具体联系推动落实等工作。各乡镇（街道）作为城市更新实施责任主体，履行城市更新主要工作职责，设立本级城市更新组织机构（或者专职科级领导干部牵头的工作专班），负责联系协调组织实施等工作。

（二）完善政策法规。建立城市更新“1＋N”政策体系（城市更新办法+系列配套政策、细则、标准），逐步形成城市更新规划、建设、管理、运行全链条管理制度，创新土地、规划建设、园林绿化、消防、不动产、产业、财税、金融等相关配套政策。

（三）拓宽资金渠道。坚持“政府引导、国企支撑、社会参与”，构建多元化、多渠道城市更新资金来源。鼓励企业通过直接投资、间接投资等多种方式参与更新改造。积极对接银行等金融机构，创新金融产品，优先保障符合条件更新改造项目的资金需求。

（四）优化审批机制。探索建立多部门联审联席制度，厘清不同类型更新的差异化审批路径，研究制定城市更新项目申报审批程序指引，对方案审批进行并联审批，形成标准化快速审批管理工作模式。研究出台更新类项目消防、节能等技术指南。

（五）强化技术支撑。成立城市建设专家咨询委员会，把关更新总体方向、重大项目等。引进国内城市规划建筑知名设计院，打造全过程陪伴式服务，支撑顶层规划、政策研究、更新单元划定、五年行动计划、实施方案编制、项目设计把控、技术导则编制、项目建设督导、项目后评价、运营评价等技术咨询服务。探索城市更新总师制度，建立“社区营造师”库，鼓励规划、建筑、园林景观等各专业设计人才下沉至社区。

附件：1．南安市城市更新工作机构组成

2．南安市城市更新（含城中村改造）五年行动计划（策划储备项目）

3．南安市2024年第一批城市更新示范项目清单

附件1

南安市城市更新工作机构组成

经研究，决定成立南安市城市更新工作领导小组，与南安市城市建设委员会实行一套人马、两块牌子，南安市城市建设委员会加挂南安市城市更新工作领导小组牌子。

一、内设工作组工作职责

（一）综合组：负责城市更新工作领导小组办公室的统筹协调、沟通联络、工作保障等日常工作；负责拟定内部工作章程；负责城市更新工作领导小组办公室公文运转、会议组织等工作；负责起草重要文件、报告；承办领导小组交办的其他事务。

（二）规划组：负责组织研究规划、国土、产权等方面支持政策；负责组织协调编制城市更新专项规划、协调规划和土地审批统筹协调城市建设相关规划的编制工作，统一规划、统一报批；协调推进规划策划工作；指导项目落地相关的规划报批工作；研究提出市级重大城市功能布局、重大产业布局；协调开展规划评价和技术成果审查；指导协调项目土地报批及手续办理等交地工作。

（三）政策业务组：牵头全市“抓征迁交净地”专项工作，负责下达任务、协调推进和监督检查；牵头把关土地房屋征收补偿标准指导意见等相关政策并指导实施；协调土地房屋征收补偿、征迁安置工作；组织开展项目督促检查和建设成效评价；研究项目建设提质提速机制；牵头组建项目建设专家顾问组；指导城建项目建设方案编制、策划等工作。

（四）融资财务组：负责指导各指挥部片区改造及项目建设的投融资工作。具体承担项目建设资金统筹、调度、保障工作；研究项目建设投融资政策和重大项目运作模式；开展投融资策划、经济测算和审核资金计划及融资方案研究。

（五）督查组：负责各项目建设全过程监督，督察督促项目建设进度；紧盯规划政策执行公开、公平、公正；监督干部履职问题，协调市纪委监委、市委组织部处理推诿扯皮、失职渎职、不担当、不作为、乱作为等问题；处理纪委监委监督监察对象参与干预阻扰项目建设等问题。

（六）“抓城建提品质”组：统筹负责“抓城建提品质”项目策划、推进协调和监督检查。

二、部门工作职责

（一）市发改局：负责依据国家、省产业引导目录把关投资准入，依法履行项目审批（核准、备案），积极争取上级重大项目和资金支持。

（二）市工信局：负责制定产业园区及产业社区相关更新改造政策，统筹推进工业园更新改造整治提升。

（三）市司法局：配合部门制定试点相关政策措施，并在部门开展法制初审基础上开展合法合规审查；指导处置涉及更新工作的行政诉讼、行政复议等问题。

（四）市财政局：兜牢兜实“三保”前提下，统筹保障前期策划研究工作经费，统筹协调保障市统管区城市更新项目资金；指导各乡镇（街道）和有关单位策划项目投融资运作平衡方案，多元化多渠道策划谋划筹措城市更新项目资金；负责引导金融机构加大产品和服务创新力度，通过设立信贷金融新产品、专项低息贷款等方式提供融资支持，保障城市更新融资需求。推动创新资本市场金融产品，利用银行间市场、交易所市场相关直接融资工具，为城市更新建设提供资金支持。

（五）市资源局：负责编制城市更新专项规划、城市更新单元详细规划修编，完善相关规划体系，同时制定土地保障等政策；负责制定城市更新单元规划指标审查技术指引、城市更新项目涉及成片连片整合土地及异地平衡的工作指引等相关技术规范和标准；负责盘活利用低效用地涉及城市更新相关政策制定和指导实施工作。

（六）市住建局：负责城市更新工作总体统筹协调联系工作，负责牵头起草城市更新管理办法、实施意见、工作实施方案、相关配套政策及技术导则等；牵头组织论证城市更新单元策划方案、单元实施方案，牵头编制城市更新年度实施计划；负责指导城市更新示范试点建设；负责制定城市更新促进历史文化名城和历史建筑保护利用管理办法。

（七）市城管局：负责违法建设房屋整治，指导城市更新涉及的市政公共设施建设。

（八）市教育局、商务局、文体旅局、卫健局、民政局：负责指导城市更新中涉及的教育、托幼、农贸市场、体育、医疗卫生、福利养老设施、文化旅游设施等工作推进。

上述各部门任务分工，将根据市城市更新领导小组意见和具体工作实际需要进行适当调整和完善。各乡镇（街道）相应成立组织架构统筹协调本区域城市更新工作。

附件2

南安市城市更新（含城中村改造）

五年行动计划（策划储备项目）

| 序号 | 县（市、区） | 片区名称 | 更新方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南安市 | 港仔渡片区更新改造项目 | 通过打造三个景观节点、三条主题景观通廊、多个不同功能的居住片区，建设高品质生态宜居示范区。 |
| 2 |  | 五柱巷片区改造项目 | 通过混合有机更新五柱巷社区，改善老城区城市风貌，整体提升居民居住品质。 |
| 3 |  | 柳湖片区五小地块更新改造项目 | 通过改旧建新，优化交通组织和停车配套，打造柳湖生态休闲廊道，提升城市品质。 |
| 4 |  | 城东片区一期项目（南安高速出口） | 推进片区更新、优化空间布局、系统性产业服务体系构建升级、提升城市特色和活力。 |
| 5 |  | 体育中心片区更新改造项目 | 依托新体育场等大型体育设施，打造体育产业平台，完善中心城区公共服务；发挥交通区位优势，推动道路优化、功能提升，构建中心城区北门户。 |
| 6 |  | 美林龟山片区 | 以改善城市交通，结合老旧片区更新改造，进一步提升城乡人居环境。 |
| 7 |  | 仑苍镇产城融合（南安市经济开发区水暖产业园） | 坚持“强产业、兴城市”双轮驱动，通过对仑苍未来的发展定位，合理有效的组织资源，从总体形态、道路网络、公共空间、绿地景观、天际线与重要节点等方面进行整合，提升城市功能。 |
| 8 |  | 北部新城道口片区 | 通过对梅山镇和罗东镇交界片区的整体提升改造，对产业和发展进行重新定位，打造梅罗组团家居产业集聚核心、南安北部新城经济协作高地、南安重要的道口经济示范区。 |
| 9 |  | 洪濑商贸新城改造项目 | 通过完善水利设施，重构水利廊道，发展特色产业，保护古厝街区等，打造集文化休闲、特色美食、糖饼商贸、婚庆服务的商贸休闲型特色镇、活力宜居生态镇。 |
| 10 |  | 洪梅镇中心片区更新改造项目 | 通过更新改造，完善基础公共服务设施，改善城乡居民的居住环境，全面提升人民生活品质。 |
| 11 |  | 泉州市新能源汽贸城 | 围绕 “提供一站式政务服务”、“打造一体化汽贸生态圈”、“出台一揽子扶持政策”、“开展一系列推广宣传”等方面全面提升，在泉州（南安）汽贸城的基础上，进一步优化提升营商环境，更好地服务于大泉州地区汽车贸易及其商务配套建设，最大限度激发汽车销售行业市场活力和群众消费积极性，将泉州市新能源汽贸城升级改造成泉州地区规模最大、服务最全、体验最深，集合交易展示、配套服务、汽修养护、文化体验等业态为一体的新能源汽车商贸生态商圈。 |
| 12 |  | 官桥镇中心镇区更新保护提升项目（余丰片区） | 建设水利修复工程、安商房、商业服务、市政道路等配套工程，改造受五号台风“杜苏芮”影响的金庄社区美人溪沿岸水毁民房及水利设施，保障人民去群众生命财产安全及提升人居环境。 |
| 13 |  | 官桥镇中心镇区更新保护提升项目（西街、温泉家园 | 以建设商住楼、安置区、商务区、市政配套工程及其他配建工程，打造出文化古镇、温泉新区、城市中心综合体的官桥名片。 |
| 14 |  | 石井镇南石高速出口片区改造提升建设项目（一期） | 打造商业综合服务区、生态生活区、物流商业区、林柄生活区，实现产融于城，打造泉州国家南翼高新区门面样本。 |

附件3

南安市2024年第一批城市更新示范项目清单

| 序号 | 项目名称 | 区县 | 项目地址（乡镇、街道） | 建设内容与规模 | 建设 时限 | 工程总投资 (万元) | 项目状态 | 项目类型 | 资金 来源 | 业主单位 （策划项目为策划单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 港仔渡片区更新改造项目 | 南安市 | 溪美街道 | 项目红线范围788亩，新建设安商房约62400平方米，5条市政道路（路线总长为3040 米），市政配套边坡工程、3个广场绿地，以及商品住房，总投资约30亿元。 | 2024-2028 | 300000 | 新建 | 城中村 | 县级国企投资 | 南翼集团 |  |
| 2 | 体育中心片区更新改造项目 | 南安市 | 美林街道 | 项目规划总面积约3285亩，其中拟更新改造面积约1100亩，涉及房屋约1238宗，需要征收建筑面积约59.6万㎡，其中房屋面积约51.3万㎡，搭盖面积约8.3万㎡，约需安置60万㎡，总投资约78亿；首期启动加洋片201亩红线范围的更新改造工作。 | 2024-2028 | 80000 | 新建 | 城中村 | 县级国企投资 | 南翼集团 |  |
| 3 | 仑苍镇产城融合（南安市经济开发区水暖产业园） | 南安市 | 仑苍镇 | 项目规划总面积1975亩，其中中心镇区拟改造面积约1060.91亩，需征收建筑面积40.4万㎡，需安置约46万㎡，总投资约26亿。 | 2023-2027 | 260000 | 续建 | 老旧片区 | 县级国企投资 | 园区集团 |  |
| 4 | 官桥镇中心镇区更新保护提升项目（余丰片区） | 南安市 | 官桥镇 | 项目涉及范围面积 120 亩，共涉及土地及房屋 148 宗，需拆除建筑面积5.7万平方米，其中，住宅3.58 万平方米，店面159间0.32万平方米,工业用房0.8 万平方米，主要建设水利修复工程、安商房、商业服务、市政道路等配套工程。 | 2024-2026 | 40000 | 策划 | 危旧改造 | 县级国企+央企 | 能源工贸集团 |  |

市直有关单位：市发改局、教育局、公安局、民政局、财政局、资

源局、住建局、交通运输局、水利局、商务局、文体旅局、

卫健局、应急局、城市管理和综合执法局，消防救援大队。