南安市洪濑镇顺景工业园

土地征收成片开发方案

南安市人民政府

二〇二三年十月

南安市洪濑镇顺景工业园

土地征收成片开发方案

一、基本情况

本方案位于溪霞村，涉及南安市洪濑镇溪霞村，共1个镇1个村，不涉及省级以上开发区。

根据实地勘测调查，本方案成片开发范围总面积9.1729公顷。

二、必要性和科学合理性分析

本方案的实施有利于推动日用轻工产业进一步发展；有利于推动产城融合示范区的建成；有利于加强基础设施建设，提高片区公共服务设施水平。项目位于洪濑镇的西北部，是南安市国土空间规划的洪濑工业集中区，基础设施较为齐全，西临S307省道，对外交通便利。周边有物流企业为产业园区的发展提供原材料的运送与产品的输出，又有箱包企业、织造企业和鞋企，可形成产业集群，促进产业链协同协作，有利于推进日用轻工产业发展，建设条件较好，选址较为合理。

三、主要用途和实现功能分析

本方案用地总面积9.1729公顷，主要用途为工业用地。工业用地面积5.4581公顷，实现为企业提供厂房建设、工业生产的功能；城镇道路用地面积3.2349公顷，实现便捷通行、完善道路体系的功能；教育用地面积0.4799公顷，实现为学校配建独立的学生生活用地及校园活动场地的功能。

四、公益性用地比例分析

公益性用地包含城镇道路用地、教育用地，为3.7148公顷，占用地总面积的40.50%，符合自然资规〔2020〕5号文规定。

五、实施计划

本方案用地总面积9.1729公顷，其中涉及已实施用地面积4.3966公顷，故本方案拟安排实施项目面积4.746公顷，计划实施周期为批复后第一年至第三年，三年内实施完毕。其中：批复后第一年实施面积1.0094公顷，完成比例22.95%；批复后第二年实施面积1.9849公顷，完成比例45.15%；批复后第三年实施面积1.4023公顷，完成比例31.9%。

六、合规性分析

本方案已位于城镇开发边界的集中建设区，我市承诺将成片开发方案统筹纳入正在编制的国土空间规划及“一张图”，并符合规划管控要求。

本方案符合南安市现行国民经济和社会发展规划，已纳入南安市2023年度国民经济和社会发展年度计划。

本方案不涉及占用永久基本农田、生态保护红线等其他法律法规规定不允许占用或开发的情形。

七、效益评估

1、土地利用效益评估

本方案工业用地面积为5.4581公顷、容积率1.7-3.0，土地利用效益可行。

2、经济效益评估

本成片开发范围内拟引进鞋服制造企业和包装材料制造企业，预计年产值52000万元，地均产出不低于每公顷8500万元；年税收3100万元，每年地均税收不低于每公顷510万元，可为地方财政做出贡献。

3、社会效益评估

本项目建成后，预计企业可提供就业岗位不少于800个。可以一定程度吸纳农村剩余劳动力，为当地村民就近工作创造了便利条件。

4、生态效益评估

片区内执行严格的环境保护规划，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区二级标准，声环境功能为分区控制执行2类标准中的2类声环境功能区。固体废弃物方面，遵循减量化、资源化和无害化的原则，按固体废物的性质进行分类收集与处置。

八、结论

本土地征收成片开发方案符合南安市国民经济和社会发展规划、专项规划，已位于城镇开发边界的集中建设区内，已纳入南安市2023年度国民经济和社会发展年度计划，符合部省规定的标准，做到了保护耕地、维护农民合法权益、节约集约用地、保护生态环境，能够促进南安市经济社会可持续发展。