
　　　　  南交函〔2020〕75号

办理标志：C  

南安市交通运输局

关于南安市十七届人大四次会议

第276号建议的答复函

郑金田等3位代表：

你们提出的《关于加快联十一线建设的建议》已收悉。现将办理情况答复如下：

国省干线联十一线是福建省国省干线路网规划布局“八纵十一横十五联”中的重要组成部分。南安路段起于洪濑，经康美、霞美、官桥，终于水头（远期穿福鼎山隧道进入厦门界与厦门对接，近期先行接上国道324线），规划路线全长58km，技术标准采用一级公路，设计速度80km/h，路基宽度50m，总投资约64亿元，目前我市境内分为联十一线洪濑至水头埕美路段、联十一线水头段二个路段分期推进实施。其中水头段为水头镇政府作为项目业主组织实施的国道324线南安官桥至水头路段改线一期工程的一部分，项目原先按二级公路（兼城市道路功能）标准建设，至今已基本完成路基、桥涵工程。2012年省交通运输厅重新规划调整国省干线公路实施方案时，为争取项目纳入国省道路网规划以便

获得上级专项补助资金扶持，经我局积极争取，省厅同意将本项目部分路段纳入规划国省干线联十一线，并获得上级交通运输部门先行下拨补助资金1065万元。鉴于联十一线规划为一级公路，而原先我市先行规划国道324线改线水头段一期工程是按二级公路标准实施建设，存在项目技术等级与上级规划要求不一致，因此需按“二改一”重新开展项目各项前期工作并按“二改一”进行手续报批，导致前期工作进展较慢，经我局会同水头镇政府积极向上级交通运输部门沟通协调，项目已完成“二改一”工可批复，正在初步设计工作，同时水头镇政府正在与原施工单位办理已完工项目的工程结算工作。

根据《中共南安市委办公室 南安市人民政府办公室关于下达南安市2020年重点项目建设的通知》（南委办〔2020〕11号）要求，联十一水头段已纳入年度市在建重点项目，下阶段我局将全力配合水头镇政府继续推进项目前期各项工作，争取尽快复工建设并早日建成投入使用。

感谢你们对交通事业关心理解与支持！

分管领导：陈俊海

经办人员：陈永辉

联系电话：86366802
南安市交通运输局

2020年5月6日

（此件主动公开）                                       

抄送：市人大人事代表委、市政府督查室，市交通集团、水头镇人大主席团。

