
南交〔2023〕16号
南安市交通运输局关于下达2023年度

农村公路安全生命防护工程实施计划的通知
各有关乡镇人民政府：

为进一步提高我市农村公路安全防护水平，切实保障农村公路道路交通通行安全，结合公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动，我市2023年计划实施农村公路安全生命防护工程22.213公里，涉及9个乡镇13个路段（具体详见附件）。

为确保年度计划按期保质完成，请各有关乡镇按照“统一委托设计、乡镇组织实施、县级组织核验”的实施原则，选择优质的施工单位，并严格财务管理，加强现场工程质量安全监管，按照规范和设计文件要求组织实施，务必于10月底全面完工。各有关乡镇若在施工过程中发现个别路段设计与实际地形不符或需增设，应及时将需变更的情况会同设计单位现场确认实施变更设计。项目完成后，请各有关乡镇先自行组织验收，经验收合格再报我局会同应急管理、公安交警、农机等部门组织核验，以便汇总上报省、泉州组织复验。

附件：南安市2023年农村公路村道安全生命防护工程项目

计划表

南安市交通运输局

                          2023年4月24日

（此件主动公开）

附件

南安市2023年农村公路安全生命

防护工程项目计划表

	序号
	涉及乡镇
	建制村
	路线编码
	行政等级
	起点名称
	止点名称
	桩号起点
	桩号终点
	隐患路段长度（公里）
	项目规模（公里）

	1
	码头镇
	内柯村
	C133
	村道
	尾宫
	虎寿
	0
	0.901
	0.901
	0.901

	2
	梅山镇
	鼎城村
	C264
	村道
	丰坝
	四角山
	0
	2.175
	2.175
	2.175

	3
	梅山镇
	鼎城村
	CU98
	村道
	宫仔山
	永春慕埔
	0
	2
	2
	2

	4
	向阳乡
	华溪村
	C354
	村道
	华溪
	陈拉桥头
	6.675
	7.575
	0.9
	0.9

	5
	洪梅镇
	山溪村
	C392
	村道
	山溪村  出点
	甘堂
	0
	0.599
	0.599
	0.599

	6
	东田镇
	丰山村
	C521
	村道
	大枫脚
	格丰
	0
	1.904
	1.904
	1.904

	7
	东田镇
	美洋村
	CE67
	村道
	山格杨
	山格洪
	0
	0.695
	0.695
	0.695

	8
	官桥镇
	周厝村
	C693
	村道
	上山
	天竺寺
	0.3
	1.031
	0.731
	0.731

	9
	官桥镇
	黄山村
	C760
	村道
	黄山
	龙口
	0
	1.932
	1.932
	1.932

	10
	英都镇
	石山村
	C722
	村道
	苍子口
	石坑
	0
	2.195
	2.195
	2.195

	11
	英都镇
	仕林村
	CN36
	村道
	加坂
	格上安
	0
	1.35
	1.35
	1.35

	12
	眉山乡
	太山村
	C906
	村道
	土宫格
	太山
	0
	2.031
	2.031
	2.031

	13
	水头镇
	劳光村
	CZA2
	村道
	劳光
	福顶
	0
	4.8
	4.8
	4.8

	合计
	22.213


	抄送：市财政局、应急管理局、交警大队、农机站。

	南安市交通运输局办公室                  2023年4月24日印发




