附件

南安市2021年畜禽粪污资源化利用（一期）第三批项目竣工验收结果公示表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇 | 单位名称 | 批复建设内容 | 竣工验收情况 | 批复总投资 | 实际完成投资 | 本次验收拟兑付资金 | 备注 |
| 1 | 东田 | 福建牛栏山农林综合开发有限公司 | 1．储粪棚850平方米；2．装载机1台；3．吸污车1辆；4．砖混储液池400立方米；5．主管800米、分管3900米、毛管11200米；6．智能沼液施肥机1台、田间分区管理机7台；7．碟片过滤器1台、砂石过滤器1台；8．配肥单元（0.5立方米）3个、储液桶（15立方米）3个；9．主机电缆200米；10．系统说明牌（1.5\*3米）2块、硬化地面80平方米。 | 验收合格 | 151.4 | 151.7 | 68.1 |  |
| 2 | 乐峰 | 泉州宝盛养殖有限公司 | 1．异位发酵床土建1100平方米；2．异位发酵床设备1套；3．有机肥发酵床1950平方米；4．有机肥发酵系统1套；5．有机肥生产设备1套；6．铲车1辆；7．黑膜储液池25000立方米。 | 未按批复完成建设内容，验收不通过 | 398.0 | - | - |  |
| 3 | 罗东 | 泉州诚航农牧有限公司 | 1．异位发酵床土建580平方米；2．异位发酵床设备1套；3．清浓分离机1台。 | 未按批复完成建设内容，验收不通过 | 62.2 | - | - |  |
| 序号 | 乡镇 | 单位名称 | 批复建设内容 | 竣工验收情况 | 批复总投资 | 实际完成投资 | 本次验收拟兑付资金 | 备注 |
| 4 | 罗东 | 泉州市汇宜生态养殖有限公司 | 1．异位发酵床土建800平方米；2．异位发酵床设备1套。 | 未按批复完成建设内容，验收不通过 | 59.8 | - | - |  |
| 5 | 诗山 | 南安市诗山小五台养殖有限公司 | 1．异位发酵床土建1200平方米；2．异位发酵床设备1套。 | 未按批复完成建设内容，验收不通过 | 76.7 | - | - |  |
| 6 | 乐峰 | 泉州新百佳生态农业发展有限公司 | 1．异位发酵床土建400平方米；2．异位发酵床设备1套；3．吸污车1辆；4．清浓分离机1台。 | 未按批复完成建设内容，验收不通过 | 62.0 | - | - |  |
| 7 | 金淘 | 福建南安市瑞旺种养业有限公司 | 1．异位发酵床土建530平方米；2．异位发酵床设备1套。 | 实施资源化期间因违反《中华人民共和国水污染防治法》被行政处罚（闽泉环罚〔2022〕200号）取消项目财政资金补助 | 48.5 | - | - |  |