南水审〔2025〕16号

南安市水利局关于南安市石井镇营前

瀛江港务堆场护岸生态修复工程

初步设计报告的批复

泉州市石井瀛江港务有限公司：

你公司《关于申请审批南安市石井镇营前瀛江港务堆场护岸生态修复工程初步设计报告的函》（瀛江港务〔2025〕01号）及相关资料收悉。我局于2025年6月11日组织有关单位及专家对该工程初设报告进行了技术评审，形成专家组意见，设计单位根据专家组意见修改完善。经研究，我局现就《初设报告》（报批稿）批复如下：

一、工程规模及标准

（一）原则上同意修改后的《南安市石井镇营前瀛江港务堆场护岸生态修复工程初步设计报告》（报批稿）。同意建设规模为新建护岸总长525m，其中新建A段护岸长210.3m，新建B段护岸长314.7m。本次护岸轴线根据用海范围线及拟建码头规划建设方案进行调整确定。

（二）同意本工程A段护岸防潮标准采用50年一遇，B段护岸为临时工程，不考虑防潮标准。

（三）同意本工程A段护岸工程级别为3级，B段护岸为临时工程，护岸工程级别为5级。

（四）基本同意工程布置和建设规模。

（五）基本同意本工程水文计算方法及其成果。设计潮位根据崇武站潮位资料采用极值Ⅰ型分布曲线计算，设计风速根据崇武气象站风速资料分析计算，计算方法和成果合理可行。

（六）基本同意工程施工进度安排，总工期为5个月。

二、工程概算

基本同意工程概算编制，经核定工程总投资概算2149.15万元，其中建筑工程1536.81万元、施工临时工程166.92万元、独立费用256.98万元、基本预备费98.04万元；环保及水保专项投资90.40万元。资金由泉州市石井瀛江港务有限公司自筹。

三、有关要求

请你公司抓紧开展下一阶段的各项相关工作，尽快开工建设。你公司应组织开展工程施工图设计文件审查，工程开工前应及时向我局水利工程质量监督管理站申报质量监督。加强施工过程管理，确保施工安全。工程建成后，应及时组织验收，严格验收管理。

南安市水利局

2025年6月26日

（此件主动公开）

南安市水利局办公室                      2025年6月26日印发