南安市水土保持工作站

南安市财政局

文件

南水保〔2025〕9号

南安市水土保持工作站 南安市财政局

关于下达2025年市级第三批

水利专项资金的通知

各有关乡镇（街道）乡村振兴服务中心、财政经济办公室：

根据《泉州市财政局 泉州市水利局关于下达2025年市级第三批水利专项资金的通知》（泉财农指〔2025〕54号）精神，现下达2025年市级第三批水利专项资金91万元，款列“2130310-水土保持”，用于市级水土流失治理项目建设和2025年度生态清洁小流域建后管护以奖代补。请按照《泉州市财政局 泉州市水利局关于印发〈泉州市市级水利专项资金管理规定〉的通知》（泉财规〔2022〕2号）的相关规定，管理使用此项资金，确保专款专用并做好绩效跟踪，切实提高财政资金使用效益。请你们按照《泉州市水利局关于加强市级水土流失综合治理项目管理的通知》（泉水土〔2022〕9号）的要求尽快组织项目实施方案编制，实施方案必须包含项目治理规模、总投资等内容，治理规模和总投资应达到文件下达的标准，实施方案将作为项目验收的依据。本次下达资金安排的水土流失综合治理项目应于2025年12月底前完成所有建设任务、项目自查和竣工验收等工作。

附件：1.2025年市级第三批水利专项水土流失综合治理资金安排与任务清单表

2.2025年市级第三批水利专项水土流失综合治理资金

绩效目标表

南安市水土保持工作站             南安市财政局

2025年7月23日

（此件主动公开）

附件1

| 序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设地点 | 建设内容 | 总投资 （万元） | 其中 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 市级 补助 | 乡镇 自筹 |
| 1 | 柳城街道金街社区水土流失综合治理项目 | 柳城街道办事处 | 金街社区 | 综合治理水土面积300亩。 | 22 | 15 | 7 |
| 2 | 丰州镇桃源村水土流失综合治理项目 | 丰州镇人民政府 | 桃源村 仙人井农场 | 综合治理水土流失面积360亩，新建护坡、排水沟等。 | 27 | 18 | 9 |
| 3 | 乐峰镇福山村水土流失综合治理项目 | 乐峰镇人民政府 | 福山村 | 综合治理水土流失面积320亩，新建生态护岸、步道等。 | 24 | 16 | 8 |
| 4 | 官桥镇东头村水土流失综合治理项目 | 官桥镇人民政府 | 东头村 | 综合治理水土流失面积200亩，新建护岸，清淤清障等。 | 30 | 20 | 10 |
| 5 | 官桥镇九溪村水土流失综合治理项目 | 官桥镇人民政府 | 九溪村 | 综合治理水土流失面积100亩，新建护岸，清淤清障等。 | 15 | 10 | 5 |
| 6 | 2023年度省级水土流失综合治理项目淘溪小流域 | 金淘镇人民政府 | 金淘镇 | 2025年度生态清洁小流域建后管护以奖代补 | 4 | 4 | 0 |
| 7 | 2023年度国家水土保持重点工程九十九溪小流域 | 柳城街道办事处 | 柳城街道 | 2025年度生态清洁小流域建后管护以奖代补 | 8 | 8 | 0 |
| 合计 |  |  |  | 综合治理水土流失面积1280亩。 | 130 | 91 | 39 |

2025年市级第三批水利专项水土流失

综合治理资金安排与任务清单表

附件2

2025年市级第三批水利专项水土流失

综合治理资金绩效目标表

| 乡镇（街道） | 产出指标 |  |  | 效益指标 | 满意度指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 生态效益指标 | 服务对象满意度指标 |
|  | 水土流失治理项目措施验收合格率（%） | 截至2025年12月底，投资完成率（%） | 市级水土流失综合治理项目补助标准 | 完成水土流失综合治理面积（亩） | 项目受益群众满意度（%） |
| 柳城街道 | 100 | ≥80 | 20亩/万元 | 300 | ≥90 |
| 丰州镇 | 100 | ≥80 | 20亩/万元 | 360 | ≥90 |
| 乐峰镇 | 100 | ≥80 | 20亩/万元 | 320 | ≥90 |
| 官桥镇 | 100 | ≥80 | 10亩/万元 | 300 | ≥90 |

抄送：泉州市财政局、泉州市水利局。

南安市水土保持工作站                  2025年7月23日印发