南水函〔2026〕120号
                               办理标志：（A）

关于南安市十八届人大六次会议

第215号建议的答复
柯奕坤代表：

您提出的《关于支持省新整体功能升级、加快融入城市高质量发展格局的建议》的建议收悉。现将办理情况答复如下：

针对建议中提到的“省新镇供水管网老化，水压和水质稳定性有待提升”等问题，为进一步提升供水保障能力，持续提高省新镇自来水覆盖率，切实满足群众饮用自来水的迫切需求，我局指导市水务集团已于2023年6月启动了南安市城乡供水一体化项目（中部片区）——省新镇供水工程及入户管部分工程，项目总投资约2600万元，设计新建DN100-DN600供水主管约8.8公里，新建DN40~DN150入户管道约87公里。目前已完成主管约3公里；入户管约33公里，计划于今年年底完工。

下一步，为避免重复投资和建设标准不一，我局将会同市城管局和省新镇政府加大对水务集团的督导力度，推动供水污水管网共槽施工从“分头建设”向“一体推进”转变，将供水与污水项目前期工作联动，并联推进规划、设计等环节，统筹施工资源，避免槽位冲突。同时督促水务集团在确保工程质量的前提下抢抓工期，确保项目按时保质建成投用，切实提升省新镇供水保障能力，为南安城市北拓提供坚实的水利支撑。

分管领导：陈少坤

经办人员：曾保垄

联系电话：15159824515

南安市水利局   

       2026年5月20日

（此件主动公开）
 抄送：市人大代表工作委、市政府督查室、省新镇人大主席团。
                                           　     （共印8份）


