南水函〔2026〕121号
                               办理标志：（A）

关于南安市十八届人大六次会议

第30号建议的答复
潘清河代表：

您提出的《关于支持南安市乐峰镇整镇推进农村供水工程的建议》的建议收悉。现将办理情况答复如下：

农村饮水安全事关群众切身利益。近年来，南安市水利局聚焦饮水安全保障，大力实施农村饮水安全和巩固提升工程，扎实推进农村饮水安全工程建设，着力改善农村饮水条件，切实解决群众在农村饮水安全持续保障方面的急难愁盼问题，让群众用上“放心水”、喝上“顺心水”。

乐峰镇位于南安市东北部，总面积67.7km²，人口4.01万多人，目前正着力推进南安市城乡供水一体化（北部片区）罗东—九都—乐峰供水片区建设，工程由扩建后的罗东水厂统一供水，规划覆盖全镇8个行政村，该项目已完成招投标并于2025年5月16日完成技术交底，进入全面施工阶段。但飞云村及炉星村部分角落因受地形等因素影响，不在上述供水项目建设范围内，村民饮水以自家挖井和从高处引用山泉水为主，用水压力大，用水安全难以保障。

为从根本上改善飞云村、炉星村群众的饮用水条件，解决饮水不安全问题，进一步巩固农村供水保障体系，我局超前谋划，统筹推进，与镇村积极沟通协调，充分了解建设需求，梳理编制乐峰镇整乡整镇推进农村供水工程实施方案，水利局已于2025年9月1日正式下达实施方案批复，同时我局已积极争取并获得省级下达2026年第三批水利专项资金226万元，全力保障项目建设，该项目设计供水总规模912吨/日，建成后受益人口将达到7046人。

下一步，我局将加强对项目实施的指导、跟踪、服务，对照目标重点推进实施，确保项目按时序推进；持续对单村供水工程推行日常维护+第三方专业服务模式，提升供水工程管护水平，尽快实现乐峰全镇4万多名群众喝上放心水，安心水。

分管领导：陈少坤

经办人员：曾保垄

联系电话：15159824515

南安市水利局   

       2026年5月20日

（此件主动公开）
 抄送：市人大代表工作委、市政府督查室、乐峰镇人大主席团。
                                           　     （共印8份）


