南水函〔2026〕205号
                               办理标志：（A）

关于南安市政协十四届五次会议

第179号提案的答复
陈金枝委员：

您提出的《关于加快推进东田镇自来水提质增效的建议》的提案收悉。现将办理情况答复如下：

一、意见建议采纳落实情况

针对建议中提到的问题，为进一步提升供水保障能力，切实满足群众饮用自来水的迫切需求，我市于2023年6月起开始组织实施的南安市城乡供水一体化项目（中部片区）--东田镇供水工程及入户管部分工程，建设内容如下：新建DN200-DN600供水主管约17.6公里，新建DN50—DN150入户管道总长约97.3公里。目前已完成主管约14公里，入户管约47公里，计划于今年年底完工，项目建成后，东田镇供水覆盖率将达90%以上。东田镇供水工程完工后将接入南安市智慧水务平台，实现管网运行状态实时监控，提升爆管、漏水等问题的处理响应效率。同时美林水厂与在建的仑苍第二自来水厂将互为备用水源，为东田镇的供水能力提供强有力的保障。

深入开展环境风险排查，推进水源地规范化建设。积极配合生态环境部门深入开展环境风险排查及水源地规范化建设；在协同开展集中式饮用水源地环境安全排查整治中，重点做好水源工程管护、水域岸线巡查及涉水污染源劝导管控，协助加强工业企业取用水监管与环保设施运行核查，深化“监测、监管、执法”三方联动中的水利支撑；严格依据《饮用水水源保护区划分技术规范》，配合做好保护区规范化建设指导，协助推动地理界标、警示标志和隔离防护设施涉及的岸线空间保障与水利设施衔接，从物理空间与管理机制上协同阻断污染源进入水源地，切实保障原水水质安全。

深入开展环境风险排查，推进水源地规范化建设。生态环境部门将积极开展集中式饮用水源地环境安全排查和整治工作，加强工业企业监管，确保环保设施正常运行，强化“监测、监管、执法”三联动，确保饮用水源地环境安全；同时生态环境部门严格依据《饮用水水源保护区划分技术规范》，加强对饮用水水源保护区的规范化建设指导。重点推动规范设置地理界标、警示标志和隔离防护设施，从物理空间和管理机制上阻断污染源进入水源地，切实保障原水水质安全。

二、办理过程

2026年3月16日，我局工作人员与陈金枝委员进行了当面沟通，详细阐述了东田镇供水工程的整体情况。下一步，我局将督促水务集团在确保工程质量的前提下抢抓工期，确保项目按时保质建成投用，切实提升东田镇供水保障能力。
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