南水函〔2026〕207号
                               办理标志：（A）

关于南安市政协十四届五次会议

第261号提案的答复
尤永星委员：

您提出的《关于加快省新镇自来水管网建设的建议》的提案收悉。现将办理情况答复如下：

一、意见建议采纳落实情况

针对您提出的省新镇自来水覆盖率较低及垵后村丁洋、省身村科桶、满山红村等地势较高区域“有管无水、水压不足”的问题，我局指导市水务集团已于2023年6月启动了南安市城乡供水一体化项目（中部片区）——省新镇供水工程及入户管部分工程，项目总投资约2600万元，设计新建 DN100-DN600供水主管约8.8公里，新建DN40~DN150入户管道约87公里。目前已完成主管约3公里；入户管约33公里，计划于今年年底完工。将有效提升省新镇自来水覆盖率，切实满足群众饮用自来水的迫切需求。同时，我局已积极开展全市城乡供水现状摸排工作，但由于资金政策等条件限制，全市仍有部分地区短期内尚无法实现规模化自来水厂覆盖。

针对您提出的在省新镇新建自来水厂可行性的建议，我局已结合城乡供水一体化规划进行了深入研究。目前已确定省新镇供水由美林水厂统一延伸覆盖，同时美林水厂与在建的仑苍第二自来水厂将互为备用水源，为省新镇的供水能力提供强有力的保障。这既是全市水资源优化配置的统筹安排，也是保障水质安全、实现专业化管理的有效途径。

二、办理过程

2026年3月17日，在南安市省新镇人民政府，我局工作人员与尤永星委员进行了当面沟通，详细阐述了省新镇供水工程的整体情况。下一步我局将持续推动乡镇积极策划项目及申请相关资金，将垵后村丁洋角落等供水空白区域纳入实施范围，进一步提升供水覆盖范围，保障群众用水安全。同时将督促水务集团进一步完善应急预案，通过加强主干管网互联互通、优化调度机制以及建设应急备用水源（新建仑苍第二水厂）等措施，构建多重供水保障体系，确保在极端情况下省新镇供水不受影响，无需另行新建大规模水厂即可满足省新镇发展需求。
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