
南政地〔2025〕150号

南安市人民政府关于福建省
快步健康食品有限公司厂房及配套设施
项目等3宗项目用地重新约定开竣工时间的批复

市资源局：

你局《南安市自然资源局关于福建省快步健康食品有限公司厂房及配套设施项目等3宗项目用地重新约定开竣工时间的请示》（南资源〔2025〕1069号）收悉。根据《中华人民共和国土地管理法》《闲置土地处置办法》（国土资源部令第53号）等法律法规规定，现就福建省快步健康食品有限公司厂房及配套设施项目等3宗项目用地处置方案批复如下： 
鉴于该3宗项目用地均不同程度受土地平整未完成等原因影响而导致未能按合同约定时间开工建设，同意按延长动工开发建设期限的方式对该3宗项目用地进行处置，由你局与项目业主签订补充协议，重新约定开、竣工时间。其中，福建省快步健康食品有限公司厂房及配套设施项目延长动工开发期限最长不得超过三个月，爱乐实业发展有限公司厂房及配套设施项目、南安市园区开发建设集团有限责任公司厂房及配套设施项目延长动工开发期限最长不得超过一年。竣工时间相应顺延。

    南安市人民政府 

                               2025年12月16日

（此件主动公开）

抄送：洪濑镇人民政府。

市政府王连赞市长，市委周全常委。

南安市人民政府办公室                   2025年12月16日印发
PAGE  
— 2 —

